Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением главы городского округа

Котельники Московской области

11.10.2013г. №782-ПГ

Муниципальная программа

городского округа Котельники Московской области

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»

Паспорт

муниципальной программы городского округа Котельники Московской области

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы» (далее – муниципальная программа) | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в городском округе Котельники Московской области.  Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.  Предоставление населению городского округа Котельники Московской области услуг водоснабжения и водоотведения нормативного качества и в необходимом количестве.  Проведение капитального ремонта муниципального жилого помещения.  Улучшение благоприятной среды жизнедеятельности населения городского округа Котельники. | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | Координация финансовых и организационных вопросов по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы.  Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания  Модернизация и строительство объектов водоснабжения и водоотведения.  Привлечение средств внебюджетных источников в сферу водоснабжения и водоотведения.  Замена газоиспользующего оборудования в муниципальных жилых помещениях.  Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений.  Перечисление платы за капитальный ремонт в фонд капитального ремонта за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах.  Благоустройство, озеленение, содержание территорий общего пользования городского округа Котельники.  Благоустройство, озеленение, содержание дворовых территорий.  Модернизация и содержание контейнерных площадок.  Модернизация системы уличного освещения.  Модернизация и переоснащение специализированной техникой муниципальных предприятий. | | | | | |
| Координатор программы | Первый заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области В.Н. Кузнецов | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Котельники Московской области | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы | | | | | |
| Разработчики муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Котельники Московской области, Управление городского хозяйства администрации городского округа Котельники Московской области. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. Замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы.  Подпрограмма 2. Модернизация и обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры.  Подпрограмма 3. Чистая вода.  Подпрограмма 4. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Котельники Московской области.  Подпрограмма 5. Благоустройство придомовых территорий, зон рекреации и пешеходных зон, ремонт наружного освещения и обеспечение городского округа Котельники Московской области специализированной техникой для нужд благоустройства | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы  В том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год |
| Всего:  в том числе: | 951 875 | 439 268 | 197 864 | 101 731 | 98 081 | 114 931 |
| Средства бюджетов городского округа Котельники Московской области | 683 305 | 186 336 | 194 932 | 98 799 | 95 149 | 108 089 |
| Средства бюджета Московской области | 13 725 | 2 167 | 2 167 | 2 167 | 2 167 | 5 057 |
| Внебюджетные источники | 254 845 | 250 765 | 765 | 765 | 765 | 1 785 |
| Планируемые результаты реализации государственной программы | 1. Снижение количества лифтов в жилищном фонде, расположенном на территории городского округа Котельники Московской области, отработавших нормативный срок (более 25 лет), подлежащих замене с 19 шт. до 6 шт**.** 2. Уменьшение доли лифтов, отработавших нормативный срок (более 25 лет), к общему количеству лифтов в жилищном фонде, расположенном на территории городского округа Котельники Московской области с 4,5%. до 1,4 %. 3. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 46,9 процентов до 42 процентов. 4. Снижение потерь в муниципальных водопроводных сетях с 10,7 процентов до 6 процентов. 5. Увеличение обеспечения населения городского округа Котельники московской питьевой водой с 8 000 м3 до 17 500 м3 в сутки. 6. Увеличение водоотведения из мкр. Силикат городского округа Котельники с 2500 м3 до 11000 м3 в сутки. 7. Замена газоиспользующего оборудования в 30 муниципальных квартирах; 8. Проведение капитального ремонта в 1 муниципальной квартире; 9. Перечисление в качестве платы за капитальный ремонт в фонд капитального ремонта, за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах, 5 000,00 тысяч рублей. 10. Приобретение новых игровых элементов для 27 детских игровых площадок. 11. Оборудование детских игровых площадок специальным покрытием, площадью 3400 м2. 12. Модернизация линий наружного освещения, протяженностью 43690 м. 13. Увеличение площади цветников, включая вертикальное озеленение 806 м2 | | | | | |

1. Характеристика проблемы в сфере реализации

муниципальной программы

В 2012 году жилищно-коммунальное хозяйство города было представлено жилищным фондом общей жилой площадью 1082,6 тыс. м2.

На территории города расположено 173 жилых многоквартирных дома, общей жилой площадью 991,6 тыс. м2, управление которыми осуществляется 6 организациями.

По сведения жилищных организаций в обслуживаемом жилищном фонде постоянно проживает более 37 тыс. человек.

В 2012 году было введено в эксплуатацию 6 многоквартирных жилых домов общей жилой площадью 121,3 тыс. м2.

Общая протяженность сетей инженерно-технического обеспечения г.о. Котельники составляет 236,9км, в том числе: водопроводные сети – 45,0 км (из них муниципальные - 25,8км), тепловые сети – 70,0 км (муниципальные – 41,7км), сети хоз-фекальной канализации – 39,8км (муниципальные – 27,1км), электрические сети – 182,7 км (муниципальные – 69,3км). Водоснабжение микрорайонов «Силикат» и «Южный» осуществляется от муниципального водозаборного узла, расположенного в микрорайоне «Силикат», остальные микрорайоны получают питьевую воду из водопроводной системы ОАО «Мосводоканал». На территории городского округа функционируют 11 водозаборных узлов, из них 3 – муниципальных. Теплоснабжение населения производится централизованно от тепловых сетей ОАО «Московская объединенная энергетическая компания», 18-ю ЦТП (муниципальных – 11) и 7-ю индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП), канализование – от 14 канализационных насосных станций (муниципальных – 4) в систему ОАО «Люберецкий водоканал».

В соответствии с «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Котельники Московской области на период с 2011-2015 годы» в 2011-2012 году в городе были выполнены мероприятия на сумму 5 120,0 тыс. рублей.

Так же за счет средств местного и областного бюджета в 2012 году в городе были выполнены капитальный ремонт и реконструкция сетей теплоснабжения на сумму 17 788,8 тыс. рублей (бюджет Московской области – 15 056,3 тыс. рублей, бюджет городского округа – 2 732,5 тыс. рублей).

Модернизация скверов, увеличение элементов детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, установка малых архитектурных форм, непосредственным образом влияют на эмоциональное состояние и качество жизни населения городского округа Котельники.

Озелененные пространства города являются неотъемлемым элементом оптимизации экологической среды и входят в систему его жизнеобеспечения.

Запланирована большая работа по посадке и уходу за зелеными насаждениями, в том числе модернизация зеленых насаждений в жилых кварталах и городских территориях.

В соответствие с программой запланировано выполнение мероприятий по вырубке сухостойных, аварийных деревьев и кронированию деревьев.

В целях повышения уровня благоустройства запланировано внедрять передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.

Работы по благоустройству будут иметь характер улучшенного комплексного благоустройства, ландшафтного дизайна и декоративной деятельности, направленной на украшение городской среды.

Благоустройство на территории городского округа Котельники является одной из насущных задач, требующих ежедневного внимания и эффективного решения. Увеличение количества озелененных территорий городского округа Котельники является важной составляющей улучшения экологической обстановки в целях создания благоприятных условий для проживания населения.

Наружное освещение - это важнейший элемент благоустройства, который формирует облик городского округа Котельники. Модернизация линий наружного освещения необходима для обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время суток, улучшения эстетического облика городских улиц, дорожно-уличной сети, парков, дворовых территорий, снижения нарушений общественного порядка.

Ежегодно для поддержания работоспособности системы наружного освещения дорожно-уличной сети и мест общего пользования на территории городского округа Котельники запланировано выполнение мероприятий по содержанию линий наружного освещения, а также установка новых опор освещения, замена щитового оборудования, замена воздушных и кабельных сетей.

В рамках улучшения благоустройства городского округа Котельники запланировано проводить смотры-конкурсы, направленные на благоустройство территории городского округа Котельники с привлечением предприятий, организаций, учреждений и жителей городского округа Котельники.

Программа определяет цели и основные направления решения проблемы создания комфортной среды проживания на территории городского округа Котельники.

2. Прогноз развития ситуации с учетом реализации программы.

Реализация Программы позволит:

- обеспечить эффективную эксплуатацию лифтов;

- обеспечить комфорт для населения, малошумность и современный дизайн кабины лифта;

- снизить количество лифтов в жилищном фонде, отработавших нормативный срок (более 25 лет) и подлежащих замене с 19 шт. до 6 шт.**;**

**-** уменьшить долю лифтов, отработавших нормативный срок (более 25 лет), к общему количеству лифтов в жилищном фонде с 4,5%. до 1,4 %.

- снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры с 46,9 процентов в 2013 году до 42 процентов в 2018 году;

- увеличить обеспеченность населения городского округа Котельники московской питьевой водой с 8 000 м3 до 17 500 м3 в сутки;

- увеличить обеспеченность водоотведения из мкр. Силикат городского округа Котельники с 2500 м3 до 11000 м3 в сутки;

- заменить 36 единиц газоиспользующего оборудования в муниципальных жилых помещениях;

- произвести капитальный ремонт одного муниципального жилого помещения;

- произвести перечисление платы за капитальный ремонт в фонд капитального ремонта, за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах;

- провести модернизацию скверов;

- провести увеличение элементов детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, малых архитектурных форм;

- провести смотры-конкурсы, направленные на благоустройство территории городского округа Котельники с привлечением предприятий, организаций, учреждений и жителей городского округа Котельники;

- модернизировать систему уличного освещения.

3. Цели и задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в городском округе Котельники;

- создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- предоставление населению городского округа Котельники услуг водоснабжения и водоотведения нормативного качества и в необходимом количестве;

- создание благоприятной среды жизнедеятельности населения городского округа Котельники

Для выполнения вышеуказанных целей планируется решить следующие задачи:

- координация финансовых и организационных вопросов по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы;

- модернизация и строительство объектов водоснабжения и водоотведения;

- привлечение средств внебюджетных источников в сферу водоснабжения и водоотведения;

- замена газоиспользующего оборудования в муниципальных жилых помещениях;

- капитальный ремонт муниципального жилого помещения;

- перечисление платы за капитальный ремонт в фонд капитального ремонта за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах;

- благоустройство, озеленение, содержание территорий общего пользования городского округа Котельники, в том числе выполнение мероприятий по народному проекту;

- благоустройство, озеленение, содержание дворовых территорий;

- модернизация и содержание контейнерных площадок;

- модернизация системы уличного освещения;

- модернизация и переоснащение специализированной техникой муниципальных предприятий.

4. Перечень и краткое описание подпрограмм,

входящих в состав муниципальной программы

В состав муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

4.1. Подпрограмма «Замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы» (далее – подпрограмма) (приложение № 1 к муниципальной программе).

Целью подпрограммы является обеспечение безопасной и эффективной эксплуатации лифтов.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

- координация финансовых и организационных вопросов по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы.

4.2. Подпрограмма «Модернизация и обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры» (далее – подпрограмма) (приложение № 2 к муниципальной программе).

Подпрограмма предусматривает обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг населению городского округа Котельники, а также повышение надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Целью подпрограммы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующую задачу:

- выполнить реконструкцию и капитальный ремонт существующих и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

4.3. Подпрограмма «Чистая вода» (далее – подпрограмма) (приложение № 3 к муниципальной программе).

Мероприятия подпрограммы направлены на решение вопросов по обеспечению населения питьевой водой лучшего качества и отвод стоков.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующую задачу:

- провести модернизацию и строительство объектов водоснабжения и водоотведения.

4.4. Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Котельники Московской области» (далее – подпрограмма) (приложение № 4 к муниципальной программе).

Целью подпрограммы является проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующую задачи:

- замена газоиспользующего оборудования в муниципальных жилых помещениях;

- капитальный ремонт муниципального жилого помещения;

- перечисление платы за капитальный ремонт в фонд капитального ремонта, за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах.

4.5. Подпрограмма «Благоустройство придомовых территорий, зон рекреации и пешеходных зон, ремонт наружного освещения и обеспечение городского округа Котельники Московской области специализированной техникой для нужд благоустройства» (приложение № 5 к муниципальной программе) разработана с целью улучшения благоприятной среды жизнедеятельности населения городского округа Котельники.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

- благоустройство, озеленение, содержание территорий общего пользования городского округа Котельники;

- благоустройство, озеленение, содержание дворовых территорий;

- модернизация и содержание контейнерных площадок;

- модернизация системы уличного освещения;

- модернизация и переоснащение специализированной техникой муниципальных предприятий.

5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация программы позволит достичь следующих показателей:

- снижение количества лифтов в жилищном фонде, расположенном на территории городского округа Котельники Московской области, отработавших нормативный срок (более 25 лет), подлежащих замене с 19 шт. до 6 шт**.**

- уменьшение доли лифтов, отработавших нормативный срок (более 25 лет), к общему количеству лифтов в жилищном фонде, расположенном на территории городского округа Котельники Московской области с 4,5%. до 1,4 %.

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 46,9 процентов до 42 процентов.

- снижение потерь в муниципальных водопроводных сетях с 10,7 процентов до 6 процентов.

- увеличение обеспечения населения городского округа Котельники московской питьевой водой с 8 000 м3 до 17 500 м3 в сутки.

- увеличение водоотведения из мкр. Силикат городского округа Котельники с 2500 м3 до 11000 м3 в сутки.

- замена газоиспользующего оборудования в 30 муниципальных квартирах;

- проведение капитального ремонта в 1 муниципальной квартире;

- перечисление в качестве платы за капитальный ремонт в фонд капитального ремонта, за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах, 5 000,00 тысяч рублей.

- приобретение новых игровых элементов для 27 детских игровых площадок.

- оборудование детских игровых площадок специальным покрытием, площадью 3400 м2.

- модернизация линий наружного освещения, протяженностью 43690 м.

- увеличение площади цветников, включая вертикальное озеленение 806 м2.

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с координатором муниципальной программы

Управление реализацией Программы осуществляется координатором муниципальной Программы.

Ответственность за реализацию Программы и достижение планируемых значений показателей ее эффективности несут разработчики Программы – управление жилищно-коммунального хозяйства и управление городского хозяйства администрации городского округа Котельники.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной Программы и направляет его Координатору муниципальной программы;

2) определяет исполнителей мероприятия, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет Координатору муниципальной программы отчет о реализации мероприятия.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 05.08.2013 года № 601-ПГ «Об утверждении положения о порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Котельники Московской области»

8. Внесение изменений в муниципальную программу

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 05.08.2013 года № 601-ПГ «Об утверждении положения о порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Котельники Московской области».

Координатор программы:

Первый заместитель

главы администрации В.Н. Кузнецов

Координаторы подпрограмм:

Заместитель главы администрации Т.И. Коломиец

Заместитель главы администрации И.А. Лексаков

Начальники управлений:

Начальник управления ЖКХ А.А. Зуйков

Начальник управления городского

хозяйства Л.В. Сурина

исп. А.А.Зуйков

тел. 8(495)554-90-58

Приложение № 1

к муниципальной программе городского округа Котельники Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»

Подпрограмма

«Замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы»

муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»

Паспорт подпрограммы

«Замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы»

муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы | | | | | |
| Цель муниципальной подпрограммы | Обеспечение безопасной и эффективной эксплуатации лифтов | | | | | |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Координация финансовых и организационных вопросов по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы. | | | | | |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области, Коломиец Т.И. | | | | | |
| Заказчик муниципальной подпрограммы | Администрация городского округа Котельники Московской области | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014 – 2018 годы | | | | | |
| Разработчик муниципальной подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Котельники Московской области | | | | | |
| Объем финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам и источникам финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Итого | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Всего | 32300 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 11900 |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 13730 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 5058 |
| Средства бюджета Московской области | 13725 | 2167 | 2167 | 2167 | 2167 | 5057 |
| Внебюджетные источники | 4845 | 765 | 765 | 765 | 765 | 1785 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Снижение количества лифтов в жилищном фонде, расположенном на территории городского округа Котельники Московской области, отработавших нормативный срок (более 25 лет), подлежащих замене с 19 шт. до 6 шт**.** | | | | | |
| На начало реализации подпрограммы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 6 |
| Уменьшение доли лифтов, отработавших нормативный срок (более 25 лет), к общему количеству лифтов в жилищном фонде, расположенном на территории городского округа Котельники Московской области с 4,5%. до 1,4 % | | | | | |
| На начало реализации подпрограммы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 4,5 | 4,1 | 3,6 | 3,1 | 2,6 | 1,4 |

1. Общая характеристика

Жилищный фонд городского округа Котельники Московской области (далее - городской округ Котельники) представлен 173 многоквартирными домами с общим количеством лифтов 420 шт. По данным эксплуатирующих организаций в 2013 году 19 лифтов имеют срок эксплуатации 25 и более лет. Данной подпрограммой планируется заменить 13 лифтов.

Проблема замены и модернизации «старых лифтов» в последние пять лет решалась при софинансировании средств бюджета Московской области, а также за счет средств бюджета городского округа. В 2005 – 2010 годы проведена замена и модернизация 32 лифтов.

Учитывая сложность проблемы и необходимость выработки комплексного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения и эффективности модернизации лифтового хозяйства, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках подпрограммы «Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы» (далее – Подпрограмма).

Основанием для разработки программы является:

- Бюджетный кодекс РФ;

- Постановление главы городского округа Котельники Московской области от 05.08.2013 № 601-ПГ «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Котельники Московской»;

- Постановление главы городского округа Котельники Московской области от 05.08.2013 № 602-ПГ «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа Котельники Московской».

Основной целью разработки и реализации Подпрограммы является обеспечение безопасной и эффективной эксплуатации лифтов путем решения следующей задачи:

- координация финансовых и организационных вопросов по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы;

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой планируется выполнить в 2014-2018 годах.

2. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Целевыми индикаторами являются показатели количества лифтов в жилищном фонде, расположенном на территории городского округа Котельники, отработавших нормативный срок (более 25 лет), подлежащих замене и доля лифтов, отработавших нормативный срок (более 25 лет), к общему количеству лифтов в жилищном фонде, расположенном на территории городского округа Котельники. Данный показатель позволяет определить результаты реализации Подпрограммы.

Реализация Подпрограммы позволит:

- обеспечить эффективную эксплуатацию лифтов;

- обеспечить комфорт для населения, малошумность и современный дизайн кабины лифта;

- снизить количество лифтов в жилищном фонде, отработавших нормативный срок (более 25 лет) и подлежащих замене с 19 шт. до 6 шт.**;**

**-** уменьшить долю лифтов, отработавших нормативный срок (более 25 лет), к общему количеству лифтов в жилищном фонде с 4,5%. до 1,4 %.Планируемые результаты реализации Подпрограммы приведены в Приложении № 1.

Таблица показателей, отображающая результат реализации Подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Количество лифтов в жилищном фонде, расположенном на территории городского округа Котельники, отработавших нормативный срок (более 25 лет) и подлежащих замене | шт. | 17 | 15 | 13 | 11 | 6 |
| Доля лифтов, отработавших нормативный срок (более 25 лет), к общему количеству лифтов в жилищном фонде, расположенном на территории городского округа Котельники | % | 4,1 | 3,6 | 3,1 | 2,6 | 1,4 |

3. Характеристика мероприятий программы

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы (Приложение №2) составляет 32 300 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2014 –5 100 тыс. рублей;

2015 –5 100 тыс. рублей;

2016 – 5 100 тыс. рублей;

2017 –5 100 тыс. рублей;

2018 – 11 900 тыс. рублей.

Из них по источникам финансирования:

Средства бюджета городского округа Котельники составляют 13 730 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 168 тыс. рублей;

2015 год – 2 168 тыс. рублей;

2016 год – 2 168 тыс. рублей;

2017 год – 2 168 тыс. рублей;

2018 год – 5 058 тыс. рублей.

Средства бюджета Московской области составляют 13 725 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 167 тыс. рублей;

2015 год – 2 167 тыс. рублей;

2016 год – 2 167 тыс. рублей;

2017 год – 2 167 тыс. рублей;

2018 год – 5 057 тыс. рублей.

Средства внебюджетных источников (средства собственников помещений в многоквартирных домах) составляют 4 845,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 765 тыс. рублей;

2015 год – 765 тыс. рублей;

2016 год – 765 тыс. рублей;

2017 год – 765 тыс. рублей;

2018 год – 765 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы из бюджета Московской области в бюджет городского округа Котельники осуществляется в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий на замену и модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок службы.

Условием предоставления финансовой поддержки является долевое финансирование работ по замене и модернизации лифтов за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах управляющими организациями, в размере не менее 15 (пятнадцати) процентов общего объема средств, предоставляемых на замену и модернизацию лифтов.

4. Обоснование финансовых ресурсов

Объем финансирования Подпрограммы определен с учетом выполнения обязательств по проведению замены и модернизации лифтов, будет осуществляться методом долевого финансирования за счет средств местного и областного бюджетов, а также средств собственников помещений в многоквартирных домах.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Котельники, бюджета Московской области, а также средств из внебюджетных источников.

Средства бюджета городского округа Котельники – 42,5%;

Средства бюджета Московской области – 42,5%;

Внебюджетные источники – 15%.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы, приведено в Приложении № 3.

5. Методика расчета показателей реализации Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы ежегодно производится на основе использования целевых показателей, обеспечивающих мониторинг динамики изменений количества лифтов отработавших нормативный срок службы за отчетный период с целью уточнения задач и мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности Подпрограммы будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с установленными Подпрограммой значениями на 2014-2018 годы.

а) исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются сведения управляющих организаций о количестве лифтов отработавших нормативный срок службы;

б) алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количества заменых лифтов в многоквартирных домах городского округа Котельники в рамках [Подпрограммы](#Par3184);

в) алгоритм расчета значения целевого показателя в среднем по городскому округу Котельники.

Значение целевого показателя рассчитывается путем уменьшения значения базового показателя целевого показателя по городского округа Котельники;

г) значения базового показателя.

Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах городского округа Котельники в рамках [Подпрограммы](#Par3184) в 2014-2018 годах, должно составить 13 шт., в том числе в 2014 году - 2 шт., в 2015 году – 2 шт., в 2016 году - 2 шт., в 2017 году - 2 шт., в 2018 году – 5 шт.

6. Сведения о координаторе, разработчике и исполнителях подпрограммы

Координатор Подпрограммы – заместитель главы администрации городского округа Котельники – Коломиец Т.И.

Разработчик Подпрограммы – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Котельники.

Исполнители Подпрограммы – администрация городского округа Котельники, управляющие организации, собственники помещений, расположенных в многоквартирных домах.

Корректировка Подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляются в соответствии с Постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 05.08.2013 № 601-ПГ «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Котельники Московской области».

Выполнение работ и оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в целях обеспечения реализации мероприятий подпрограммы осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы исполняются в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Котельники, утвержденном Постановлением главы городского округа Котельники 05.08.2013 № 601-ПГ.

Координатор подпрограммы-

Заместитель главы администрации Т.И. Коломиец

Начальник управления ЖКХ А.А. Зуйков

исп. А.А.Зуйков

тел. 8(495)554-90-58

Приложение № 1

к подпрограмме «Замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы»

Планируемые результаты реализации подпрограммы

«Замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п  /п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя  (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Итого | Бюджет городского округа Котельники | Бюджет Московской области | Средства собственников | 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Координация финансовых и организационных вопросов по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы | 32300 | 13730 | 13725 | 4845 | Количество лифтов в жилищном фонде, расположенном на территории городского округа. Котельники отработавших нормативный срок (более 25 лет), подлежащих замене | шт | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 6 |
|  |  |  |  | Доля лифтов, отработавших нормативный срок (более 25 лет) | % | 4,5 | 4,1 | 3,6 | 3,1 | 2,6 | 1,4 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финанси-рования | Срок исполнения мероприятия | Всего,  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Замена и модернизация лифтов отработавших нормативный срок службы | Итого | 2014-2018 | 32300 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 11900 |  |
| Субсидия бюджета городского округа. Котельники | 13730 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 5058 |
| Средства бюджета Московской области | 13725 | 2167 | 2167 | 2167 | 2167 | 5057 |
| Внебюджетные источники | 4845 | 765 | 765 | 765 | 765 | 1785 |
| ВСЕГО | | |  | 32300 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 11900 |  |

Приложение № 3

к подпрограмме «Замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

«Замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок службы» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области, на 2014-2018 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию  мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| Замена и модернизация лифтов отработавших нормативный срок службы | 1. Субсидия бюджета городского округа Котельники;  2. Бюджет Московской области;  3. Внебюджетные источники (средства собственников многоквартирных домов) | 42,5% - субсидия бюджета городского округа Котельники;  42,5% - бюджет Московской области;  15% - внебюджетные источники (средства собственников многоквартирных домов). | Общий объем средств: 32 300 000,00 руб.  2014 год – 5 100 000,00 руб;  2015 год – 5 100 000,00 руб;  2016 год – 5 100 000,00 руб;  2017 год – 5 100 000,00 руб;  2018 год – 11 900 000,00 руб. | Отсутствуют |

Приложение № 2

к муниципальной программе городского округа Котельники Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»

Подпрограмма

«Модернизация и обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры»

муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы».

Паспорт подпрограммы

«Модернизация и обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры»

муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  подпрограммы | Модернизация и обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | |
| Цель муниципальной подпрограммы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания | | | | | |
| Задачи муниципальной  подпрограммы | Выполнить реконструкцию и капитальный ремонт существующих и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа. | | | | | |
| Координатор муниципальной  подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области Т.И. Коломиец | | | | | |
| Заказчик муниципальной  подпрограммы | Администрация городского округа Котельники Московской области | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной  подпрограммы | 2014-2018 годы | | | | | |
| Разработчик муниципальной  подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского  округа Котельники | | | | | |
| Объем финансирования  муниципальной подпрограммы,  в том числе по годам и источникам  финансирования: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Итого | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Всего | 137 670 | 9 400 | 46 470 | 26 350 | 22 700 | 32 750 |
| Средства бюджета городского  округа Котельники | 137 670 | 9 400 | 46 470 | 26 350 | 22 700 | 32 750 |
| Средства бюджета Московской  области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты  реализации муниципальной  подпрограммы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 46,9 процентов до 42 процентов | | | | | |
| На начало реализации подпрограммы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 46,9 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 |
| Снижение потерь в муниципальных водопроводных сетях с 10,7 процентов до 6 процентов | | | | | |
| На начало реализации подпрограммы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 10,7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |

1. Характеристика проблемы в сфере модернизации объектов

коммунальной инфраструктуры

Одним из приоритетов жилищной политики городского округа Котельники Московской области (далее - городской округ Котельники) является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Подпрограмма «Модернизация и обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы» (далее – Подпрограмма) предусматривает обеспечение повышение надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Объекты коммунальной инфраструктуры городского округа Котельники, переданные в муниципальную собственность в 1996-1997 годах от градообразующих предприятий ОАО «ЛКСМиК», ОАО «Люберецкие ковры» и Агрофирма «Белая Дача» были построены в 50-60-х годах 20 века и характеризовались высокой, до 70 процентов, степенью изношенности. Принятые в муниципальную собственность сети инженерно-технического обеспечения были переданы в хозяйственное ведение муниципальному унитарному жилищно-коммунальному предприятию (далее МУЖКП) «Котельники». Приоритетным направлением восстановления систем инженерно-технического обеспечения города стало восстановление тепловых сетей, более 80 процентов которых являлись ветхими и требовали замены. За период с 2003 по 2007 год за счет средств местного, областного бюджетов, средств МУЖКП «Котельники» были выполнены работы по замене более 70% ветхих городских сетей теплоснабжения и оборудования центральных тепловых пунктов. На сегодняшний день средний износ муниципальных сетей теплоснабжения составляет 38,6 процента.

Финансирование модернизации, реконструкции и капитального ремонта городских сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения до настоящего времени осуществлялось в меньшей степени, в связи с чем износ основных фондов по этим направлениям на 01.04.2013 года составляет соответственно:

- износ сетей водоснабжения – 47,6 %;

- износ сетей водоотведения – 60,2 %;

- износ сетей электроснабжения – 41,3 %.

До 60 % объектов сетей инженерно-технического обеспечения, переданных в хозяйственное ведение МУЖКП «Котельники» - водозаборные узлы (далее - ВЗУ), канализационные насосные станции (далее - КНС), трансформаторные подстанции (далее - ТП), центральные тепловые пункты (далее - ЦТП) - были построены в 40-60 годы и требуют капитального ремонта и модернизации. Так, износ ЦТП-3, ЦТП-4 в микрорайоне «Белая Дача», ЦТП-1, ТП-3, ТП-6 в микрорайоне «Силикат», КНС в микрорайоне «Опытное поле» составляет 100%. Оборудование ВЗУ, ЦТП, КНС, ТП не соответствует современным требованиям и нуждается в реконструкции, модернизации с использованием насосного оборудования с частотно-регулируемым приводом, систем автоматизированного управления и учета, пластинчатых теплообменников.

Величина износа электрических сетей (41,3 %) сложилась с учетом кабельных линий и трансформаторных подстанций, построенных инвесторами-застройщиками и переданных в муниципальную собственность. Фактически 27,8 км сетей электроснабжения имеет износ более 90 %, а 2 трансформаторные подстанции в микрорайоне «Силикат» - износ 100%.

В результате высокой изношенности городских сетей инженерно-технического обеспечения возрастает количество поломок и аварий в системах тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, возрастает стоимость ремонтов и увеличиваются сроки проведения работ.

Сети инженерно-технической инфраструктуры, построенные инвесторами-застройщиками городского округа Котельники для обеспечения ресурсами жителей новых микрорайонов имеют минимальный износ, но, присоединяясь к централизованным городским системам водоснабжения и водоотведения, увеличивают нагрузку на городские водопроводные и канализационные сети. В связи с увеличением нагрузки водозаборные узлы, расположенные в микрорайонах «Белая Дача» и «Ковровый», канализационные насосные станции в микрорайоне «Силикат» и «Белая Дача», а также городские магистральные сети водоснабжения и водоотведения требуют реконструкции.

Из-за несоответствия фактического объема инвестиций в реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Котельники минимальным их потребностям, планово-предупредительный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Высокий уровень износа систем водоснабжения приводит к увеличению утечек и неучтенных расходов воды при транспортировке, которые для МУЖКП «Котельники» составляют 11 процентов от общего объема поданной воды в сеть.

В связи с выше изложенным, необходимо продолжить работу по обеспечению функционирования объектов коммунальной инфраструктуры в период 2014-2018 годы для решения проблем коммунального комплекса города.

2. Планируемые результаты реализации Подпрограммы

Подпрограмма направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по привлечению средств внебюджетных источников.

Дальнейшая модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Котельники позволит снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры с 46,9 процентов в 2013 году до 42 процентов в 2018 году. Это позволит обеспечить повышения качества предоставления коммунальных услуг и снизить потребление энергетических ресурсов.

Основанием для разработки подпрограммы «Модернизация и обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 года» (далее – подпрограмма) послужили:

- Бюджетный Кодекс РФ;

- постановление главы городского округа Котельники Московской области от 05.08.2013 № 601-ПГ «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Котельники Московской»;

- постановление главы городского округа Котельники Московской области от 05.08.2013 № 602-ПГ «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа Котельники Московской»;

- государственная программа Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, на 2014-2018 годы».

Целью Подпрограммы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- выполнить реконструкцию и капитальный ремонт существующих и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

Планируемые результаты реализации Подпрограммы приведены в приложении № 1.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

и механизм их реализации.

В рамках Подпрограммы планируется проведение мероприятий, направленных на модернизацию и обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей и объектов водо-, тепло-, электроснабжения и систем водоотведения, в целях повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшения экологической ситуации в городском округе Котельники.

Для обеспечения надежности функционирования сетей инженерно-технического обеспечения и бесперебойного предоставления населению коммунальных услуг надлежащего качества, Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция пяти ЦТП, предусматривающая модернизацию существующего оборудования с использованием современных теплообменников, насосного оборудования с частотно-регулируемыми приводами, установку приборов автоматического регулирования и учета тепловой энергии с переводом работы ЦТП в автоматический режим;

- замена ветхих тепловых сетей, капитальный ремонт, реконструкция теплотрасс общей протяженностью 822 п.м (в двухтрубном исчислении) диаметрами от 56 до 400 мм с применением современных материалов, использованием новых типов тепловой изоляции трубопроводов в соответствии с гидравлическими расчетами;

- капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения протяженностью 270п. м диаметрами от 50 до 110 мм;

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт трубопроводов холодного водоснабжения общей протяженностью 1012 п.м диаметрами 50, 100, 150 мм с использованием новых технологий и материалов;

- капитальный ремонт и реконструкция 780 п. м безнапорных канализационных коллекторов;

- реконструкция двух ТП в микрорайоне «Силикат», в т.ч. ТП-6 для присоединения проектируемой школы искусств;

- замена 27,7 км кабельных линий электропередач, выработавших ресурс и имеющих износ выше 90 процентов;

- проведение комплексных мероприятий энергосбережения на объектах инженерно-технического обеспечения.

Осуществление данных мероприятий за счет замены ветхих сетей и капитального ремонта, реконструкции, модернизации существующих сетей инженерно-технического обеспечения с использованием ресурсосберегающих технологий, современных материалов позволит добиться:

- снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 46,9 процентов в 2013 году до 42 процентов в 2018 году;

- снижения непроизводительных утечек в муниципальных водопроводных сетях на 4,7 %;

Срок реализации Подпрограммы – 2014-2018 годы.

Достижение целей и реализация задач Подпрограммы к 2018 году будут осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении № 2.

4. Обоснование финансовых ресурсов Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 137 670 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 9 400 тыс. рублей;

2015 год – 46 470 тыс. рублей;

2016 год – 26 350 тыс. рублей;

2017 год – 22 700 тыс. рублей;

2018 год – 32 750 тыс. рублей.

Источник финансирования Подпрограммы – бюджет городского округа Котельники.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы, приведено в Приложении № 3.

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Котельники Московской области, утвержденном Постановлением главы городского округа Котельники 05.08.2013 №601-ПГ.

5. Методика расчета показателей реализации подпрограммы.

Оценка эффективности Подпрограммы производится путем сравнения текущих значений показателей с установленными Подпрограммой значениями на 2014-2018 годы.

5.1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры.

а) исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные об уровне износа коммунальной инфраструктуры. Источник данных – данные МУЖКП «Котельники»;

б) алгоритм расчета значений целевого показателя по городскому округу Котельники.

Значение целевого показателя определяется на основе информации о результатах деятельности МУЖКП «Котельники»

в) значения целевого показателя.

Обеспечение к 2018 году снижения уровня износа коммунальной инфраструктуры с 46,9 до 42 процентов.

5.2. Уровень потерь в муниципальных водопроводных сетях.

а) исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные об уровне потерь в водопроводных сетях, переданных в хозяйственное ведение МУЖКП «Котельники.

Источник данных – данные МУЖКП «Котельники»;

б) алгоритм расчета значений целевого показателя по городскому округу Котельники.

Значение целевого показателя определяется на основе информации о результатах деятельности МУЖКП «Котельники»

в) значения целевого показателя.

Обеспечение к 2018 году снижения уровня потерь в муниципальных водопроводных сетях с 10,7 до 6 процентов.

6. Сведения о координаторе, исполнителе и разработчике подпрограммы

Координатор Подпрограммы – заместитель главы администрации городского округа Котельники – Коломиец Т.И.

Разработчик Подпрограммы – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Котельники.

Исполнитель программы – Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие «Котельники».

Корректировка Подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляются в соответствии с Постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 05.08.2013 № 601-ПГ «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Котельники Московской области».

Выполнение работ и оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в целях обеспечения реализации мероприятий подпрограммы осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы исполняются в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Котельники, утвержденном Постановлением главы городского округа Котельники 05.08.2013 № 601-ПГ.

Координатор подпрограммы -

заместитель главы администрации Т.И. Коломиец

Начальник управления ЖКХ А.А. Зуйков

Начальник отдела по управлению

коммунальным хозяйством

управления ЖКХ А.В. Еремина

исп. А.В.Еремина

тел. 8(495)554-90-58

Приложение № 1

к подпрограмме «Модернизация и обеспечение функционирования объектов коммунальной

инфраструктуры»

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Модернизация и обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Московской области на 2014-2018 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Всего | Бюджет  городского  округа  Котельники | Бюджет  Московской  области | Другие  источники | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Реконструкция и капитальный ремонт существующих и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа | 137 670 | 137 670 | 0 | 0 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 46,9 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 |
| Снижение потерь в муниципальных водопроводных сетях | % | 10,7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме "Модернизация | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | и обеспечение функционирования | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | объектов коммунальной инфраструктуры" | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| Перечень мероприятий подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | |
| «Модернизация и обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | | | |
| муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Московской области на 2014-2018 годы» | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)\*\* | | | | | | | | |
| 2014 г | 2015 г | 2016 г | | 2017 г | | | | 2018 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | | | 11 |
|  |  |  | **Итого:** |  | **137 670** | **9 400** | **46 470** | **26 350** | | **22 700** | | | | **32 750** |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Котельники |  | 137 670 | 9 400 | 46 470 | 26 350 | | 22 700 | | | | 32 750 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | | | 11 |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | |
| **мкр. Белая Дача** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Модернизация оборудования для перевода работы ЦТП-3 в автоматический режим, в т.ч.:** |  | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | 2014-2016 | 3 900 | 400 | 0 | 3 500 | | 0 | | | | 0 |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации |  | 2014 | 400 | 400 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 1.2. | Выполнение монтажных работ |  | 2016 | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 | | 0 | | | | 0 |
| 2. | **Строительство павильона и монтаж узла учета тепловой энергии на абонентском вводе 213/028, в т.ч.:** |  | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | 2014-2015 | 3 300 | 300 | 3 000 | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 2.1. | Межевание и постановка на кадастровый учет земельного участка |  | 2014 | 300 | 300 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 2.2. | Проектно-изыскательские работы |  |
| 2.3. | Выполнение проектных работ |  |
| 2.4. | Проведение государственной экспертизы |  |
| 2.5. | Строительство павильона и монтаж узла учета тепловой энергии |  | 2015 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | | 0 | | | | 0 |
|  | **ИТОГО** мкр. Белая Дача |  |  |  | **7 200** | **700** | **3 000** | **3 500** | | **0** | | | | **0** |
| **мкр.Силикат** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | **Строительство теплотрассы Ду 100, L= 90 п.м от ТК-21 до ТК 21А с установкой дополнительной тепловой камеры, в т.ч.:** |  | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | 2014-2016 | 1650 | 150 | 0 | 1500 | | 0 | | | 0 | |
| 3.1. | Межевание и постановка на кадастровый учет земельного участка |  | 2014 | 150 | 150 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 3.2. | Проектно-изыскательские работы |  |
| 3.3. | Выполнение проектных работ |  |
| 3.4. | Проведение государственной экспертизы |  |
| 3.5. | Строительство теплотрассы с установкой дополнительной тепловой камеры |  | 2016 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | | 0 | | | 0 | |
|  | **ИТОГО** мкр. Силикат |  |  |  | **1 650** | **150** | **0** | **1 500** | | **0** | | | **0** | |
| **мкр.Ковровый** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Модернизация оборудования ЦТП с заменой кожухотрубных ВВП отопления и ГВС на пластинчатые теплообменники - 4 шт., в т.ч.: |  | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | 2017-2018 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | | 1 000 | 12 500 | | | |
| 4.1. | Разработка проектно-сметной документации |  | 2017 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | | 1 000 | 0 | | | |
| 4.2. | Выполнение монтажных работ |  | 2018 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 12 500 | | | |
| 5. | **Реконструкция теплотрассы от ТК-1 до ТК-4 2Ду300, L= 2х108 п.м. с увеличением пропускной способности согласно гидравлического расчета Ивановского государственного энергетического университета, в т.ч.:** |  | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | 2014 | 2 750 | 2 750 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 5.1. | Межевание и постановка на кадастровый учет земельного участка |  | 2014 | 250 | 250 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 5.2. | Проектно-изыскательские работы |  |
| 5.3. | Выполнение проектных работ |  |
| 5.4. | Проведение государственной экспертизы |  |
| 5.5. | Выполнение строительно-монтажных работ |  | 2014 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
|  | **ИТОГО** мкр. Ковровый |  |  |  | **16 250** | **2 750** | **0** | **0** | | **1 000** | **12 500** | | | |
|  | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПО РАЗДЕЛУ "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ" |  | **Итого:** |  | **25 100** | **3 600** | **3 000** | **5 000** | | **1 000** | **12 500** | | | |
|  |  | в т.ч. | Средства бюджета городского округа Котельники |  | 25 100 | 3 600 | 3 000 | 5 000 | | 1 000 | 12 500 | | | |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| **Горячее водоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | |
| **мкр.Силикат** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Модернизация оборудования ЦТП-2 с заменой кожухотрубных ВВП на пластинчатые теплообменники 4 шт |  | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | 2017-2018 | 1 950 | 0 | 0 | 0 | | 200 | | 1 750 | | |
| 6.1. | Разработка проектно-сметной документации |  | 2017 | 200 | 0 | 0 | 0 | | 200 | | 0 | | |
| 6.2. | Выполнение монтажных работ |  | 2018 | 1 750 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 1 750 | | |
|  | **ИТОГО** мкр. Силикат |  |  |  | **1 950** | **0** | **0** | **0** | | **200** | | **1 750** | | |
|  | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПО РАЗДЕЛУ "ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ" |  | **Итого:** |  | **1 950** | **0** | **0** | **0** | | **200** | | **1 750** | | |
|  |  | в т.ч. | Средства бюджета городского округа Котельники |  | 1 950 | 0 | 0 | 0 | | 200 | | 1 750 | | |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| **Холодное водоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | |
| **мкр.Белая Дача** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | **Выполнение работ по реконструкции водопровода от ВК 34 до ж.д.№ 15 Ду 100, L=37 п.м.с заменой на трубы из ПНД в соответствии с проектно-сметной документацией** |  | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | 2015 | 800 | 0 | 800 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 8. | **Выполнение работ по реконструкции водопровода от ВК 34 до ж.д. № 16 Ду 100мм, L=135 п.м с заменой на трубы из ПНД в соответствии с проектно-сметной документацией** |  | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | 2015 | 2 200 | 0 | 2 200 | 0 | | 0 | | 0 | | |
|  | **ИТОГО** мкр. Белая Дача |  |  |  | **3 000** | **0** | **3 000** | **0** | | **0** | | **0** | | |
| **мкр.Силикат** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Выполнение работ по реконструкция участка ХВС от ВК-16 (ПГ 17) до ВК-18 (ПГ 17) Ду150мм, L=30 п.м.в соответствии с проектно-сметной документацией |  | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | 2015 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | | 0 | | 0 | | |
|  | **ИТОГО** мкр. Силикат |  |  |  | **1 200** | **0** | **1 200** | 0 | | 0 | | 0 | | |
| **мкр.Ковровый** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | **Выполнение работ по реконструкции трубопровода ХВС от ВК-28 до ВК-29 Ду150мм, L=130 п.м. в соответствии с проектно-сметной документацией** |  | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | 2015 | 800 | 0 | 800 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 11. | **Строительство водопровода от ВК 12 до ПГ 25 с проколом под Дзержинским шоссе Ду150мм, L=70п.м.** |  | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | 2015-2016 | 1 320 | 0 | 120 | 1 200 | | 0 | | 0 | | |
| 11.1. | Межевание и постановка на кадастровый учет земельного участка |  | 2015 | 120 | 0 | 120 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 11.2. | Проектно-изыскательские работы |  |
| 11.3. | Выполнение проектных работ |  |
| 11.4. | Проведение государственной экспертизы |  |
| 11.5. | Выполнение СМР по прокладке водопроводной сети |  | 2016 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | | 0 | | 0 | | |
| 12. | **Строительство водопровода от ВК 3 до ВК 16 А Ду150мм, L=380** |  | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | 2015-2018 | 4 400 | 0 | 400 | 0 | | 0 | | 4 000 | | |
| 12.1. | Межевание и постановка на кадастровый учет земельного участка |  | 2015 | 400 | 0 | 400 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 12.2. | Проектно-изыскательские работы |  |
| 12.3. | Выполнение проектных работ |  |
| 12.4. | Проведение государственной экспертизы |  |
| 12.5. | Выполнение СМР по прокладке водопроводной сети |  | 2018 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 4 000 | | |
|  | **ИТОГО** мкр. Ковровый |  |  |  | **6 520** | **0** | **1 320** | **1 200** | | 0 | | **4 000** | | |
| **ул. Новая** | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | **Реконструкция водопровода от ВК 42 до ПГ 32 Ду150мм, L=250 п.м., в т.ч. проектно-сметная документация** |  | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | 2015 | 2 700 | 0 | 2 700 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 13.1. | Межевание и постановка на кадастровый учет земельного участка |  | 2015 | 250 | 0 | 250 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 13.2. | Проектно-изыскательские работы |  |
| 13.3. | Выполнение проектных работ |  |
| 13.4. | Проведение государственной экспертизы |  |
| 13.5. | Выполнение СМР по рекострукции водопроводной сети |  | 2015 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | | 0 | | 0 | | |
|  | **ИТОГО** ул. Новая |  |  |  | **2 700** | **0** | **2 700** | 0 | | 0 | | 0 | | |
|  | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПО РАЗДЕЛУ "ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ" |  | **Итого:** |  | **13 420** | **0** | **8 220** | **1 200** | | **0** | | **4 000** | | |
|  |  | в т.ч. | Средства бюджета городского округа Котельники |  | 13 420 | 0 | 8 220 | 1 200 | | 0 | | 4 000 | | |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| **Водоотведение** | | | | | | | | | | | | | | |
| **мкр.Белая Дача** | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | **Реконструкция канализационного коллектора от КК 39А до КК 101 Ду 300, L=35 п.м. с установкой дополнительного колодца 39А, в т.ч.:** |  | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | 2015 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 14.1. | Межевание и постановка на кадастровый учет земельного участка |  | 2015 | 150 | 0 | 150 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 14.2. | Проектно-изыскательские работы |  |
| 14.3. | Выполнение проектных работ |  |
| 14.4. | Проведение государственной экспертизы |  |
| 14.5. | Выполнение СМР по рекострукции канализационного коллектора |  | 2015 | 1 350 | 0 | 1 350 | 0 | | 0 | | 0 | | |
|  | **ИТОГО** мкр. Белая Дача |  |  |  | **1 500** | **0** | **1 500** | **0** | | **0** | | 0 | | |
|  | **мкр. Силикат** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| 15. | **Капитальный ремонт канализационного коллектора от КК 126 до КК 122 Ду 200, L=105 п.м. в т.ч. проектно-сметная документация** |  | Субсидия из средств бюджета городского округа Котельники | 2015 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 16. | **Капитальный ремонт канализационного коллектора от КК 150 до КК 160 Ду 250, L=50 п.м., Ду 200, L=168 п.м. в т.ч. проектно-сметная документация** |  | Субсидия из средств бюджета городского округа Котельники | 2015 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 17. | Капитальный ремонт канализационного коллектора от КК 152 до КК 161 Ду 200, L=173 п.м. в т.ч. проектно-сметная документация |  | Субсидия из средств бюджета городского округа Котельники | 2017 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | | 3 500 | | 0 | | |
|  | **ИТОГО** мкр. Силикат |  |  |  | **12 500** | **0** | **9 000** | **0** | | **3 500** | | 0 | | |
|  | **ул. Новая** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| 18. | Капитальный ремонт канализационного коллектора от КК 35 до КК 59 Ду 150, L=248 п.м., в т.ч. проектно-сметная документация |  | Субсидия из средств бюджета городского округа Котельники | 2017 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | | 3 500 | | 0 | | |
|  | **ИТОГО** ул. Новая |  |  |  | **3 500** | **0** | **0** | **0** | | **3 500** | | 0 | | |
|  | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПО РАЗДЕЛУ "ВОДООТВЕДЕНИЕ" |  | **Итого:** |  | **17 500** | **0** | **10 500** | **0** | | **7 000** | | **0** | | |
|  |  | в т.ч. | Средства бюджета городского округа Котельники |  | 17 500 | 0 | 10 500 | 0 | | 7 000 | | 0 | | |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| **Электроснабжение** | | | | | | | | | | | | | | |
| **мкр. Силикат** | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | **Реконструкция ТП-2** |  | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | 2015-2016 | 4 600 | 0 | 450 | 4 150 | 0 | | 0 | | | |
| 19.1. | Межевание и постановка на кадастровый учет земельного участка |  | 2015 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 19.2. | Проектно-изыскательские работы |  |
| 19.3. | Выполнение проектных работ |  |
| 19.4. | Проведение государственной экспертизы |  |
| 19.5. | Выполнение СМР по рекострукции ТП-2 |  | 2016 | 4 150 | 0 | 0 | 4 150 | 0 | | 0 | | | |
| 20. | **Капитальный ремонт резервной КЛ от КТП-5 до КНС, L=500 м, в т.ч. проектно-сметная документация** |  | Субсидия из средств бюджета городского округа Котельники | 2015 | 3 800 | 0 | 3 800 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 21. | **Строительство электрической кабельной сети от ТП - 4 до ж.д. № 17 (L=200 п.м.) в сооответствии с проектно-сметной документацией** |  | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | 2016 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | | 0 | | | |
| 22. | **Реконструкция городских электрических кабельных сетей L=27,7925 п.км** |  | 2014-2018 | 63 800 | 5 800 | 14500 | 14 500 | 14 500 | | 14500 | | | |
| 22.1. | Межевание и постановка на кадастровый учет земельного участка |  | 2014 | 5 800 | 5800 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 22.2. | Проектно-изыскательские работы |  |
| 22.3. | Выполнение проектных работ |  |
| 22.4. | Проведение государственной экспертизы |  |
| 22.5. | Выполнение СМР по прокладке электрических кабельных сетей |  | 2015-2018 | 58 000 | 0 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | | 14 500 | | | |
| 23. | **Реконструкция ТП-6 в сооотвествии с проектно-сметной документацией** |  | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | 2015 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | | 0 | | | |
|  | **ИТОГО** мкр. Силикат |  | **Итого:** |  | **79 700** | **5 800** | **24 750** | **20 150** | **14 500** | | **14 500** | | | |
|  | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПО РАЗДЕЛУ "ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ" | в т.ч. | Средства бюджета городского округа Котельники |  | 79 700 | 5 800 | 24 750 | 20 150 | 14 500 | | 14 500 | | | |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме "Модернизация | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | и обеспечение функционирования | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | объектов коммунальной инфраструктуры" | | | |
|  | ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, | | | | | | | | | |
|  | НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ | | | | | | | | | |
| "МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" | | | | | | | | | | |
|  | Наименование мероприятия | Источник финансирования | [Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия](file:///C:\Users\User_Ekonomik4\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\5A692B1.xlsx#RANGE!Par459) | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | | | | | | [Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия](file:///C:\Users\User_Ekonomik4\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\5A692B1.xlsx#RANGE!Par461) |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | | | | |
| **мкр. Белая дача** | | | | | | | | | | |
| 1. | Модернизация оборудования для перевода работы ЦТП-3 в автоматический режим | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | Локальный сметный расчет | 3 900 | 400 | 0 | 3 500 | 0 | 0 |  |
| 2. | Строительство павильона и монтаж узла учета тепловой энергии на абонентском вводе 213/028 | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | Локальный сметный расчет | 3 300 | 300 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **7 200** | **700** | **3 000** | **3 500** | **0** | **0** |  |
| **мкр.Силикат** | | | | | | | | | | |
| 3. | Строительство теплотрассы Ду 100, L= 90 п.м от ТК-21 до ТК 21А с установкой дополнительной тепловой камеры | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники |  | 1 650 | 150 | 0 | 1 500 | 0 | 0 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **1 650** | **150** | **0** | **1 500** | **0** | **0** |  |
| **мкр.Ковровый** | | | | | | | | | | |
| 4. | Модернизация оборудования ЦТП с заменой кожухотрубных ВВП отопления и ГВС на пластинчатые теплообменники - 4 шт.: | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | Локальный сметный расчет | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 12 500 |  |
| 5. | Реконструкция теплотрассы от ТК-1 до ТК-4 2Ду300, L= 2х108 п.м. с увеличением пропускной способности согласно гидравлического расчета Ивановского государственного энергетического университета | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | Локальный сметный расчет | 2 750 | 2 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **16 250** | **2 750** | **0** | **0** | **1 000** | **12 500** |  |
| **Горячее водоснабжение** | | | | | | | | | | |
| **мкр.Силикат** | | | | | | | | | | |
| 6. | Модернизация оборудования ЦТП-2 с заменой кожухотрубных ВВП на пластинчатые теплообменники 4 шт | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | Локальный сметный расчет | 1 950 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 750 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **1 950** | **0** | 0 | 0 | **200** | **1 750** |  |
| **Холодное водоснабжение** | | | | | | | | | | |
| **мкр.Белая Дача** | | | | | | | | | | |
| 7. | Выполнение работ по реконструкции водопровода от ВК 34 до ж.д.№ 15 Ду 100, L=37 п.м.с заменой на трубы из ПНД в соответствии с проектно-сметной документацией | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | Локальный сметный расчет | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Выполнение работ по реконструкции водопровода от ВК 34 до ж.д. № 16 Ду 100мм, L=135 п.м с заменой на трубы из ПНД в соответствии с проектно-сметной документацией | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники |  | 2 200 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **3 000** | **0** | **3 000** | **0** | **0** | **0** |  |
| **мкр.Силикат** | | | | | | | | | | |
| 9. | Выполнение работ по реконструкции трубопровода ХВС от ВК-28 до ВК-29 Ду150мм, L=130 п.м. в соответствии с проектно-сметной документацией | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | Локальный сметный расчет | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **1 200** | **0** | **1 200** | 0 | 0 | 0 |  |
| **мкр.Ковровый** | | | | | | | | | | |
| 10. | Выполнение работ по реконструкции трубопровода ХВС от ВК-28 до ВК-29 Ду150мм, L=130 п.м. в соответствии с проектно-сметной документацией | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | Локальный сметный расчет | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. | Строительство водопровода от ВК 12 до ПГ 25 с проколом под Дзержинским шоссе Ду150мм, L=70п.м. | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | Локальный сметный расчет | 1 320 | 0 | 120 | 1 200 | 0 | 0 |  |
| 12. | Строительство водопровода от ВК 3 до ВК 16 А Ду150мм, L=380 | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | Локальный сметный расчет | 4 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 4 000 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **6 520** | **0** | **1 320** | **1 200** | 0 | **4 000** |  |
| **ул. Новая** | | | | | | | | | | |
| 13. | Реконструкция водопровода от ВК 42 до ПГ 32 Ду150мм, L=250 п.м., в т.ч. проектно-сметная документация | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | Локальный сметный расчет | 2 700 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **2 700** | **0** | **2 700** | 0 | 0 | 0 |  |
| **Водоотведение** | | | | | | | | | | |
| **мкр.Белая Дача** | | | | | | | | | | |
| 14. | Реконструкция канализационного коллектора от КК 39А до КК 101 Ду 300, L=35 п.м. с установкой дополнительного колодца 39А | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники |  | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **1 500** | **0** | **1 500** | **0** | **0** | 0 |  |
| **мкр.Силикат** | | | | | | | | | | |
| 15. | Капитальный ремонт канализационного коллектора от КК 126 до КК 122 Ду 200, L=105 п.м. в т.ч. проектно-сметная документация | Субсидия из средств бюджета городского округа Котельники |  | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16. | Капитальный ремонт канализационного коллектора от КК 150 до КК 160 Ду 250, L=50 п.м., Ду 200, L=168 п.м. в т.ч. проектно-сметная документация | Субсидия из средств бюджета городского округа Котельники |  | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17. | Капитальный ремонт канализационного коллектора от КК 152 до КК 161 Ду 200, L=173 п.м. в т.ч. проектно-сметная документация | Субсидия из средств бюджета городского округа Котельники |  | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **12 500** | **0** | **9 000** | **0** | **3 500** | 0 |  |
| **ул. Новая** | | | | | | | | | | |
| 18. | Капитальный ремонт канализационного коллектора от КК 35 до КК 59 Ду 150, L=248 п.м., в т.ч. проектно-сметная документация | Субсидия из средств бюджета городского округа Котельники |  | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **3 500** | **0** | **0** | **0** | **3 500** | 0 |  |
| **Электроснабжение** | | | | | | | | | | |
| **мкр. Силикат** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Реконструкция ТП-2 | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | Локальный сметный расчет | 4 600 | 0 | 450 | 4 150 | 0 | 0 |  |
| 20. | Капитальный ремонт резервной КЛ от КТП-5 до КНС, L=500 м, в т.ч. проектно-сметная документация | Субсидия из средств бюджета городского округа Котельники | Локальный сметный расчет | 3 800 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21. | Строительство электрической кабельной сети от ТП - 4 до ж.д. № 17 (L=200 п.м.) в сооответствии с проектно-сметной документацией | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | Локальный сметный расчет | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 |  |
| 22. | Реконструкция городских электрических кабельных сетей L=27,7925 п.км | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники | Локальный сметный расчет | 63 800 | 5 800 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 |  |
| 23. | Реконструкция ТП-6 в сооотвествии с проектно-сметной документацией | Инвестиции из бюджета городского округа Котельники |  | 6 000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **79 700** | **5 800** | **24 750** | **20 150** | **14 500** | **14 500** |  |

Приложение №3

к муниципальной программе городского округа Котельники Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»

**Муниципальная подпрограмма «Чистая вода»**

**муниципальной программы городского округа Котельники Московской области**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области**

**на 2014-2018 годы»**

**Паспорт муниципальной подпрограммы «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Чистая вода | | | | | | | |
| Цели муниципальной подпрограммы | Обеспечение населения водой, лучшего качества и отвод стоков. | | | | | | | |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Модернизация и строительство объектов водоснабжения и водоотведения. | | | | | | | |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Котельники  Т.И. Коломиец | | | | | | | |
| Заказчик муниципальной подпрограммы | Администрация городского округа Котельники | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2014-2018 годы | | | | | | | |
| Разработчик муниципальной подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Котельники | | | | | | | |
| Объем финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам и источникам финансирования: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| Итого | 2014 год | | 2015 год | 2016 год | 2017 год | | 2018год |
| Всего | 441134 | 360000 | | 81134 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 191134 | 110000 | | 81134 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Внебюджетные источники | 250000 | 250000 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Увеличение обеспечения населения городского округа Котельники московской питьевой водой с 8 000 м3 до 17 500 м3 В СУТКИ. | | | | | | | |
| На начало реализации подпрограммы | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018год | |
| 8 000 | | 10000 | 11000 | 15000 | 16000 | 17500 | |
| Увеличение водоотведения из мкр. Силикат городского округа Котельники с 2500 м3 до 11000 м3 в сутки. | | | | | | | |
| На начало реализации подпрограммы | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| 2500 | | 2500 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | |

1. **Характеристика проблемы,**

на решение которой направлена подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы» (далее – подпрограмма)

Согласно Стратегии социально-экономического развития Московской области до 2018 года безусловным приоритетом государственной политики в регионе в целом, и в городском округе Котельники Московской области (далее городской округ Котельники) в частности, является создание условий для повышения уровня и качества жизни населения городского округа Котельники.

Водоснабжение.

Решение задач по бесперебойному обеспечению населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, является одним из главных приоритетов по сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни населения городского округа Котельники.

Водоснабжение городского округа Котельники осуществляется из двух источников:

-непосредственно из сети московского водопровода (от магистрали Д=400 мм в районе Жулебино);

-от артезианских скважин, эксплуатирующих подольско-мячковский и алексинско-протвинский водоносные горизонты.

На территории города расположено восемь водозаборных узлов (далее ВЗУ):

- ВЗУ мкр. Силикат: работает на воде из артезианских скважин, расположенных на территории ВЗУ и снабжает артезианской водой мкр. Силикат и Южный;

- ВЗУ-2 мкр. Белая Дача: работает на воде из московского водопровода, а при ее недостатке - из артезианских скважин, снабжает водой мкр. Белая Дача и дома по 2-му Покровскому проезду;

- ВЗУ мкр. Ковровый: работает на воде из московского водопровода, а при ее недостатке - из артезианских скважин, снабжает водой мкр. Ковровый;

- ВЗУ-1 ЗАО «Белая Дача Инжиниринг»: работает на воде из артезианских скважин, расположенных на территории ВЗУ, снабжает артезианской водой производственные и торговые объекты;

- ВЗУ -3, ВЗУ-4 ЗАО «Белая Дача Инжиниринг»: работает на воде из артезианских скважин, расположенных на территориях ВЗУ и снабжает водой коттеджный поселок и производственные объекты;

- ВЗУ ОАО «Люберецкий ГОК»: работает на воде из артезианских скважин, расположенных на территории ВЗУ и снабжает водой частный жилой сектор;

- ВЗУ ООО «Опус-Инвест»: работает на воде из артезианских скважин, расположенных на территории ВЗУ и снабжает водой промышленную зону мкр. Силикат;

- ВЗУ ОАО «Стройсоюз»: осуществляет водоснабжение жилых домов группы Б мкр. Силикат.

На территории городского округа Котельники расположены мкр. Опытное Поле и застройка ООО «Синди-М», водоснабжение которых осуществляется непосредственно из сети московского водопровода без ВЗУ.

На некоторых предприятиях города также имеются водозаборные узлы для обеспечения их собственных нужд.

Существующее водопотребление составляет 18150 м3/сут, в том числе 10000 м3/сут – вода из московского водопровода.

Общая протяженность магистральных водопроводных сетей составляет 40,3 км, в т.ч.22,3 км муниципальных.

Эксплуатацией водно-коммунального хозяйства занимаются МУЖКП «Котельники», ООО «Синди-М», ООО «ЭК Солид», ЗАО «Белая Дача Инжиниринг», ОАО «Люберецкий ГОК», ООО «Опус-Инвест».

ГУП «Геоцентр-Москва» произведены оценка эксплуатационных запасов подземных вод по водозаборам городского округа Котельники, учет всех артезианских скважин и оформлены лицензия на право пользования недрами, но вода из подземных источников не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по санитарно-химическим показателям (превышение ПДК по железу и фтору).

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения, улучшения качества воды и учитывая растущие потребности в водоснабжении, в связи с новым строительством, администрацией городского округа Котельники в 2011 году был разработан проект по объединению существующей системы водоснабжения городского округа Котельники с системой московского водопровода, в состав которого вошли следующие объекты:

-«Сбор исходных данных по системе водоснабжения в г.о. Котельники Московской области»;

-«Анализ работы существующей системы водоснабжения городского округа Котельники Московской области»;

-«Предпроектные предложения по объединению существующей системы водоснабжения в г. о. Котельники Московской области с системой московского водопровода».

В 2013г. администрацией городского округа Котельники была разработана предпроектная, проектная и рабочая документация по объекту: «Строительство городских магистральных водопроводных сетей для обеспечения населения города Котельники питьевой водой» целью проекта является обеспечение питьевой водой существующих и перспективных потребностей городского округа Котельники из сети московского водопровода, проходящего в районе ул. Верхние Поля г. Москвы.

В 2013 году администрацией городского округа Котельники и ОАО «Мосводоканал» было заключено соглашение об обоюдных намерениях строительства магистральных и городских водопроводных сетей.

Реализация разработанных проектов водоснабжения городского округа Котельники легла в основу подпрограммы «Чистая вода».

Водоотведение.

Водоотведение в городском округе Котельники осуществляется централизованно от жилых домов, объектов соцкультбыта и от производственных объектов.

Канализационные стоки отводятся системой напорных и самотечных трубопроводов городского округа Котельники в коллектор ОАО «Люберецкий Водоканал» и ОАО «Мосводоканал».

В городском округе Котельники имеется 18 канализационно-насосных станций (далее КНС), в том числе 4 муниципальные. Общая протяженность канализационных сетей 38,0 км, в том числе 27,1км - муниципальные.

Система водоотведения эксплуатируется МУЖКП «Котельники», ООО «Синди-М», ООО «ЭК Солид», ЗАО «Белая Дача Инжиниринг», ФГКУ комбинат «Первомайский».

Городская система водоотведения существует более 40 лет, с момента ее строительства принципиально не изменялась и не модернизировалась, несмотря на повышение требований к гигиеническим нормативам.

КНС, расположенная в мкр. Силикат и напорный канализационный коллектор, по которому осуществляется водоотведение стоков в канализационный коллектор ОАО «Люберецкий Водоканал» эксплуатируются с 1931 года, технически устарели и требуют реконструкции.

В 2007 году администрацией городского округа Котельники был разработан проект: «Реконструкция канализационной насосной станции и напорного канализационного коллектора в микрорайоне «Силикат» городского округа Котельники Московская область», но из-за отсутствия финансирования данный проект не был реализован.

В 2013 году за счет средств инвестора произведена корректировка проекта и приобретено технологическое оборудование для канализационной насосной станции, а за счет средств бюджета городского округа Котельники произведен ремонт участка канализационного коллектора. Дальнейшие мероприятия по реализации проекта будут осуществлены данной подпрограммой.

**2. Планируемые результаты реализации Подпрограммы**

Основанием для разработки Подпрограммы послужили:

- Бюджетный Кодекс РФ;

- Постановление главы городского округа Котельники Московской области от 05.08.2013 № 601-ПГ «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Котельники Московской области»;

- Постановление главы городского округа Котельники Московской области от 05.08.2013 № 602-ПГ «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа Котельники Московской области»;

- Государственная программа Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы».

Целью Подпрограммы является обеспечение населения водой, лучшего качества и отвод стоков.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:

-провести модернизацию и строительство объектов водоснабжения и водоотведения.

Реализация поставленной задачи позволит добиться целевых показателей изложенных в приложение № 1 к Подпрограмме.

**3. Характеристика мероприятий подпрограммы**

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2014 по 2018 годы. Строительство городских магистральных водопроводных сетей для обеспечения населения города Котельники питьевой водой планируется начать в 2014 году и закончить в 2015 году, объем потребляемой московской водопроводной воды в 2018 году должен составить 17500 куб/м.

В 2015 году планируется разработать предпроектную и проектную документацию на выполнение работ по реконструкции участков водопровода: от ВЗУ-2 «Белая Дача» до ВК-43, от ВЗУ-2 «Белая Дача» до ВК-38, а в 2016 году выполнить реконструкцию данных участков водопровода.

В 2015 году планируется продолжить и завершить реконструкцию канализационной насосной станции и напорного коллектора в микрорайоне Силикат г. о. Котельники, начатую в 2013 году.

Достижение целей и задач Подпрограммы к 2018 году будут осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении №2.

**4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы**

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных финансовых средств:

Всего за период 2014-2018 годов:

441 134 тыс. рублей

в том числе по годам:

2014 год – 360 000 тыс. рублей;

2015 год – 81 134 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей

из них по источникам:

средства бюджета городского округа Котельники:

всего – 191 134 тыс. рублей

в том числе по годам:

2014 год – 110 0000 тыс. рублей;

2015 год – 81 134 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей

средства внебюджетных источников:

всего – 250 000тыс. рублей

в том числе по годам:

2014 год – 250 000 тыс. рублей;

2015 год – 0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы изложена в приложении № 3.

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Котельники Московской области», утвержденным Постановлением главы городского округа Котельники Московской области 05.08.2013 №601-ПГ.

**5. Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы**

Оценка эффективности Подпрограммы производится путем сравнения текущих значений показателей с установленными Подпрограммой значениями на 2014-2018 годы.

1. Обеспеченность населения городского округа Котельники московской питьевой водой.

1.1. Алгоритм расчета значения целевого показателя: рассчитывается как количество доведенной до потребителя качественной московской воды по годам реализации Подпрограммы, значение, связанное с количеством вводимых участков магистрального водовода.

1.2. Единицы измерения: м3.

1.3. Значение базового показателя в 2013 году – 8000 м3.

2. Обеспеченность населения микрорайона Южный и микрорайона Силикат услугами водоотведения.

2.1. Алгоритм расчета значения целевого показателя: рассчитывается как необходимое количество отводимых от потребителя сточных вод по годам реализации Подпрограммы, значение, связанное с ростом населения данных микрорайонов и достигаемое реконструкцией КНС и напорного коллектора.

2.2. Единицы измерения: м3.

2.3. Значение базового показателя в 2013 году – 2500 м3.

**6. Сведения о координаторе, исполнителях и разработчике подпрограммы**

Координатор Подпрограммы – заместитель главы администрации городского округа Котельники – Коломиец Т.И.

Разработчик Подпрограммы – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Котельники.

Исполнители Подпрограммы – администрация городского округа Котельники, ОАО «Мосводоканал», подрядные организации выбранные на конкурсной основе.

Корректировка Подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляются в соответствии с Постановлением главы городского округа Котельники от 05.08.2013 № 601-ПГ «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Котельники Московской области».

Выполнение работ и оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в целях обеспечения реализации мероприятий подпрограммы осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы исполняются в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Котельники, утвержденном Постановлением главы городского округа Котельники 05.08.2013 № 601-ПГ.

Координатор подпрограммы -

заместитель главы администрации Т.И. Коломиец

Начальник управления ЖКХ А.А. Зуйков

Начальник отдела развития

коммунальной инфраструктуры

управления ЖКХ Л.И. Визаулина

исп. Л.И. Визаулина

тел. 8(495)551-57-08

Приложение № 1

к подпрограмме «Чистая вода»

**Планируемы результаты реализации подпрограммы «Чистая вода»**

**муниципальной программы городского округа Котельники Московской области**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области**

**на 2014-2018 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на  достижение цели | Планируемый объем финансирования  на решение  данной задачи  (тыс. руб.) | | | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя  (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Всего | Бюджет городского округа Котельники | Бюджет Московской области | Внебюджетные источники | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Модерниза-ция и строительство объектов систем водоснабже-ия и водоотведе- ния | 400 000 | 150000 | 0,0 | 250000 | Обеспеченность населения городского округа Котельники  московской водопроводной водой | м3/сут. | 8000 | 10000 | 11000 | 15000 | 16000 | 17500 |
| 41 134 | 41 134 | 0,0 | 0,0 | Водоотведение из мкр. Силикат | м3/сут. | 2500 | 2500 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |

Начальник отдела развития коммунальной инфраструктуры

управления ЖКХ Л.И. Визаулина

Приложение № 2

к подпрограмме «Чистая вода»

**Перечень мероприятий подпрограммы «Чистая вода» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечива-ющих выполнение мероприятия | Источники финанси-рования | Срок  исполне-ния мероприя-тия | Всего,  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Строительство водопровода для транспортировки московской водопроводной воды |  | Итого | 2014-2015 | 400 000 | 360 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет городского округа Котельники |  | 150 000 | 110 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | Управление  ЖКХ |
| Бюджет Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Реконструкция канализационной насосной станции и напорного канализационного коллектора в микрорайоне «Силикат» городского округа Котельники |  | Итого | 2015 | 41 134 | 0 | 41 134 | 0 | 0 | 0 |  |
| Инвестиция из бюджета городского округа Котельники | 2015 | 41 134 | 0 | 41 134 | 0 | 0 | 0 | Управление  ЖКХ |
| Бюджет Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ИТОГО | 2014-2015 | 441134 | 360000 | 81134 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет городского округа Котельники | 2014-2015 | 191134 | 110000 | 81134 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Начальник отдела развития коммунальной инфраструктуры

управления ЖКХ Л.И. Визаулина

Приложение № 3

к подпрограмме «Чистая вода»

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Чистая вода»** **муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию  мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |
| 1 | Строительство водопровода для транспортировки московской водопроводной воды | 1. Субсидия бюджета городского округа Котельники;  2. Внебюджетные источники (средства собственников многоквартирных домов) | Ориентировочный расчет стоимости строительства городских магистральных водопроводных сетей для обеспечения населения  города Котельники питьевой водой Объем средств на осуществление бюджетных инвестиций подлежит уточнению после утверждения проектной документации в пределах 30 (тридцати) процентов общего объема средств на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренных на соответствующий | Общий объем средств: 400 000 000,0 руб.  2014 год – 360 000 000,00руб;  2015 год – 40 000 000,0 руб;  2016 год – 0,0 руб;  2017 год – 0,0 руб;  2018 год – 0,0 руб. |
| 2 | Реконструкция канализационной насосной станции и напорного канализационного коллектора в микрорайоне «Силикат» городского округа Котельники | 1. Субсидия бюджета городского округа Котельники;  2. Внебюджетные источники (средства собственников многоквартирных домов) | Сводный сметный расчет стоимости строительства «Реконструкции канализационной насосной станции и напорного канализационного коллектора в микрорайоне «Силикат» городского округа Котельники Московская область» | Общий объем средств: 41 134 000,0 руб.  2014 год – 0,0 руб.;  2015 год – 41 134 000,0 руб.;  2016 год – 0,0 руб.;  2017 год – 0,0 руб.;  2018 год – 0,0 руб. |

Начальник отдела развития коммунальной инфраструктуры

управления ЖКХ Л.И. Визаулина

Приложение № 4

к муниципальной программе городского округа Котельники Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»

Подпрограмма

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Котельники Московской области» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»

Паспорт подпрограммы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Котельники Московской области» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Котельники Московской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной подпрограммы | Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Замена газоиспользующего оборудования в муниципальных жилых помещениях.  Капитальный ремонт муниципального жилого помещения.  Перечисление платы за капитальный ремонт в фонд капитального ремонта, за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области Т.И. Коломиец | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заказчик муниципальной подпрограммы | Администрация городского округа Котельники Московской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014 – 2018 годы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработчик муниципальной подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Котельники Московской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 2014 год | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | 2017 год | | | 2018 год | |
| Всего средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 5 660 | 1 460 | | | 1 050 | | | | 1 050 | | | 1 050 | | | 1 050 | |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Количество замененных газовых плит и газовых водонагревателей, шт. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Итого | 2014 год | | 2015 год | | | 2016 год | | | 2017 год | | | 2018 год |
| Плиты | | | 18 | 10 | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 |
| Водонагре-ватели | | | 18 | 10 | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 |
| Количество отремонтированных помещений, шт. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | 2014 год | | | 2015 год | | 2016 год | | | 2017 год | | | 2018 год | | |
| 1 | | 1 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Сумма средств перечисленных в качестве платы за капитальный ремонт в фонд капитального ремонта, за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 2014 | | | 2015 | | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | |
| 5 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | 1 000 | | | 1 000 | | | 1 000 | |

1. Общая характеристика

Администрация городского округа Котельники как собственник муниципальных жилых помещений несет, в соответствии со статьями 30, 65 Жилищного Кодекса РФ бремя содержания собственного имущества. В соответствии с компетенцией собственника, осуществляется замена вышедшего из строя, в связи с длительной эксплуатацией, газоиспользующего оборудования (газовых плит, газовых водонагревателей) установленных муниципальных помещениях. Так же в соответствии со статьей 169 Жилищного Кодекса РФ у администрации городского округа Котельники имеется обязанность по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в фонд капитального ремонта.

2. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Целью подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Котельники Московской области» (далее – подпрограмма) является проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений.

Основанием для разработки программы является:

- Бюджетный кодекс РФ;

- Постановление главы городского округа Котельники Московской области от 05.08.2013 № 601-ПГ «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Котельники Московской»;

- Постановление главы городского округа Котельники Московской области от 05.08.2013 № 602-ПГ «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа Котельники Московской».

Задачами Подпрограммы являются:

- замена газоиспользующего оборудования в муниципальных жилых помещениях;

- капитальный ремонт муниципального жилого помещения;

- перечисление платы за капитальный ремонт в фонд капитального ремонта, за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах

Целевыми индикаторами являются:

- количество замененных газовых плит и газовых водонагревателей;

- количество отремонтированных помещений;

- сумма средств перечисленных в качестве платы за капитальный ремонт в фонд капитального ремонта, за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах;

Реализация Подпрограммы позволит:

- обеспечить безопасность и комфортность проживания граждан в многоквартирных домах в 2014 - 2018 годах;

- обеспечить повышение уровня обслуживания и снижение количества жалоб населения.

Планируемые результаты реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой (Приложение № 2) планируется выполнить в 2014-2018 годах.

Объем финансирования Подпрограммы определен с учетом выполнения обязательств по проведению капитального ремонта собственников помещений в многоквартирных домах.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Котельники Московской области (далее -городского округа Котельники).

4. Обоснование финансовых ресурсов

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы, приведено в Приложении № 3

Общий объем средств бюджета городского округа Котельники, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы:

5 660 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2014 – 1 460 тыс. рублей;

2015 – 1 050 тыс. рублей;

2016 – 1 050 тыс. рублей;

2017 –1 050 тыс. рублей;

2018 – 1 050 тыс. рублей.

5. Методика расчета показателей реализации подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы ежегодно производится на основе мониторинга динамики изменений целевых показателей за отчетный период с целью уточнения задач и мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности Подпрограммы будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с установленными Подпрограммой значениями на 2014-2018 годы.

а) исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются сведения управляющих организаций о количестве необходимых мероприятий;

б) алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количества выполненных капитальных ремонтов в многоквартирных домах городского округа Котельники в рамках [Подпрограммы](#Par3184);

в) алгоритм расчета значения целевого показателя в среднем по г. о. Котельники.

Значение целевого показателя рассчитывается путем уменьшения значения базового показателя целевого показателя по городскому округу Котельники;

г) значения базового показателя.

6. Сведения о координаторе, исполнителе и разработчике подпрограммы

Координатор Подпрограммы – заместитель главы администрации городского округа Котельники – Коломиец Т.И.

Разработчик Подпрограммы – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Котельники.

Исполнитель Подпрограммы – администрация городского округа Котельники, подрядные организации, выбранные на конкурсной основе.

Корректировка Подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляются в соответствии с Постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 05.08.2013 № 601-ПГ «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Котельники Московской области».

Выполнение работ и оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в целях обеспечения реализации мероприятий подпрограммы осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы исполняются в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Котельники, утвержденном Постановлением главы городского округа Котельники 05.08.2013 № 601-ПГ.

Координатор подпрограммы-

заместитель главы администрации Т.И. Коломиец

Начальник управления ЖКХ А.А. Зуйков

исп. А.А.Зуйков

тел. 8(495)554-90-58

Приложение № 1

к подпрограмме ««Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Котельники Московской области»

Планируемые результаты реализации подпрограммы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Котельники Московской области» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на  достижение цели | Планируемый объем финансирования  на решение данной задачи  (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя  (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 102 | 11 |
| 1 | Замена газоиспользующего оборудования в муниципальных жилых помещениях | 380 | Количество замененных газовых плит и газовых водонагревателей | Газовые плиты, шт | 18 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Газовые водонагреватели, шт | 18 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Капитальный ремонт муниципального жилого помещения | 280 | Количество отремонтированных помещений | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Перечисление платы за капитальный ремонт в фонд капитального ремонта за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах | 5 000 | Сумма средств перечисленных в качестве платы за капитальный ремонт в фонд капитального ремонта, за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах | тыс. рублей | 5 000 | 1 000 | 1 000 | 1 100 | 1 000 | 1 000 |

Приложение № 2

к подпрограмме ««Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Котельники Московской области»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Котельники Московской области» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Замена газоиспользующего оборудования в муниципальных жилых помещениях |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 2014-2018 | 380 | 180 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 2 | Ремонт муниципальных жилых помещений |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 2014-2018 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Перечисление платы за капитальный ремонт в фонд капитального ремонта, за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах |  | Средства бюджета городского округа Котельники | 2014-2018 | 5 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |
| ВСЕГО  в т. ч по источникам финансирования | | |  |  | 5 660 | 1 460 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |  |

Приложение № 3

к подпрограмме ««Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Котельники Московской области»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Котельники Московской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию  мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| Замена газоиспользующего оборудования в муниципальных жилых помещениях | Бюджет городского округа Котельники. | НФС=СО+СМР | Общий объем средств, 380 в т.ч.  2014 год – 180 тыс. рублей;  2015 год – 50 тыс. рублей;  2016 год – 50 тыс. рублей;  2017 год - 50 тыс. рублей;  2018 год - 50 тыс. рублей | Отсутствуют |
| Капитальный ремонт муниципального жилого помещения | Бюджет городского округа Котельники. | НФС=СМР | Общий объем средств, 280 в т.ч.  2014 год – 280 тыс. рублей;  2015 год – 0 тыс. рублей;  2016 год –0 тыс. рублей;  2017 год - 0 тыс. рублей;  2018 год - 00 тыс. рублей | Отсутствуют |
| Перечисление платы за капитальный ремонт в фонд капитального ремонта за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах | Бюджет городского округа Котельники. | НФС = ССКР х ПМП х 12 | Общий объем средств, 5 000 в т.ч.  2014 год – 1 000 тыс. рублей;  2015 год – 1 000 тыс. рублей;  2016 год – 1 000 тыс. рублей;  2017 год - 1 000 тыс. рублей;  2018 год - 1 000 тыс. рублей. | Отсутствуют |

НФС – необходимые финансовые средства, рублей.

СО – стоимость оборудования, рублей.

СМР – строительно-монтажные работы, рублей.

ССКР – стандарт стоимости капитального ремонта для муниципальных жилых помещений, установленный Законом Московской области «О стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг в Московской области и стандарте стоимости капитального ремонта муниципального жилищного фонда в Московской области на 2013 год», руб/м2 в месяц.

ПМП – площадь муниципальных помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, м2. (подтверждено выпиской из реестра муниципального имущества № 546В/2013 от 06.09.2013).

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к муниципальной программе

городского округа Котельники

Московской области

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства городского округа

Котельники Московской области на 2014-2018 годы.

Паспорт подпрограммы

«Благоустройство придомовых территорий, зон рекреации и пешеходных зон, ремонт наружного освещения и обеспечение городского округа Котельники Московской области специализированной техникой для нужд благоустройства» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Благоустройство придомовых территорий, зон рекреации и пешеходных зон, ремонт наружного освещения и обеспечение городского округа Котельники Московской области специализированной техникой для нужд благоустройства | | | | | |
| Цели муниципальной подпрограммы | Улучшение благоприятной среды жизнедеятельности населения городского округа Котельники | | | | | |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Благоустройство, озеленение, содержание территорий общего пользования городского округа Котельники.  Благоустройство, озеленение, содержание дворовых территорий.  Модернизация и содержание контейнерных площадок.  Модернизация системы уличного освещения.  Модернизация и переоснащение специализированной техникой муниципальных предприятий. | | | | | |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Котельники И.А. Лексаков | | | | | |
| Заказчик муниципальной подпрограммы | Администрация городского округа Котельники | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2014-2018 годы | | | | | |
| Разработчик муниципальной подпрограммы | Управление городского хозяйства администрации городского округа Котельники | | | | | |
| Объем финансирования  муниципальной подпрограммы, в том числе по годам и источникам финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Итого | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Всего | 335111 | 63308 | 64110 | 69231 | 69231 | 69231 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 335111 | 63308 | 64110 | 69231 | 69231 | 69231 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы: | Итого | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Количество ДИП оборудованных новыми игровыми элементами, шт. | 27 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Площадь устроенного специального покрытия на ДИП, м2 | 3400 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Модернизация линий наружного освещения, м | 43690 | 43690 | 43690 | 43690 | 43690 | 43690 |
| Площадь цветников, включая вертикальное озеленение | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 |

1. Общая характеристика муниципальной подпрограммы

Муниципальная подпрограмма городского округа Котельники Московской области (далее городской округ Котельники) «Благоустройство придомовых территорий, зон рекреации и пешеходных зон, ремонт наружного освещения и обеспечение городского округа Котельники Московской области специализированной техникой для нужд благоустройства» (далее муниципальная подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Московской области от 29.11.2005 N 249/2005-ОЗ "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области", Уставом городского округа Котельники, Решением Совета депутатов городского округа Котельники от 30.05.2012г. №317/41 «Нормы и правила по благоустройству городского округа Котельники Московской области» и постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 05.08.2013г. №601-ПГ «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Котельники Московской области».

Модернизация скверов, увеличение элементов детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, установка малых архитектурных форм, непосредственным образом влияют на эмоциональное состояние и качество жизни населения городского округа Котельники.

Озелененные пространства города являются неотъемлемым элементом оптимизации экологической среды и входят в систему его жизнеобеспечения.

Запланирована большая работа по посадке и уходу за зелеными насаждениями, в том числе модернизация зеленых насаждений в жилых кварталах и городских территориях.

В соответствие с подпрограммой запланировано выполнение мероприятий по вырубке сухостойных, аварийных деревьев и кронированию деревьев.

В целях повышения уровня благоустройства запланировано внедрять передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.

Работы по благоустройству будут иметь характер улучшенного комплексного благоустройства, ландшафтного дизайна и декоративной деятельности, направленной на украшение городской среды.

Благоустройство на территории городского округа Котельники является одной из насущных задач, требующих ежедневного внимания и эффективного решения. Увеличение количества озелененных территорий городского округа Котельники является важной составляющей улучшения экологической обстановки в целях создания благоприятных условий для проживания населения.

Наружное освещение - это важнейший элемент благоустройства, который формирует облик городского округа Котельники. Модернизация линий наружного освещения необходима для обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время суток, улучшения эстетического облика городских улиц, дорожно-уличной сети, парков, дворовых территорий, снижения нарушений общественного порядка.

Ежегодно для поддержания работоспособности системы наружного освещения дорожно-уличной сети и мест общего пользования на территории городского округа Котельники запланировано выполнение мероприятий по содержанию линий наружного освещения, а также установка новых опор освещения, замена щитового оборудования, замена воздушных и кабельных сетей.

В рамках улучшения благоустройства городского округа Котельники запланировано проводить смотры-конкурсы, направленные на благоустройство территории городского округа Котельники с привлечением предприятий, организаций, учреждений и жителей городского округа Котельники.

Муниципальная подпрограмма определяет цели и основные направления решения проблемы создания комфортной среды проживания на территории городского округа Котельники.

2. Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

Реализация программных мероприятийпозволит обеспечить высокий уровень благоустройства, увеличить площадь озелененных территорий, модернизировать детские площадки и систему уличного освещения.

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы представлены в приложении №1.

3. Цели и задачи муниципальной подпрограммы

Целью муниципальной подпрограммы является создание благоприятной среды жизнедеятельности населения городского округа Котельники.

В ходе выполнения муниципальной подпрограммы необходимо выполнить следующие задачи:

- благоустройство, озеленение, содержание территорий общего пользования городского округа Котельники, в том числе выполнение мероприятий по народному проекту;

- благоустройство, озеленение, содержание дворовых территорий;

- модернизация и содержание контейнерных площадок;

- модернизация системы уличного освещения;

- модернизация и переоснащение специализированной техникой муниципальных предприятий.

4. Характеристика мероприятий муниципальной подпрограммы

В соответствии с законом Московской области от 29.11.2005 N 249/2005-ОЗ "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области", Решением Совета депутатов городского округа Котельники от 30.05.2012г. №317/41 «Нормы и правила по благоустройству городского округа Котельники Московской области» для обеспечения на территории городского округа Котельники чистоты и порядка необходимо выполнение мероприятий по ежедневной уборке общегородских, дворовых территорий, контейнерных площадок, а также в случае образования несанкционированных свалок, выполнение мероприятий по уборке.

Запланировано выполнение следующих мероприятий:

- приобретать и устанавливать малые архитектурные формы;

- организовывать и проводить мероприятия по борьбе с бешенством и агрессивным поведением бездомных животных;

- изготавливать и устанавливать декоративные ограждения.

В целях подготовки к празднованию «Дня Победы» запланировано ежегодно проводить работы по текущему ремонту памятников павшим воинам в Великой Отечественной войне1941-1945гг..

В рамках улучшения уровня благоустройства запланировано проводить смотры-конкурсы, направленные на благоустройство территории городского округа Котельники с привлечением предприятий, организаций, учреждений и жителей городского округа Котельники.

С началом весенне-летнего периода работ по благоустройству территории городского округа Котельники Московской области каждый год с марта по май запланировано проведение субботников.

Для обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время суток, улучшения эстетического облика городских улиц, дорожно-уличной сети, парков, дворовых территорий, снижения нарушений общественного порядка запланирована модернизация системы уличного освещения.

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы представлен в приложение №2 к муниципальной подпрограмме.

5. Сроки реализации муниципальной подпрограммы

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2014-2018 годы.

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной подпрограммы

Общий объем финансовых средств, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы – 335111 тыс.руб.

В том числе по годам:

2014 год – 63308 тыс.руб.;

2015 год – 64110 тыс.руб.;

2016 год – 69231 тыс.руб.;

2017 год - 69231 тыс.руб.;

2018 год - 69231 тыс.руб.

Источник финансирования муниципальной подпрограммы - средства бюджета городского округа Котельники Московской области.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной подпрограммы представлены в приложении №3 к муниципальной программе.

7. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной

подпрограммы

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы ежегодно производится на основе мониторинга динамики изменений планируемых значений показателей за отчетный период с целью уточнения задач и мероприятий муниципальной подпрограммы.

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с установленными муниципальной подпрограммой на 2014-2018 годы.

8. Сведения о заказчике, координаторе, разработчике и исполнителях муниципальной подпрограммы

Заказчиком муниципальной подпрограммы является администрация городского округа Котельники.

Координатором муниципальной подпрограммы является заместитель главы администрации И.А. Лексаков.

Разработчиком муниципальной подпрограммы является отдел благоустройства управления городского хозяйства администрации.

Управление реализацией муниципальной подпрограммы осуществляется координатором муниципальной подпрограммы. Ответственность за реализацию муниципальной подпрограммы и достижение планируемых значений показателей ее эффективности несет разработчик программы – отдел благоустройства управления городского хозяйства администрации.

Координатор подпрограммы -

заместитель главы администрации И.А. Лексаков

Начальник управления городского хозяйства Л.В. Сурина

Начальник отдела благоустройства

управления городского хозяйства И.Ю. Романова

И.Ю. Романова

(495)221-66-56

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной подпрограмме

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

«Благоустройство придомовых территорий, зон рекреации и пешеходных зон, ремонт наружного освещения и обеспечение городского округа Котельники Московской области специализированной техникой для нужд благоустройства» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Всего | Бюджет городского округа Котельники | Бюджет Московской области | Другие источники | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Покупка и установка новых детских игровых площадок (ДИП), включая выполнение работ по устройству покрытий | 6141 | 6141 | - | - | Количество ДИП оборудованных новыми игровыми элементами | шт. | 7 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Площадь устроенного специального покрытия на ДИП | м2 | 20 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 2. | Модернизация системы уличного освещения | 71884 | 71884 | - | - | Протяженность линий наружного освещения | м | 43544,5 | 43690 | 43690 | 43690 | 43690 | 43690 |
| 3. | Озеленение территории и содержание зеленых насаждений | 12895 | 12895 |  |  | Площадь цветников, включая вертикальное озеленение | м2 | 789,5 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 |

Начальник управления городского хозяйства Л.В. Сурина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной подпрограмме

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Благоустройство придомовых территорий, зон рекреации и пешеходных зон, ремонт наружного освещения и обеспечение городского округа Котельники Московской области специализированной техникой для нужд благоустройства» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего  (тыс.  руб.) | | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2014 | | | 2015 | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | | 8 | | | 9 | | | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | Благоустройство и содержание территорий общего пользования городского округа Котельники | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов | Итого | 2014-2018 гг. | 241476 | | 44834 | | | 46384 | | | 50086 | 50086 | 50086 | Отдел благоустройства управления городского хозяйства |
| Бюджет городского округа Котельники | 241476 | | 44834 | | | 46384 | | | 50086 | 50086 | 50086 |
| Бюджет Московской области | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Благоустройство и содержание общегородских и дворовых территорий городского округа Котельники | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов | Итого | 2014-2018 гг. | 229916 | | 41845 | | | 44356 | | | 47905 | 47905 | 47905 | Отдел благоустройства управления городского хозяйства |
| Бюджет городского округа Котельники | 229916 | | 41845 | | | 44356 | | | 47905 | 47905 | 47905 |
| Бюджет Московской области | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Покупка, установка и содержание малых архитектурных форм, ремонт памятников | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов | Итого | 2014-2018 гг. | 954 | | 223 | | | 173 | | | 186 | 186 | 186 | Отдел благоустройства управления городского хозяйства |
| Бюджет городского округа Котельники | 954 | | 223 | | | 173 | | | 186 | 186 | 186 |
| Бюджет Московской области | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Организация и выполнение работ в случае образования несанкционированных свалок и вывоз мусора | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов | Итого | 2014-2018 гг. | 3771 | | 686 | | | 727 | | | 786 | 786 | 786 | Отдел благоустройства управления городского хозяйства |
| Бюджет городского округа Котельники | 3771 | | 686 | | | 727 | | | 786 | 786 | 786 |
| Бюджет Московской области | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Организация и проведение конкурсов по благоустройству | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов | Итого | 2014-2018 гг. | 500 | | 100 | | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | Отдел благоустройства управления городского хозяйства |
| Бюджет городского округа Котельники | 500 | | 100 | | | 100 | | | 100 | 100 | 100 |
| Бюджет Московской области | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Организация, проведение месячника по благоустройству и субботников | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов | Итого | 2014-2018 гг. | 3715 | | 676 | | | 717 | | | 774 | 774 | 774 | Отдел благоустройства управления городского хозяйства |
| Бюджет городского округа Котельники | 3715 | | 676 | | | 717 | | | 774 | 774 | 774 |
| Бюджет Московской области | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Организация и проведение мероприятий по борьбе с бешенством животных | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов | Итого | 2014-2018 гг. | 1609 | | 293 | | | 311 | | | 335 | 335 | 335 | Отдел благоустройства управления городского хозяйства |
| Бюджет городского округа Котельники | 1609 | | 293 | | | 311 | | | 335 | 335 | 335 |
| Бюджет Московской области | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Изготовление и установка декоративных ограждений | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов | Итого | 2014 г. | 1011 | | 1011 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства управления городского хозяйства |
| Бюджет городского округа Котельники | 1011 | | 1011 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Московской  области | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Покупка и установка новых детских игровых площадок (ДИП), включая выполнение работ по устройству покрытий | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов | Итого | 2014-2018 гг. | 6141 | | 1673 | | | 1054 | | | 1138 | 1138 | 1138 | Отдел благоустройства управления городского хозяйства |
| Бюджет городского округа Котельники | 6141 | | 1673 | | | 1054 | | | 1138 | 1138 | 1138 |
| Бюджет Московской области | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Содержание, текущий ремонт и устройство новых контейнерных площадок | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов | Итого | 2014-2018 гг. | 2715 | | 592 | | | 500 | | | 541 | 541 | 541 | Отдел благоустройства управления городского хозяйства |
| Бюджет городского округа Котельники | 2715 | | 592 | | | 500 | | | 541 | 541 | 541 |
| Бюджет Московской области | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Модернизация и содержание системы уличного освещения, оплата электроэнергии | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов | Итого | 2014-2018 гг. | 71884 | | 13356 | | | 13804 | | | 14908 | 14908 | 14908 | Отдел благоустройства управления городского хозяйства |
| Бюджет городского округа Котельники | 71884 | | 13356 | | | 13804 | | | 14908 | 14908 | 14908 |
| Бюджет Московской области | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Озеленение территории и содержание зеленых насаждений | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов | Итого | 2014-2018 гг. | 12895 | | 2853 | | | 2368 | | | 2558 | 2558 | 2558 | Отдел благоустройства и отдел экологии и природных ресурсов управления городского хозяйства |
| Бюджет городского округа Котельники | 12895 | | 2853 | | | 2368 | | | 2558 | 2558 | 2558 |
| Бюджет Московской области | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Посадка цветов, содержание цветников, и устройство новых, включая вертикальное озеленение | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов | Итого | 2014-2018 гг. | 12895 | | 2853 | | | 2368 | | | 2558 | 2558 | 2558 | Отдел благоустройства и отдел экологии и природных ресурсов управления городского хозяйства |
| Бюджет городского округа Котельники | 12895 | | 2853 | | | 2368 | | | 2558 | 2558 | 2558 |
| Бюджет Московской области | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Посадка и содержание зеленых насаждений, включая работу связанную с аварийными, упавшими и сухостойными зелеными насаждениями | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов | Итого | 2014-2018 гг. | Выполнение мероприятия в рамках финансовых средств, поступающих в бюджет городского округа от выпиловки и в результате компенсационного озеленения | | | | | | | | | | | Отдел благоустройства и отдел экологии и природных ресурсов управления городского хозяйства |
| Бюджет городского округа Котельники |
| Бюджет Московской области | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 6 | Модернизация и переоснащение специализированной техникой муниципальных предприятий (при условии предоставления субсидии из бюджета Московской области) | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов | Итого | 2014-2018 гг. | Выделение денежных средств целесообразно после выделение субсидий из бюджета Московской области | | | | | | | | | | | Отдел благоустройства и отдел дорожного движения, транспорта и связи управления городского хозяйства |
| Бюджет городского округа Котельники |
| Бюджет Московской области | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| Внебюджетные  источники | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
|  |  |  | Итого | 2014-2018 гг. | 335111 | 63308 | | | 64110 | | | 69231 | | 69231 | 69231 | Отдел благоустройства управления городского хозяйства |
| Бюджет городского округа Котельники | 335111 | 63308 | | | 64110 | | | 69231 | | 69231 | 69231 |
| Бюджет Московской области | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |

Начальник управления городского хозяйства Л.В. Сурина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной подпрограмме

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной подпрограммы

«Благоустройство придомовых территорий, зон рекреации и пешеходных зон, ремонт наружного освещения и обеспечение городского округа Котельники Московской области специализированной техникой для нужд благоустройства» муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2014-2018 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Источник  финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, руб. | | | | | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятий |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. Благоустройство и содержание территорий общего пользования городского округа Котельники | Бюджет городского округа Котельники |  | 44834 | 46384 | 50086 | 50086 | 50086 | - |
| 1.1.Благоустройство и содержание общегородских и дворовых территорий городского округа Котельники | Бюджет городского округа Котельники | ФР= СР\*ИД | 41845 | 44356 | 47905 | 47905 | 47905 | - |
|  |
| 1.2. Покупка, установка и содержание малых архитектурных форм, ремонт памятников | Бюджет городского округа Котельники | ФР= САР \*ИД | 223 | 173 | 186 | 186 | 186 | - |
| 1.3. Организация и выполнение работ в случае образования несанкционированных свалок и вывоз мусора | Бюджет городского округа Котельники | ФР= САР \*ИД | 686 | 727 | 786 | 786 | 786 | - |
| 1.4. Организация и проведение конкурсов по благоустройству | Бюджет городского округа Котельники | ФР= САР | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.5. Организация, проведение месячника по благоустройству и субботников | Бюджет городского округа Котельники | ФР= САР | 676 | 717 | 774 | 774 | 774 | - |
| 1.6. Организация и проведение мероприятий по борьбе с бешенством животных | Бюджет городского округа Котельники | ФР= САР \*ИД | 293 | 311 | 335 | 335 | 335 | - |
| 1.7. Изготовление и установка декоративных ограждений | Бюджет городского округа Котельники | ФР= СРЦ \*ИД | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. Покупка и установка новых детских игровых площадок (ДИП), включая выполнение работ по устройству покрытий | Бюджет городского округа Котельники | ФР= САР \*ИД | 1673 | 1054 | 1138 | 1138 | 1138 | - |
| 3. Содержание, текущий ремонт и устройство новых контейнерных площадок | Бюджет городского округа Котельники | ФР= САР \*ИД | 592 | 500 | 541 | 541 | 541 | - |
| 4. Модернизация и содержание системы уличного освещения, оплата электроэнергии | Бюджет городского округа Котельники | ФР= САР \*ИД | 13356 | 13804 | 14908 | 14908 | 14908 | - |
| 5. Озеленение территории и содержание зеленых насаждений | Бюджет городского округа Котельники | ФР= САР \*ИД | 2853 | 2368 | 2558 | 2558 | 2558 | - |
| 5.1. Посадка цветов, содержание цветников, и устройство новых, включая вертикальное озеленение | Бюджет городского округа Котельники | ФР= САР \*ИД | 2853 | 2368 | 2558 | 2558 | 2558 | - |
| 5.2. Посадка и содержание зеленых насаждений, включая работу связанную с аварийными, упавшими и сухостойными зелеными насаждениями | Бюджет городского округа Котельники | - | Выполнение мероприятия в рамках финансовых средств, поступивших в бюджет городского округа от выпиловки и в результате компенсационного озеленения | | | | | - |
| 6. Модернизация и переоснащение специализированной техникой муниципальных предприятий (при условии предоставления субсидии из бюджета Московской области) | Бюджет городского округа Котельники | - | Выделение денежных средств целесообразно после выделение субсидий из бюджета Московской области | | | | | - |
| Итого | Бюджет городского округа Котельники | 335111 | 63308 | 64110 | 69231 | 69231 | 69231 | - |

ФР - финансовые ресурсы на реализацию мероприятия

ИД – индекс дефлятора

САР – стоимость аналогичной работы

СР-сметный расчет

Начальник управления городского хозяйства Л.В. Сурина