ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________ №________

г. Котельники

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Котельники Московской области»  на 2018-2022 годы и признании утратившими силу отдельных правовых актов

Во исполнение постановления главы городского округа Котельники Московской области от 02.07.2014 № 606-ПГ «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области» (в редакции постановлений администрации городского округа Котельники Московской области от 07.09.2015 № 639-ПА, от 29.01.2016 № 140-ПА, от 24.06.2016 № 1563-ПА, от 27.12.2016 № 2551-ПА и постановления главы городского округа Котельники Московской области от 24.11.2017 № 633-ПГ)  и постановления  администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2170-ПА «Об утверждении перечня муниципальных программ, реализуемых на территории городского округа Котельники Московской области» (в редакции постановлений главы городского округа Котельники Московской области от 15.09.2017 № 436-ПГ, от 24.11.2017 № 633-ПГ) постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Котельники Московской области»  на 2018-2022 годы (Приложение к настоящему постановлению).

2. Установить, что муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы вступает в силу с 01.01.2018  года и  применяется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета городского округа Котельники Московской области, начиная с бюджета городского округа Котельники Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:

- постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2164-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»;

- постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 08.02.2017 № 96-ПА «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № №2164-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»;

- постановления главы городского округа Котельники Московской области  от 26.04.2017 № 39-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № №2164-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»;

- постановление главы городского округа Котельники Московской области от 11.05.2017 № 72-ПГ О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № №2164-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»;

- постановление главы городского округа Котельники Московской области от 16.06.2017 № 184-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № №2164-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»;

- постановление главы городского округа Котельники Московской области от 09.08.2017 № 322-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № №2164-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»;

- постановление главы городского округа Котельники Московской области от 14.09.2017 № 416-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № №2164-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»

- постановление главы городского округа Котельники Московской области от 15.09.2017 № 428-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № №2164-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»;

- постановление главы городского округа Котельники Московской области от 13.11.2017 № 593-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № №2164-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»

- постановление главы городского округа Котельники Московской области от 21.12.2017 № 720-ПГ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № №2164-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы».

- постановление главы городского округа Котельники Московской области от 11.09.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Котельники Московской области на 2015-2019 годы»;

- постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 03.04.2015 № 213-ПА «О внесении изменений в постановление главы городского округа Котельники Московской области от 11.09.2014 № 880-ПГ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Котельники Московской области на 2015-2019 годы»;

- постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 15.09.2015 № 668-ПА «О внесении изменений в постановление главы городского округа Котельники Московской области от 11.09.2014. № 880-ПГ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Котельники Московской области на 2015-2019 годы»;

- постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 17.11.2015 № 866-ПА «О внесении изменений в постановление главы городского округа Котельники Московской области от 11.09.2014. № 880-ПГ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Котельники Московской области на 2015-2019 годы»;

- постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 09.02.2016 № 221-ПА «О внесении изменений в постановление главы городского округа Котельники Московской области от 11.09.2014. № 880-ПГ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Котельники Московской области на 2015-2019 годы»;

- постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 20.07.2016 № 1999-ПА «О внесении изменений в постановление главы городского округа Котельники Московской области от 11.09.2014. № 880-ПГ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Котельники Московской области на 2015-2019 годы»;

- постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 22.09.2016 № 2154-ПА «О внесении изменений в постановление главы городского округа Котельники Московской области от 11.09.2014. № 880-ПГ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Котельники Московской области на 2015-2019 годы»;

- постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2167-ПА ««О внесении изменений в постановление главы городского округа Котельники Московской области от 11.09.2014. № 880-ПГ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Котельники Московской области на 2015-2019 годы»;

- постановление администрации городского округа Котельники Московской области  от 27.02.2017 № 158-ПА «О внесении изменений в постановление главы городского округа Котельники Московской области от 11.09.2014. № 880-ПГ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Котельники Московской области на 2015-2019 годы»;

- постановление главы городского округа Котельники Московской области от 23.08.2017 № 356-ПГ «О внесении изменений в постановление главы городского округа Котельники Московской области от 11.09.2014. № 880-ПГ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Котельники Московской области на 2015-2019 годы»;

- постановление главы городского округа Котельники Московской области от 15.09.2017 № 434-ПГ.

5. Отделу муниципальной информационной политики обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Котельники Сегодня» и размещение на Интернет-портале администрации городского округа Котельники Московской области в сети интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Котельники Московской области Е.В. Журавлева.

Глава городского округа

Котельники Московской области 				       И.В. Польникова

- Заместитель главы администрации

- _______________Г.А. Дюкарева

- «___»__________2017г.

- Заместитель главы администрации

- _______________Е.В. Журавлев

- «___»__________2017г.

- Начальник управления

- жилищно-коммунального хозяйства

- _______________ Л.И. Визаулина

- «___»__________2017г.

- Начальник управления финансов

- _______________ И.А. Гуреева

- «___»__________2017г.

- Начальник отдела управления делами

- _______________ Е.Б. Головачева

- «___»__________2017г.

- Главный бухгалтер

- _______________О.И. Джагарян

- «___»__________2017г.

- Начальник отдела экономики,

- поддержки малого и среднего предпринимательства

- _______________ М.Г. Суслина

- «___»__________2017г.

- Отдел правовой работы и нормотворчества

- _______________ М.С. Похабова

«___»__________2017г.

Консультант отдела управления

жилищным хозяйством

__________________Я.С. Прохоров

«___»____________2017г.

Приложение к постановлению главы городского округа Котельники Московской области

от ______№__________

Паспорт муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2022 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Е.В. Журавлев |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Стабильное обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами на территории городского округа Котельники |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. Чистая вода Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022год |
| Всего, в том числе: | 558917 | 120489 | 125470 | 149958 | 81500 | 81500 |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 12950 | 1550 | 4200 | 4200 | 1500 | 1500 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 545967 | 118939 | 121270 | 145758 | 80000 | 80000 |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Общая протяженность сетей инженерно-технического обеспечения г.о. Котельники составляет 236,9км, в том числе: водопроводные сети – 45,0 км (из них муниципальные - 25,8км), тепловые сети – 70,0 км (муниципальные – 41,7км), сети хоз-фекальной канализации – 39,8км (муниципальные – 27,1км), электрические сети – 182,7 км (муниципальные – 69,3км). Водоснабжение микрорайона «Силикат» и  частично  микрорайона «Южный» осуществляется от муниципального водозаборного узла, расположенного в микрорайоне «Силикат», часть домов микрорайона Южный получают питьевую воду от водозаборного узла ООО «Стройсоюз», остальные микрорайоны города получают питьевую воду из водопроводной системы АО «Мосводоканал». На территории городского округа функционируют 9 водозаборных узлов, из них 3 – муниципальных. Теплоснабжение населения производится централизованно от тепловых сетей ПАО «Московская объединенная энергетическая компания», 19-ю ЦТП (муниципальных – 11) и 8-ю индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП), канализование – от 14 канализационных насосных станций (муниципальных – 4) в систему АО «Люберецкий водоканал».

Финансирование модернизации, реконструкции и капитального ремонта городских сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения до настоящего времени осуществлялось в меньшей степени, в связи с чем износ основных фондов по этим направлениям на 01.10.2018 года составляет соответственно:

- износ сетей водоснабжения      – 47,6 %;

- износ сетей водоотведения       – 46,9 %;

- износ сетей электроснабжения – 41,3 %.

До 60 % объектов сетей инженерно-технического обеспечения, переданных в хозяйственное ведение МУЖКП «Котельники» - водозаборные узлы (далее - ВЗУ), канализационные насосные станции (далее - КНС), трансформаторные подстанции (далее - ТП), центральные тепловые пункты (далее - ЦТП)  - были построены в

40-60 годы и требуют капитального ремонта и модернизации. Так, износ  ЦТП-3, ЦТП-4 в микрорайоне «Белая Дача», ЦТП-1, ТП-3, ТП-6 в микрорайоне «Силикат», КНС в микрорайоне «Опытное поле» составляет 100%. Оборудование ВЗУ, ЦТП, КНС, ТП не соответствует современным требованиям и нуждается в реконструкции, модернизации с использованием насосного оборудования с частотно-регулируемым приводом, систем автоматизированного управления и учета, пластинчатых теплообменников.

Необходимо продолжить работу по обеспечению функционирования объектов коммунальной инфраструктуры в период 2018-2022 годы для решения проблем коммунального комплекса города.

Согласно п. 9 статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета воды. На территории городского округа Котельники необходимо установить 200 приборов учета электроэнергии, 173 прибора учета горячего водоснабжения и 74 прибора учета холодного водоснабжения.

Программа определяет цели и основные направления решения проблемы, стабильного обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами на территории городского округа.

Целью муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2022 годы» является стабильное обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами на территории городского округа Котельники.

2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы.

Реализация Программы позволит:

- Провести капитальный ремонт в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы" в 76 домах;

- Установить 247 приборов учета воды в муниципальных квартирах;

- Установить 200 приборов учета электроэнергии в муниципальных квартирах;

- Реконструировать ВЗУ-2 мкр. Белая дача и ВЗУ мкр. Силикат.

Полный перечень развития ситуации представлен в пункте 5 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2022 годы»», в которое включены как отраслевые целевые показатели, согласованные с курирующими министерствами, так и муниципальные показатели, разработанные управлением жилищно-коммунальной инфраструктуры для отображения полной картины изменений в рамках муниципальной программы.

3.Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

В состав муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2022 годы» включены следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Чистая вода» (далее – подпрограмма). Подпрограмма предусматривает улучшение качества предоставляемой населению коммунальной услуги водоснабжения на территории городского округа Котельники Московской области.

2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» (далее – подпрограмма). Подпрограмма предусматривает обеспечение повышение надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – подпрограмма). Подпрограмма предусматривает повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснование их осуществления.

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы предусматривают - укрупнённое мероприятие в составе подпрограммы, объединяющее группу мероприятий.

Стабильное обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами на территории городского округа Котельники Московской области – основная цель муниципальной программы, подразумевающая собой, как обеспечение качественной московской чистой водой в рамках коммунальной услуги водоснабжения, так и повышение энергоэффективности и рациональное использование энергетических ресурсов на территории городского округа.

5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2022 годы»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя* | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы | 4-й год реализации программы | 5-й год реализации программы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 ««Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Отраслевой целевой показатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 1.2 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Отраслевой целевой показатель | Ед. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | Муниципальный показатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2.2 | Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | Муниципальный показатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2.3 | Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ | Муниципальный показатель | Ед./тыс. чел. | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 1 |
| 2.4 | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду | Муниципальный показатель | Ед./тыс. чел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество установленных приборов учета электроэнергии в муниципальных квартирах | Муниципальный показатель | Шт. | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 |
| 3.2 | Количество установленных приборов учета воды в муниципальных квартирах | Муниципальный показатель | Шт. | 112 | 100 | 100 | 47 | 0 | 0 | 1 |
| 3.3 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Муниципальный показатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 3.4 | Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | Муниципальный показатель | Шт. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 3.5 | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | Муниципальный показатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 3.6 | Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения | Муниципальный показатель | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы.

Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, %: алгоритмом расчёта показателя является фактическое соответствие качества воды нормам СанПин, подтвержденное протоколами.

Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, шт: в 2018 году планируется реконструкция ВЗУ-2 мкр. Белая Дача, а в 2020 году планируется реконструкция ВЗУ мкр. Силикат.

Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием,%: алгоритмом расчета является ежегодная актуализация схемы теплоснабжения городского округа Котельники Московской области.

Доля актуализированных схем водоснабжения и водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием,%: алгоритмом расчета является ежегодная актуализация схемы теплоснабжения городского округа Котельники Московской области.

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с установленными муниципальной подпрограммой на 2018-2022 годы.

Количество установленных приборов учета электроэнергии в муниципальных квартирах.

Алгоритм определения значения целевого показателя: Количество муниципальных квартир, в которых требуется установка приборов учета электроэнергии, умноженное на стоимость установки приборов учета.

Единица измерения: штука.

Источник данных: сведения о количестве муниципальных квартир, в которых требуется установка приборов учета электроэнергии, предоставляются управляющими компаниями. Стоимость установки приборов учета взята из коммерческих предложений специализированных организаций.

Количество установленных приборов учета воды в муниципальных квартирах.

Алгоритм определения значения целевого показателя: Количество муниципальных квартир, в которых требуется установка приборов учета холодной и горячей воды, умноженное на стоимость установки приборов учета.

Единица измерения: штука.

Источник данных: сведения о количестве муниципальных квартир, в которых требуется установка приборов учета горячего и холодного водоснабжения, предоставляются управляющими компаниями. Стоимость установки приборов учета взята из коммерческих предложений специализированных организаций.

7.Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы.

Управление реализацией Программы осуществляется координатором муниципальной Программы.

Ответственность за реализацию Программы и достижение планируемых значений показателей ее эффективности несет Муниципальный заказчик подпрограммы осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий. Муниципальный заказчик Программы – Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры администрации городского округа Котельники Московской области. Муниципальный заказчик подпрограммы – Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры администрации городского округа Котельники Московской области.

8.Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 02.07.2014 года № 606-ПГ «Об утверждении положения о порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области».

- Координатор программы:

- Заместитель главы администрации		                             		       Е.В. Журавлев

- Начальник управления

- жилищно-коммунальной инфраструктуры		                         Л.И. Визаулина

- Я.С. Прохоров

- 8(498)742-20-52

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2022 годы»

Паспорт муниципальной подпрограммы

«Чистая вода»

| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации Е.В. Журавлев |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной подпрограммы | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Всего, в том числе | 102447 | 35429 | 41260 | 25758 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 102447 | 35429 | 41260 | 25758 | 0 | 0 |

- Общая характеристика.

Согласно стратегии социально-экономического развития Московской области до 2021 года безусловным приоритетом государственной политики в регионе в целом, и в городском округе Котельники Московской области (далее городской округ Котельники) в частности, является создание условий для повышения уровня и качества жизни населения городского округа Котельники.

- Решение задач по бесперебойному обеспечению населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, является одним из главных приоритетов по сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни населения городского округа Котельники.

Водоснабжение городского округа Котельники осуществляется из двух источников:

-непосредственно из сети московского водопровода (от магистрали 2Д=500 мм в районе ул. Верхние  Поля, г.Москва);

-от артезианских скважин, эксплуатирующих подольско-мячковский и алексинско-протвинский водоносные горизонты.

На территории города расположено восемь водозаборных узлов (далее ВЗУ):

- ВЗУ мкр. Силикат: работает на воде из артезианских скважин, расположенных на территории ВЗУ и снабжает артезианской водой мкр. Силикат и  часть микрорайона Южный;

- ВЗУ-2 мкр. Белая Дача: работает на воде из московского водопровода, а при ее недостатке - из артезианских скважин, снабжает водой мкр. Белая Дача и дома по 2-му Покровскому проезду;

- ВЗУ мкр. Ковровый: работает на воде из московского водопровода, а при ее недостатке - из артезианских скважин, снабжает водой мкр. Ковровый;

- ВЗУ-1  АО  «Белая Дача Инжиниринг»: работает на воде из артезианских скважин, расположенных на территории ВЗУ, снабжает артезианской водой производственные и торговые  объекты;

- ВЗУ -3, ВЗУ-4 АО «Белая Дача Инжиниринг»: работает на воде из артезианских скважин, расположенных на территориях ВЗУ и снабжает водой коттеджный поселок и производственные объекты;

- ВЗУ ООО «Опус-Инвест»: работает на воде из артезианских скважин, расположенных на территории ВЗУ и снабжает водой промышленную зону мкр. Силикат;

- ВЗУ ООО «Стройсоюз»: осуществляет  водоснабжение  жилых домов группы Б мкр. Южный .

На территории городского округа  Котельники расположены мкр. Опытное Поле и застройка ООО «Синди-М», водоснабжение которых осуществляется непосредственно из сети московского водопровода без ВЗУ.

На некоторых предприятиях города также имеются водозаборные узлы для обеспечения их собственных нужд.

Существующее водопотребление составляет 18150 м3/сут, в том числе 10000 м3/сут – вода из московского водопровода.

Общая протяженность магистральных водопроводных сетей составляет 40,3 км, в т.ч.22,3 км муниципальных.

Эксплуатацию водно-коммунального хозяйства осуществляют: МУЖКП «Котельники», ООО «Синди-М», ООО «ЭК Солид», АО «Белая Дача Инжиниринг», ООО «Опус-Инвест».

Для  обеспечения бесперебойного водоснабжения, улучшения качества воды и учитывая растущие потребности в водоснабжении, в связи с новым строительством, администрацией городского округа Котельники в 2011 году был разработан проект по объединению существующей системы водоснабжения городского округа Котельники с системой московского водопровода.

В 2013году администрацией городского округа Котельники начата разработка проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Строительство городских магистральных водопроводных сетей для обеспечения населения города Котельники питьевой водой», которая будет завершена в 2020 году.

Целью реализации проекта является обеспечение питьевой водой существующих  и перспективных потребностей городского округа Котельники из сети московского водопровода, проходящего в районе ул. Верхние Поля г. Москвы.

В 2013 году администрацией городского округа Котельники и АО «Мосводоканал» было заключено соглашение об обоюдных намерениях строительства магистральных и городских водопроводных сетей.

Реализация разработанных проектов водоснабжения городского округа Котельники легла в основу подпрограммы «Чистая вода».

Строительство городских магистральных водопроводных сетей для обеспечения населения города Котельники питьевой водой планируется начать в 2019 году и завершить в 2021 году, объем потребляемой московской водопроводной воды в 2021 году должен составить 25 000 куб/м.

2.  Методика расчета значений показателей реализации муниципальной

подпрограммы.

Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, %: алгоритмом расчёта показателя является фактическое соответствие качества воды нормам СанПин, подтвержденное протоколами.

Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, шт: в 2018 году планируется реконструкция ВЗУ-2 мкр. Белая Дача, а в 2020 году планируется реконструкция ВЗУ мкр. Силикат.

- Заместитель главы администрации		                            		      Е.В. Журавлев

- Начальник управления

- жилищно-коммунальной инфраструктуры		                       Л.И. Визаулина

- Я.С. Прохоров

- 8(498)742-20-52

Приложение № 1

к муниципальной подпрограмме «Чистая вода»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

«Чистая вода»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Строительство городских водопроводных сетей | 2018 – 2022 годы | Всего | 38643 | 102447 | 35429 | 41260 | 25758 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 38643 | 102447 | 35429 | 41260 | 25758 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Строительство водопровода для транспортировки московской водопроводной воды в город Котельники Московской области II этап (Реконструкция ВЗУ-2 мкр.Белая Дача) и осуществление строительного контроля | 2018 – 2022 годы | Всего | 38643 | 35429 | 35429 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 38643 | 35429 | 35429 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Строительство водопровода для транспортировки московской водопроводной воды в город Котельники Московской области III этап» (Прокладка водопровода Ду300 на участке от ВЗУ -2 Белая Дача до камеры №1 на Дзержинском шоссе) и осуществление строительного контроля | 2018 – 2022 годы | Всего | 0 | 41260 | 0 | 41260 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 41260 | 0 | 41260 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Строительство водопровода для транспортировки московской водопроводной воды в город Котельники Московской области IV этап» (Реконструкция ВЗУ мкр.Силикат) и осуществление строительного контроля | 2018 – 2022 годы | Всего | 0 | 25758 | 0 | 0 | 25758 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 25758 | 0 | 0 | 25758 | 0 | 0 |  |  |
|  | ВСЕГО | 2018 – 2022 годы | Всего, в том числе: | 38643 | 102447 | 35429 | 41260 | 25758 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 38643 | 102447 | 35429 | 41260 | 25758 | 0 | 0 |  |  |

Заместитель главы администрации                                                                                                                                   Е.В. Журавлев

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2022 годы»

Паспорт муниципальной подпрограммы

«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации Е.В. Журавлев |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной подпрограммы | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Всего, в том числе | 455200 | 84800 | 83700 | 123 700 | 81500 | 81500 |
|  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 11700 | 1300 | 3700 | 3700 | 1500 | 1500 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 443500 | 83500 | 80000 | 120 000 | 80000 | 80000 |

1. Общая характеристика муниципальной подпрограммы

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» предусматривает обеспечение повышение надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Объекты коммунальной инфраструктуры городского округа Котельники, переданные в муниципальную собственность в 1996-1997 годах от градообразующих предприятий ОАО «ЛКСМиК», ОАО «Люберецкие ковры» и Агрофирма «Белая Дача» были построены в 50-60-х годах 20 века и характеризовались высокой, до 70 процентов, степенью изношенности. Принятые в муниципальную собственность сети инженерно-технического обеспечения были переданы в хозяйственное ведение муниципальному унитарному жилищно-коммунальному предприятию (далее МУЖКП) «Котельники». Приоритетным направлением восстановления систем инженерно-технического обеспечения города стало восстановление тепловых сетей, более 80 процентов которых являлись ветхими и требовали замены. За период с 2003 по 2007 год за счет средств местного, областного бюджетов, средств МУЖКП «Котельники» были выполнены работы по замене более 70% ветхих городских сетей теплоснабжения и  оборудования центральных тепловых пунктов. На сегодняшний день средний износ муниципальных сетей теплоснабжения составляет 38,6 процента.

Финансирование модернизации, реконструкции и капитального ремонта городских сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения до настоящего времени осуществлялось в меньшей степени, в связи с чем износ основных фондов по этим направлениям на 01.10.2016 года составляет соответственно:

- износ сетей водоснабжения      – 47,6 %;

- износ сетей водоотведения       – 46,9 %;

- износ сетей электроснабжения – 41,3 %.

До 60 % объектов сетей инженерно-технического обеспечения, переданных в хозяйственное ведение МУЖКП «Котельники» - водозаборные узлы (далее - ВЗУ), канализационные насосные станции (далее - КНС), трансформаторные подстанции (далее - ТП), центральные тепловые пункты (далее - ЦТП)  - были построены в 40-60 годы и требуют капитального ремонта и модернизации. Так, износ  ЦТП-3, ЦТП-4 в микрорайоне «Белая Дача», ЦТП-1, ТП-3, ТП-6 в микрорайоне «Силикат», КНС в микрорайоне «Опытное поле» составляет 100%. Оборудование ВЗУ, ЦТП, КНС, ТП не соответствует современным требованиям и нуждается в реконструкции, модернизации с использованием насосного оборудования с частотно-регулируемым приводом, систем автоматизированного управления и учета, пластинчатых теплообменников.

Величина износа электрических сетей (41,3 %) сложилась с учетом кабельных линий и трансформаторных подстанций, построенных инвесторами-застройщиками и переданных в муниципальную собственность. Фактически 27,8 км сетей электроснабжения имеет износ более 90 %, а 2 трансформаторные подстанции в микрорайоне «Силикат» - износ 100%.

В результате высокой изношенности городских сетей инженерно-технического обеспечения возрастает количество поломок и аварий в системах тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, возрастает стоимость ремонтов и увеличиваются сроки проведения работ.

Сети инженерно-технической инфраструктуры, построенные инвесторами-застройщиками городского округа Котельники для обеспечения ресурсами жителей новых микрорайонов имеют минимальный износ, но, присоединяясь к централизованным городским системам водоснабжения и водоотведения, увеличивают нагрузку на городские водопроводные и канализационные сети. В связи с увеличением нагрузки водозаборные узлы, расположенные в микрорайонах «Белая Дача» и «Ковровый», канализационные насосные станции в микрорайоне «Силикат» и «Белая Дача», а также городские магистральные сети водоснабжения и водоотведения требуют реконструкции.

Из-за несоответствия фактического объема инвестиций в реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Котельники минимальным их потребностям, планово-предупредительный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Высокий уровень износа систем водоснабжения приводит к увеличению утечек и неучтенных расходов воды при транспортировке, которые для МУЖКП «Котельники» составляют 11 процентов от общего объема поданной воды в сеть.

2.  Методика расчета значений показателей реализации муниципальной

подпрограммы.

Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием,%: алгоритмом расчета является ежегодная актуализация схемы теплоснабжения городского округа Котельники Московской области.

Доля актуализированных схем водоснабжения и водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием, %: алгоритмом расчета является ежегодная актуализация схемы теплоснабжения городского округа Котельники Московской области.

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с установленными муниципальной подпрограммой на 2018-2022 годы.

- Заместитель главы администрации		                            		      Е.В. Журавлев

- Начальник управления

- жилищно-коммунальной инфраструктуры		                       Л.И. Визаулина

- Я.С. Прохоров

- 8(498)742-20-52

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме

«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Модернизация канализационной насосной станции мкр. Белая Дача стр.27Б | 2018 – 2022 годы | Всего | 0 | 43500 | 3500 | 0 | 40000 | 0 | 0 | МУЖКП «Котельники» |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 43500 | 3500 | 0 | 40000 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Разработка проектно- сметной документации | 2018 год | Всего | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУЖКП «Котельники» |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Выполнение монтажных работ | 2020 год | Всего | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | МУЖКП «Котельники» |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Разработка схемы комплексного развития коммунальной инфраструктуры и актуализация схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | 2018 – 2022 годы | Всего | 1250 | 11700 | 1300 | 3700 | 3700 | 1500 | 1500 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 1250 | 11700 | 1300 | 3700 | 3700 | 1500 | 1500 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | 2018 – 2022 годы | Всего | 0 | 4400 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 4400 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 Актуализация схемы теплоснабжения | 2018 – 2022 годы | Всего | 1250 | 7300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 1250 | 7300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 3 Разработка схемы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Котельники Московской области | 2018 – 2022 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 Обеспечения надежного теплоснабжения потребителей | 2018 – 2022 годы | Всего | 80000 | 400000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | МУЖКП «Котельники»/АО «Белая Дача Инжиниринг» |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 80000 | 400000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 8 Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др. | 2018 – 2022 годы | Всего | 80000 | 400000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | МУЖКП «Котельники»/АО «Белая Дача Инжиниринг» |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 80000 | 400000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |  |  |
|  | ВСЕГО | 2018 – 2022 годы | Всего, в том числе: | 81250 | 455200 | 84800 | 83700 | 123 700 | 81500 | 81500 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 1250 | 11700 | 1300 | 3700 | 3700 | 1500 | 1500 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 80000 | 443500 | 83500 | 80000 | 120 000 | 80000 | 80000 |  |  |

Заместитель главы администрации                                                                                                                                   Е.В. Журавлев

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2022 годы»

Паспорт муниципальной подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации Е.В. Журавлев |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной подпрограммы | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022 г |
|  | Всего, в том числе | 1270 | 260 | 510 | 500 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 1250 | 250 | 500 | 500 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |

1.  Общая характеристика

Основанием для разработки муниципальной программы городского округа Котельники  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Котельники Московской области на 2015-2020 годы" (далее - Программа) является Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Энергосбережение в жилищно-коммунальном секторе городского округа Котельники является актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства, так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов в условиях непрерывного роста цен на эти ресурсы позволяет добиться существенной экономии как самих энергетических ресурсов, так и финансовых средств. Основным способом решения поставленных в подпрограмме задач является стимулирование энергосбережения путем предложения участникам отношений в сфере энергопотребления экономически выгодных для них правил поведения, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов.

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Выборочные результаты тепловизионного контроля ограждающих конструкций зданий показывают, что общие теплопотери зданий на 50-60 процентов выше нормативных. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, что приводит к повышению расходов населения на оплату коммунальных услуг.

- Методика расчета показателей реализации Подпрограммы

Количество установленных приборов учета электроэнергии в муниципальных квартирах.

Алгоритм определения значения целевого показателя: Количество муниципальных квартир, в которых требуется установка приборов учета электроэнергии, умноженное на стоимость установки приборов учета.

Единица измерения: штука.

Источник данных: сведения о количестве муниципальных квартир, в которых требуется установка приборов учета электроэнергии, предоставляются управляющими компаниями. Стоимость установки приборов учета взята из коммерческих предложений специализированных организаций.

Количество установленных приборов учета воды в муниципальных квартирах.

Алгоритм определения значения целевого показателя: Количество муниципальных квартир, в которых требуется установка приборов учета холодной и горячей воды, умноженное на стоимость установки приборов учета.

Единица измерения: штука.

Источник данных: сведения о количестве муниципальных квартир, в которых требуется установка приборов учета горячего и холодного водоснабжения, предоставляются управляющими компаниями. Стоимость установки приборов учета взята из коммерческих предложений специализированных организаций.

- Заместитель главы администрации		                            		Е.В. Журавлев

- Начальник управления

- жилищно-коммунальной инфраструктуры		                   Л.И. Визаулина

- Я.С. Прохоров

- 8(498)742-20-52

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе | 2018 – 2022 годы | Всего | 440 | 1270 | 260 | 510 | 500 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 430 | 1250 | 250 | 500 | 500 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Установка приборов учета электроэнергии в муниципальных квартирах | 2018 – 2022 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Установка приборов учета воды в муниципальных квартирах | 2018 – 2022 годы | Всего | 430 | 1250 | 250 | 500 | 500 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 430 | 1250 | 250 | 500 | 500 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Обучение сотрудников, ответственных за энергосбережения, основам энергосбережения и повышение энергетической эффективности | 2018 – 2022 годы | Всего | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | ВСЕГО | 2018 – 2022 годы | Всего, в том числе: | 440 | 1270 | 260 | 510 | 500 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 430 | 1250 | 250 | 500 | 500 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Заместитель главы администрации                                                                                                                                   Е.В. Журавлев