СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 10.01.2018 № 1/54

г. Котельники

Об утверждении муниципальной адресной

программы городского округа Котельники

Московской области по сносу и расселению

многоквартирных жилых домов в целях развития

застроенных территорий мкр. Ковровый и мкр. Белая Дача

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», Уставом городского округа Котельники Московской области, Совет депутатов городского округа Котельники Московской области

- РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную адресную программу городского округа Котельники Московской области по сносу и расселению многоквартирных жилых домов в целях развития застроенных территорий мкр. Ковровый и мкр. Белая Дача (прилагается).

- 2. Поручить администрации городского округа Котельники Московской области в пределах законодательно установленных полномочий подготовить необходимые документы для проведения аукционов на право заключить договоры о развитии застроенных территорий мкр. Ковровый и мкр. Белая Дача городского округа Котельники Московской области.

- 3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 29.05.2013 № 472/63 «Об утверждении муниципальной адресной программы городского округа Котельники Московской области реконструкции, модернизации, сносимого жилого фонда для развития застроенной территории».

- 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов А.И. Бондаренко.

5. Направить настоящее решение главе городского округа 
И.В. Польниковой для подписания и обнародования.

Председатель Совета депутатов                                       А.И. Бондаренко

Глава городского округа                                                    И.В. Польникова

| Приложение к решению Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 10.01.2018г. № 1/54 ПАСПОРТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |
| ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СНОСУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МКР. КОВРОВЫЙ И МКР. БЕЛАЯ ДАЧА |  |  |  |  |
| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа городского округа Котельники Московской области по сносу многоквартирных жилых домов в целях развития застроенных территорий мкр. Ковровый и мкр. Белая Дача |  |  |  |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации |  |  |  |
| Основные цели Программы | Создание благоприятных условий для проживания граждан на территории муниципального образования городской округ Котельники Московской области; Комплексное развитие застроенных территорий муниципального образования городской округ Котельники Московской области. |  |  |  |
| Основные задачи Программы | Снос многоквартирных жилых домов послевоенных годов постройки, в которых основные несущие конструкции, внутридомовые инженерные сети достигли предельного износа; Снос многоквартирных жилых домов послевоенных годов постройки, в которых основные несущие конструкции, внутридомовые инженерные сети находятся в аварийном состоянии; Расселение жителей, проживающих в жилом фонде, планируемом к сносу, за счет привлеченных средств инвесторов на основании договоров развития застроенной территории. Создание условий для развития коммунальной и социально-бытовой инфраструктуры застроенных территорий, занятых в настоящее время аварийным или устаревшим (ветхим) жилым фондом и иными строениями, соответствующими требованиям градостроительного законодательства в отношении застроенных территорий; Формирование благоприятной социальной среды; Обеспечение достаточного для реализации программы объема инвестиций на основе участия инвесторов; Обеспечение территорий застройки развитой инфраструктурой; Развитие планомерной застройки микрорайонов в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. |  |  |  |
| Исполнители Программы | Инвесторы-застройщики |  |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2018-2030 |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Внебюджетные средства. |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации Программы (количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы). | Переселение граждан в жилой фонд, соответствующий современным градостроительным требованиям; Снос аварийного/ветхого жилого фонда в количестве 57 многоквартирных жилых домов, что составляет ориентировочно 74209,6 кв.м жилой площади; Улучшение внешнего облика городского округа Котельники; Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры; Повышение инвестиционной привлекательности города и эффективности использования земли и земельных ресурсов. |  |  |  |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СНОСУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МКР. КОВРОВЫЙ И МКР. БЕЛАЯ ДАЧА

Содержание

Введение.

Раздел 1.

Общее состояние жилого сектора и инфраструктуры территорий жилой застройки, подлежащих развитию

Раздел 2.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Раздел 3.

Основные цели и задачи программы

Раздел 4.

Перечень программных мероприятий, сроки и этапы реализации программы

Раздел 5.

Ресурсное обеспечение долгосрочной программы.

Раздел 6.

Оценка социально-экономической эффективности долгосрочной программы

Раздел 7.

Контроль за ходом реализации программы

Выводы.

Введение.

Муниципальная адресная программа городского округа Котельники Московской области по сносу и расселению многоквартирных жилых домов в целях развития застроенных территорий мкр. Ковровый и мкр. Белая Дача разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Основной целью данной Программы является создание комфортных условий проживания жителей рассматриваемой территории.

Реализация Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» усиливает ответственность муниципальных образований за решение местных социально-экономических проблем, требует развития собственной инициативы на местах и более эффективного использования имеющихся возможностей и ресурсов.

Программа содержит характеристику основных проблем развития территории жилой застройки, включая их количественную оценку, и систему программных мероприятий по их решению.

Реализация Программы предусматривает выполнение органами местного самоуправления комплекса мер, направленных на стабилизацию и развитие социальной, жилищной, экономической сфер, затрагивающих жителей микрорайона.

Раздел 1. Общее состояние жилого сектора и инфраструктуры

территорий жилой застройки, подлежащих развитию

Жилой фонд городского округа Котельники Московской области в части застроенных территорий мкр. Ковровый и мкр. Белая Дача, предполагаемых к развитию, представлен многоквартирными домами со сниженными эксплуатационными характеристиками в силу физического и морального износа, в том числе многоквартирными жилыми домами, находящимися в аварийном состоянии и которые в связи со значительным снижением своих эксплуатационных характеристик включаются в муниципальную адресную программу, что будет являться правовым основанием для последующего расселения граждан, проживающих в таких домах, в установленном законом порядке..

Ввиду неэффективности использования городской территории на современном уровне Программой предусматривается снос некомфортного жилого фонда, занимающих значительную часть рассматриваемых территорий.

- Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения

Градостроительным кодексом Российской Федерации к компетенции органов местного самоуправления отнесено полномочие по принятию решений о развитии застроенных территорий, которое является эффективным механизмом решения вопроса местного значения по созданию условий для развития жилищного строительства.

Принятие данной Программы является необходимым условием для реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации о развитии застроенных территорий.

Количество многоквартирных домов, планируемых к сносу составляет 57 домов (приложение № 1 к Программе). Проживание граждан в многоквартирных домах, подлежащих сносу и имеющих высокий процент износа, сопряжено с опасностью пребывания, риском возникновения аварии (обрушения), отсутствием комфортного современного инженерно-технического обеспечения.

Указанные дома ухудшают внешний облик и благоустройство города, сдерживают развитие инженерной и социальной инфраструктур, снижают инвестиционную привлекательность муниципального образования городской округ Котельники Московской области.

Принятие Программы окажет положительное влияние на развитие социальной сферы, повысит уровень жизни населения, позволит повысить градостроительные показатели и архитектурную выразительность застройки, инвестиционную привлекательность города, приведет к развитию отрасли строительства и смежных с ней отраслей экономики, увеличит количество рабочих мест.

В настоящую Программу включены многоквартирные дома послевоенных годов постройки с высоким процентом физического износа.

- Раздел 3. Основные цели и задачи программы

Первоочередной целью администрации городского округа Котельники является формирование качественных и комфортных условий для проживания населения города, увеличение объемов строительства объектов жилищного фонда. Реализация настоящей муниципальной адресной программы обеспечит:

возможность комплексной застройки территорий, планируемых к развитию, с использованием сложившейся городской инфраструктуры;

привлечения инвесторов к сносу, реконструкции устаревшего жилого фонда и переселению граждан в благоустроенное жилье, отвечающее современным требованиям;

развитие инженерно-технической и социальной инфраструктуры на территории городского округа Котельники.

Основные задачи Программы:

улучшение архитектурного облика муниципального образования городского округа Котельники;

увеличения объемов жилищного строительства на территории городского округа Котельники путем сноса ветхого жилого фонда и строительства нового современного комфортабельного жилья;

повышение комфортности проживания населения на территориях, подлежащих развитию.

Раздел 4. Перечень программных мероприятий, сроки и этапы реализации программы

Срок реализации Программы - 2018 – 2030 годы. Реализация Программы проводится поэтапно.

В течение первого этапа создаются необходимые организационные, нормативно-методические и правовые условия для обеспечения реализации основных задач Программы, в том числе:

- Внесение изменений в Генеральный план городского округа Котельники

- Внесение изменений в Правила землепользования и застройки

- Принятие решений о развитии застроенных территорий.

Срок исполнения – 2018 год и далее решение о развитии застроенной территории принимается в соответствии с законодательством.

Проведение аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории, в соответствии с законодательством.

Заключение договоров о развитии застроенной территории в соответствии с законодательством.

Второй этап Программы направлен на реализацию программных задач по сносу многоквартирных домов, переселению граждан из них и созданию основы для дальнейшего повышения потребительских качеств и благоустройства города.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение долгосрочной Программы

Механизм реализации Программы включает широкий спектр организационных и экономических мер. При реализации Программы необходимо придерживаться принципа обеспечения согласованности и координации действий всех участников реализации Программы (органов местного самоуправления, предприятий и организаций различных форм собственности).

Реализация программы осуществляется путем заключения и исполнения договора о развитии застроенной территории между администрацией городского округа Котельники Московской области и застройщиком (победителем аукциона).

Договор о развитии застроенной территории заключается, исполняется, а также расторгается в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Реализация Программы осуществляется за счет внебюджетных средств.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности

долгосрочной программы.

В результате сноса некомфортного жилого фонда повысится эффективность использования городской территории.

Планируется снос жилого фонда в количестве 57 жилых домов, что составляет ориентировочно 74209,6 кв.м. жилой площади.

Произойдёт качественное улучшение градостроительного облика рассматриваемой территории в микрорайоне  Ковровый за счет строительства нового современного жилого фонда и комплексной реконструкции сохраняемого  жилого  фонда, создания  единой системы пешеходных связей, охватывающих все жилые группы микрорайона, реконструкции существующих и прокладки новых транспортных магистралей в соответствии с Генеральным планом городского округа Котельники Московской области и  улучшения социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения.

Раздел 7.  Контроль за ходом реализации Программы.

Управление ходом выполнения Программы осуществляет администрация городского округа Котельники Московской области.

Ответственный за реализацию Программы — заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области Е.В. Журавлев.

Выводы

Реализация Программы позволит значительно улучшить градостроительный облик микрорайона Ковровый городского округа Котельники, повысив его инвестиционную привлекательность, решить вопрос повышения качества жизни и обеспечения граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, включенных в Перечень, благоустроенными жилыми помещениями.

Перечень адресов многоквартирных домов, подлежащих сносу

- территория мкр. Ковровый

| № п/п | Адрес | Общая площадь квартир, кв.м | Этажность | Количество квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мкр. Ковровый, д.1 | 455,2 | 2 | 4 |
| 2 | мкр. Ковровый, д.2 | 471,0 | 2 | 4 |
| 3 | мкр. Ковровый, д.3 | 465,7 | 2 | 4 |
| 4 | мкр. Ковровый, д.4 | 476,6 | 2 | 2 |
| 5 | мкр. Ковровый, д.5 | 557,8 | 2 | 8 |
| 6 | мкр.Ковровый, д.7 | 407,8 | 2 | 15 |
| 7 | мкр. Ковровый, д.16 | 574,1 | 3 | 12 |
| 8 | мкр. Ковровый, д.23 | 1 524,9 | 3 | 36 |
| 9 | мкр. Ковровый, д.24 | 2 029,8 | 4 | 48 |
| 10 | мкр. Ковровый, д.24А | 395,1 | 2 | 8 |
| 11 | мкр. Ковровый, д.29 | 2 562,3 | 4 | 64 |
| 12 | мкр. Ковровый, д.30 | 2 485,8 | 5 | 60 |
| 13 | мкр. Ковровый, д.32 | 4 552,0 | 5 | 100 |
| 14 | ул.Новая, д.1 | 805,1 | 3 | 12 |
| 15 | ул.Новая, д.2 | 3 915,8 | 5 | 90 |
| 16 | ул.Новая, д.3 | 1 381,5 | 3 | 27 |
| 17 | ул.Новая, д.4 | 1 340,5 | 3 | 26 |
| 18 | ул.Новая, д.5 | 902,7 | 3 | 18 |
| 19 | ул.Новая, д.6 | 888,4 | 3 | 18 |
| 20 | ул.Новая, д.7 | 963,7 | 3 | 24 |
| 21 | ул.Новая, д.8 | 2 549,3 | 5 | 60 |
| 22 | ул.Новая, д.9 | 2 541,5 | 5 | 60 |
| 23 | ул.Новая, д.10 | 2 508,0 | 5 | 60 |

2. территория мкр. Белая Дача

| 1 | Мкр. Белая Дача, д.10 | 3 203,5 | 5 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Мкр. Белая Дача, д.28 | 1 395,2 | 3 | 27 |
| 3 | Мкр. Белая Дача, д.29 | 360,4 | 2 | 8 |
| 4 | Мкр. Белая Дача, д.30 | 359,5 | 2 | 8 |
| 5 | Мкр. Белая Дача, д.31 | 401,1 | 2 | 8 |
| 6 | Мкр. Белая Дача, д.33 | 399,0 | 2 | 8 |
| 7 | Мкр. Белая Дача, д.34 | 387,8 | 2 | 8 |
| 8 | Мкр. Белая Дача, д.35 | 404,4 | 2 | 8 |
| 9 | Мкр. Белая Дача, д.36 | 394,4 | 2 | 8 |
| 10 | Мкр. Белая Дача, д.37 | 414,5 | 2 | 8 |
| 11 | Мкр. Белая Дача, д.38 | 396,9 | 2 | 8 |
| 12 | Мкр. Белая Дача, д.39 | 1 427,7 | 3 | 27 |
| 13 | Мкр. Белая Дача, д.40 | 1 417,8 | 3 | 27 |
| 14 | Мкр. Белая Дача, д.41 | 1 370,9 | 3 | 27 |
| 15 | Мкр. Белая Дача, д.42 | 649,5 | 2 | 12 |
| 16 | Мкр. Белая Дача, д.43 | 659,5 | 2 | 12 |
| 17 | Мкр. Белая Дача, д.44 | 649,1 | 2 | 12 |
| 18 | Мкр. Белая Дача, д.45 | 645,0 | 2 | 12 |
| 19 | Мкр. Белая Дача, д.46 | 1 515,4 | 3 | 36 |
| 20 | Мкр. Белая Дача, д.47 | 1 519,5 | 3 | 36 |
| 21 | Мкр. Белая Дача, д.48 | 610,5 | 2 | 16 |
| 22 | Мкр. Белая Дача, д.49 | 624,5 | 2 | 16 |
| 23 | Мкр. Белая Дача, д.50 | 626,2 | 2 | 16 |
| 24 | Мкр. Белая Дача, д.51 | 2 018,6 | 4 | 48 |
| 25 | Мкр. Белая Дача, д.52 | 1 541,8 | 3 | 37 |
| 26 | Мкр. Белая Дача, д.53 | 673,0 | 3 | 16 |
| 27 | Мкр. Белая Дача, д.54 | 626,4 | 2 | 16 |
| 28 | Мкр. Белая Дача, д.55 | 1 981,5 | 4 | 48 |
| 29 | Мкр. Белая Дача, д.56 | 2 026,1 | 4 | 48 |
| 30 | Мкр. Белая Дача, д.57 | 1 508,5 | 4 | 36 |
| 31 | Мкр. Белая Дача, д.58 | 1 993,6 | 4 | 48 |
| 32 | Мкр. Белая Дача, д.59 | 1 927,0 | 4 | 56 |
| 33 | Мкр. Белая Дача, д.60 | 2 654,4 | 5 | 70 |
| 34 | Мкр. Белая Дача, д.61 | 2 671,8 | 5 | 70 |
|  | ИТОГО: | 74 209,60 |  | 1671 |