Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

Постановлением главы

городского округа Котельники

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий месячника по благоустройству

территории городского округа Котельники Московской области

1. Руководителям предприятий и организаций города обеспечить участие в выделении техники для проведения субботников в срок до 30 апреля 2018 года.
2. Руководителям предприятий и организаций города произвести необходимый ремонт и покраску фасадов зданий, ворот и ограждений, провести работы по уборке подъездных автомобильных и железнодорожных путей, обеспечивающих въезд автотранспорта территорий по внешнему периметру, обеспечить вывоз и утилизацию мусора в срок до 30 апреля 2018 года.
3. Организациям, осуществляющим на своей территории земляные работы города благоустроить территорию на местах производства работ, восстановить нарушенное асфальтовое покрытие, а также восстановить нарушенный травяной покров в срок до 30 апреля 2018 года.
4. Руководителям предприятий и организаций провести обрезку и расчистку кустарников, выпиловку сухостойных деревьев, удаление сухих веток, побелку стволов деревьев до 30 апреля 2018 года.
5. Руководителям предприятий и организаций организовать работы по уборке и содержанию обводненных территорий в зонах отдыха и прилегающих у ним территорий до 30 апреля 2018 года.
6. Руководителям организаций торговли организовать работы по приведению витрин, фасадов и вывесок в состояние, соответствующее нормативным требованиям, до 30 апреля 2018 года.
7. Руководителям организаций, эксплуатирующих и обсуживающих жилой фонд, обеспечить чистоту и порядок на территориях жилых микрорайонов, назначить ответственных на время проведения месячника по благоустройству территории, обеспечить чистоту и порядок на территории городского округа Котельники Московской области, обеспечить чистоту фасадов и цоколей жилого фонда (мытье, покраска), отремонтировать и покрасить скамейки, произвести санитарную обработку контейнерных площадок, урн, побелить деревья, подготовить клумбы для посадки цветов до 30 апреля 2018 года.
8. Руководителям подрядных организаций выполнить работы по мытью и покраске опор наружного освещения до 30 апреля 2018 года.
9. Руководителям организаций обеспечить чистоту и порядок на общегородских и дворовых территориях городского округа Котельники Московской области до 30 апреля 2018 года.
10. Руководителям организаций обеспечить чистоту и порядок на территориях детских площадок, отремонтировать и осуществить покраску игровых элементов, декоративных ограждений, скамеек до 20 апреля 2018 года.
11. Руководителям предприятий и организаций провести работы по уборке полосы отвода железной дороги, обрезке поросли деревьев и кустарников, обеспечить вывоз и утилизацию мусора и поросли до 30 апреля 2018 года.
12. Руководителям организаций провести мероприятия по восстановлению освещения и архитектурно-художественной подсветки, мероприятия по приведению в порядок объектов наружной рекламы на территории городского округа Котельники Московской области до 30 апреля 2018 года.
13. Руководителям гаражных и гаражно-строительных кооперативов, руководителям садоводческих некоммерческих товариществ, обеспечить чистоту и порядок территорий и подъездов к ним в срок до 30 апреля 2018 года.

Заместитель главы администрации Е.В. Журавлев