ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2019  №  662 - ПГ

г. Котельники

Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и досрочном завершении реализации муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Котельники Московской области на 2018-2022 годы»

Руководствуясь постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 02.07.2014 № 606-ПГ «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (приложение № 1).

2. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» вступает в силу с 01.01.2020 года и применяется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета городского округа Котельники Московской области, начиная с бюджета городского округа Котельники Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Досрочно завершить реализацию муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Котельники Московской области на 2018-2022 годы» 31.12.2019 г.

4. Отделу информационного обеспечения управления внутренней политики обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Котельники Сегодня» и размещение на Интернет-портале администрации городского округа Котельники Московской области в сети интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Котельники Московской области С.А. Горячева.

Глава городского округа

Котельники Московской области						  А.А. Булгаков

Приложение к постановлению главы городского округа

Котельники Московской области

от 20.09.2019 № 662 - ПГ

Паспорт муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области С.А. Горячев |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Котельники Московской области |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Стабильное обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами на территории городского округа Котельники Московской области |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Чистая вода» Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» Подпрограмма IV Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего, в том числе: | 425585 | 86895 | 85145 | 85145 | 84200 | 84200 |
| Средства бюджетов городского округа | 23902 | 6334 | 4584 | 4584 | 4200 | 4200 |
| Средства бюджета Московской области | 1683 | 561 | 561 | 561 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 400000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Согласно стратегии социально-экономического развития Московской области до 2021 года безусловным приоритетом государственной политики в регионе в целом, и в городском округе Котельники Московской области (далее городской округ Котельники) в частности, является создание условий для повышения уровня и качества жизни населения городского округа Котельники.

Решение задач по бесперебойному обеспечению населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, является одним из главных приоритетов по сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни населения городского округа Котельники.

В настоящее время основным источников водоснабжения городского округа Котельники является питьевая вода из системы АО «Мосводоканал».

Подача воды на территорию городского округа Котельники осуществляется от магистрали Ø600 мм, проходящей по территории ЮВАО г. Москва, вдоль улицы Верхние Поля по двум водоводам  Ø500 мм на ВЗУ-2 мкр. Белая Дача. ВЗУ-2 мкр. Белая Дача является основным, питающим город, центром. От ВЗУ-2 Белая Дача вода подается в Северо-Западную часть города, мкр. Белая Дача, Опытное поле, на ул. Новая и на ВЗУ мкр. Ковровый. От ВЗУ мкр. Ковровый водопроводами 2Ø300мм московская питьевая вода подается на ВЗУ мкр. Силикат.

Также существует резервный ввод московской питьевой воды со стороны мкр. Жулебино от магистрали АО «Мосводоканал» Ø1000 мм, далее по водопроводам Ø500 мм и Ø400 мм.

Подземные источники используются на ВЗУ ООО «СтройСоюз Сервис», ВЗУ №3 и ВЗУ №3 «Новый» АО «МСК Инжиниринг», в 2019 году ВЗУ №1 АО «МСК Инжиниринг» , ранее работавшее на воде из артезианских скважин, переведено на работу от московского водопровода.

Объекты коммунальной инфраструктуры городского округа Котельники, переданные в муниципальную собственность в 1996-1997 годах от градообразующих предприятий ОАО «ЛКСМиК», ОАО «Люберецкие ковры» и Агрофирма «Белая Дача» были построены в 50-60-70-80х годах 20 века и характеризовались высокой, до 70 процентов, степенью изношенности. Принятые в муниципальную собственность сети инженерно-технического обеспечения были переданы в хозяйственное ведение муниципальному унитарному жилищно-коммунальному предприятию (далее МУЖКП) «Котельники». Приоритетным направлением восстановления систем инженерно-технического обеспечения города стало восстановление тепловых сетей, более 80 процентов которых являлись ветхими и требовали замены. За период с 2003 по 2011 год за счет средств местного, областного бюджетов, средств МУЖКП «Котельники» были выполнены работы по замене более 70% ветхих городских сетей теплоснабжения и оборудования центральных тепловых пунктов. На сегодняшний день средний износ муниципальных сетей теплоснабжения составляет 43,7 процента.

Финансирование модернизации, реконструкции и капитального ремонта городских сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения до настоящего времени осуществлялось в меньшей степени, в связи с чем износ основных фондов по этим направлениям на 01.11.2019 года составляет соответственно:

- износ сетей водоснабжения      – 47,6 %;

- износ сетей водоотведения       – 46,9 %;

- износ сетей электроснабжения – 41,3 %.

Программа определяет цели и основные направления решения проблемы, стабильного обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами на территории городского округа.

Целью муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» является стабильное обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами на территории городского округа Котельники.

2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы.

Реализация Программы позволит:

- обеспечить продолжение обеспечения доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения всех жителей городского округа;

- ежегодно актуализировать схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения, и программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа;

- увеличить количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A,B,C,D) на территории городского округа;

- обеспечить оснащенность приборами учета потребляемых энергетичеких ресурсов всех зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений;

- обеспечить оснащенность всех многоквартирных домов городского округа общедомовыми приборами учета, а также при необходимости проводить установку, замену, поверку приборов учета в муниципальных жилых помещениях;

- обеспечить проведение работ по присвоению всем многоквартирным домам городского округа классов энергоэффективности.

Полный перечень развития ситуации представлен в пункте 5 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»».

3.Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

В состав муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» включены следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма I «Чистая вода» (далее – подпрограмма). Подпрограмма предусматривает улучшение качества предоставляемой населению коммунальной услуги водоснабжения на территории городского округа Котельники Московской области.

2. Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» (далее – подпрограмма). Подпрограмма предусматривает обеспечение повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – подпрограмма). Подпрограмма предусматривает повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснование их осуществления.

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы предусматривают - укрупнённое мероприятие в составе подпрограммы, объединяющее группу мероприятий.

Стабильное обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами на территории городского округа Котельники Московской области – основная цель муниципальной программы, подразумевающая собой, как обеспечение качественной московской чистой водой в рамках коммунальной услуги водоснабжения, так и повышение энергоэффективности и рациональное использование энергетических ресурсов на территории городского округа.

5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип пока-зателя | Единица измере-ния | Базовое значение показателя на начало реализации подпро-граммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год реализа-ции програм-мы | 2-й год реализа-ции програм-мы | 3-й год реализации программы | 4-й год реализации программы | 5-й год реализации программы |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Подпрограмма I «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Прио-ритет-ный пока-затель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | Прио-ритет-ный пока-затель | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Доля актуализирован-ных схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры | Прио-ритет-ный пока-затель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A,B,C,D) | Прио-ритет-ный пока-затель | % | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 1 |
| Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Прио-ритет-ный пока-затель | % | 80,31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Прио-ритет-ный пока-затель | % | 83,47 | 88,3 | 93,6 | 98,7 | 100 | 100 | 2 |
| Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффектив-ности | Прио-ритет-ный пока-затель | % | 92,11 | 96,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 |

6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы.

1.1. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, %: алгоритмом расчёта показателя является фактическое соответствие качества воды нормам СанПин, подтвержденное протоколами.

2.1. Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети), ед.: фактическое количество созданных и восстановленных объектов за отчетный год.

2.2. Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием, %: количество актуализированных в установленный срок схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению.

Д = (Астс + Авсиво + Апкр) x 100%, где

Д – доля актуализированных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежающих обязательному утверждению, %;

Астс – актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;

Авсиво – актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;

Апкр – актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры.

3.1. Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A,B,C,D), %:

Д = М/К х 100%, где

Д – доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D);

М – доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с определенным классом энергетической эффективности (A, B, C, D);

К – количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории муниципалитета.

3.2. Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, %:

Д= М/К x 100%, где

Д – доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;

М – количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;

К – количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципалитета.

3.3. Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета.

Д = М/К х 100%, где

Д – доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;

М – количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;

К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета.

3.4. Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффектив-ности, %:

Д = М/К х 100%, где

Д – доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности;

М – количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований;

К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета.

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы.

Управление реализацией Программы осуществляется координатором муниципальной Программы.

Ответственность за реализацию Программы и достижение планируемых значений показателей ее эффективности несет координатор муниципальной программы, который осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий. Муниципальный заказчик программы – Администрация городского округа Котельники Московской области.

8.Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 24.11.2017 года № 633-ПГ «Об утверждении положения о порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области».

- Координатор программы:

- Первый заместитель главы администрации		                              С.А. Горячев

- Начальник управления

- жилищно-коммунальной инфраструктуры		                         Л.И. Визаулина

- Я.С. Прохоров

- 8(498)742-20-52

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Паспорт муниципальной подпрограммы I

«Чистая вода»

| Координатор муниципальной подпрограммы | Первый заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области С.А. Горячев |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной подпрограммы | Администрация городского округа Котельники Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Общая характеристика муниципальной подпрограммы

Согласно стратегии социально-экономического развития Московской области до 2021 года безусловным приоритетом государственной политики в регионе в целом, и в городском округе Котельники Московской области (далее городской округ Котельники) в частности, является создание условий для повышения уровня и качества жизни населения городского округа Котельники.

- Решение задач по бесперебойному обеспечению населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, является одним из главных приоритетов по сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни населения городского округа Котельники.

В настоящее время основным источников водоснабжения городского округа Котельники является питьевая  вода из системы АО «Мосводоканал».

Подача воды на территорию городского округа Котельники осуществляется от магистрали Ø600 мм, проходящей по территории ЮВАО г. Москва, вдоль улицы Верхние Поля по двум водоводам Ø500 мм на ВЗУ-2 мкр. Белая Дача. ВЗУ-2 мкр. Белая Дача является основным, питающим город, центром. От ВЗУ-2 Белая Дача вода подается в Северо-Западную часть города, мкр. Белая Дача, Опытное поле, на ул. Новая и на ВЗУ мкр. Ковровый. От ВЗУ мкр. Ковровый водопроводами 2Ø300мм  московская питьевая вода подается на ВЗУ мкр. Силикат.

Также существует резервный  ввод московской питьевой воды со стороны мкр. Жулебино от магистрали АО «Мосводоканал» Ø1000 мм, далее по водопроводам Ø500 мм и Ø400 мм.

Подземные источники используются на ВЗУ ООО «СтройСоюз Сервис», ВЗУ №3 и ВЗУ №3 «Новый» АО «МСК Инжиниринг», в 2019 году ВЗУ №1 АО «МСК Инжиниринг» , ранее работавшее на воде из артезианских скважин, переведено на работу от московского водопровода.

Основными эксплуатационными горизонтами являются Подольско-Мячковский и Алексинско-Протвинский. Вследствие длительной и интенсивной эксплуатации подземных вод на участках расположения крупных групповых водозаборов, таких как Люберцы – Котельники, Дзержинсукий, Котельники и других, напор подземных вод полностью сработан и горизонт частично осушен.

Вокруг Водозаборов образовались обширные по площади и глубине депрессионные воронки, что явилось основанием для перевода на водоснабжение городского округа Котельники из системы АО «Мосводоканал».

В городском округе Котельники питьевая вода подается потребителям по микрорайонам в следующем порядке:

- «Белая Дача», «Ковровый», мкр-н. «Силикат»,  мкр. Южный  жилая застройка группы А , «Опытное Поле», ул. Новая, ул. Кузьминская, 1-й, 2-ой и 3-ий Покровский проезды – от ВЗУ мкр. Белая Дача

- жилая застройка группы Б мкр. Силикат – от ВЗУ ООО «СтройСоюз-Сервис»;

- водоснабжение  жилого комплекса «ЖК-9»,  частного сектора ул. Малая Колхозная, ул. Садовая, Полевой проезд, ул. Карьерная, ул. Лесная, СНТ «Горняк»; от АО «МСК Инжиниринг»;

- водоснабжение промышленной зоны мкр. Силикат осуществляется от ВЗУ «Опус-Инвест».

На территории города расположено восемь основных водозаборных узлов (ВЗУ):

1. ВЗУ-2 мкр. Белая Дача;

2. ВЗУ мкр. Ковровый;

3. ВЗУ мкр. Силикат;

4. ВЗУ-1 АО «Белая Дача Инжиниринг»;

5. ВЗУ-3 АО «Белая Дача Инжиниринг»;

6. ВЗУ ООО «СтройСоюз-Сервис»;

7. ВЗУ ООО «Опус-Инвест»;

8. ВЗУ ООО «Технопром».

На крупных предприятиях города также имеются водозаборные узлы для обеспечения в основном их собственных нужд (ФГКУ Комбинат «Первомайский», ООО «РУСТИК», ООО «ГРОСС», ОАО «Славянка», ООО «Комплекс-1»).

Существующее водопотребление составляет около 15 тыс. м3/сут, в том числе 10 тыс. м3/сут – вода АО «Мосводоканал» (потребляет население).

Общая протяженность магистральных водопроводных сетей составляет 60,74 км, в т.ч.22,3 км муниципальных.

Эксплуатацию водно-коммунального хозяйства осуществляют: МУЖКП «Котельники», ООО «ЭК Солид», АО «МСК Инжиниринг», ООО «Опус-Инвест».

2.  Методика расчета значений показателей реализации муниципальной

подпрограммы.

1. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, %: алгоритмом расчёта показателя является фактическое соответствие качества воды нормам СанПин, подтвержденное протоколами.

- Первый заместитель главы администрации		                        С.А. Горячев

- Начальник управления

- жилищно-коммунальной инфраструктуры		                   Л.И. Визаулина

- Я.С. Прохоров

8(498)742-20-52

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме I

«Чистая вода»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы I

«Чистая вода»

| Мероприятие подпрограммы | Сроки испол-нения меро-прия-тия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответ-ственный за выполне-ние меропри-ятия программы | Резуль-таты выполне-ния меропри-ятий подпро-граммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 2020– 2024 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управле-ние жилищно-комму-нальной инфра-структуры |  |
|  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 2020 – 2024 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управле-ние жилищно-комму-нальной инфра-структуры |  |
|  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ВСЕГО | 2020 – 2024 годы | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Первый заместитель главы администрации                                                                                                                        С.А. Горячев

Начальник управления жилищно-коммунальной инфраструктуры                                                                             Л.И. Визаулина

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Паспорт муниципальной подпрограммы III

«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

| Координатор муниципальной подпрограммы | Первый заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области С.А. Горячев |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной подпрограммы | Администрация городского округа Котельники Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Всего, в том числе | 420000 | 85200 | 83700 | 83700 | 83700 | 83700 |
|  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 20000 | 5200 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 400000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |

1. Общая характеристика муниципальной подпрограммы

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» предусматривает обеспечение повышение надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Объекты коммунальной инфраструктуры городского округа Котельники, переданные в муниципальную собственность в 1996-1997 годах от градообразующих предприятий ОАО «ЛКСМиК», ОАО «Люберецкие ковры» и Агрофирма «Белая Дача» были построены в 50-60-70-80х годах 20 века и характеризовались высокой, до 70 процентов, степенью изношенности. Принятые в муниципальную собственность сети инженерно-технического обеспечения были переданы в хозяйственное ведение муниципальному унитарному жилищно-коммунальному предприятию (далее МУЖКП) «Котельники». Приоритетным направлением восстановления систем инженерно-технического обеспечения города стало восстановление тепловых сетей, более 80 процентов которых являлись ветхими и требовали замены. За период с 2003 по 2011 год за счет средств местного, областного бюджетов, средств МУЖКП «Котельники» были выполнены работы по замене более 70% ветхих городских сетей теплоснабжения и оборудования центральных тепловых пунктов. На сегодняшний день средний износ муниципальных сетей теплоснабжения составляет 43,7 процента.

Финансирование модернизации, реконструкции и капитального ремонта городских сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения до настоящего времени осуществлялось в меньшей степени, в связи с чем износ основных фондов по этим направлениям на 01.10.2016 года составляет соответственно:

- износ сетей водоснабжения      – 47,6 %;

- износ сетей водоотведения       – 46,9 %;

- износ сетей электроснабжения – 41,3 %.

До 60 % объектов сетей инженерно-технического обеспечения, переданных в хозяйственное ведение МУЖКП «Котельники» - водозаборные узлы (далее - ВЗУ), канализационные насосные станции (далее - КНС), трансформаторные подстанции (далее - ТП), центральные тепловые пункты (далее - ЦТП) - были построены в 40-80 годы и требуют капитального ремонта и модернизации. Так, износ ЦТП-3, ЦТП-4 в микрорайоне «Белая Дача», ЦТП-1, ТП-3, ТП-6 в микрорайоне «Силикат», КНС в микрорайоне «Опытное поле» составляет 100%. Оборудование ВЗУ, ЦТП, КНС, ТП не соответствует современным требованиям и нуждается в реконструкции, модернизации с использованием насосного оборудования с частотно-регулируемым приводом, систем автоматизированного управления и учета, пластинчатых теплообменников.

Величина износа электрических сетей (41,3 %) сложилась с учетом кабельных линий и трансформаторных подстанций, построенных инвесторами-застройщиками и переданных в муниципальную собственность. Фактически 27,8 км сетей электроснабжения имеет износ более 90 %, а 2 трансформаторные подстанции в микрорайоне «Силикат» - износ 100%.

В результате высокой изношенности городских сетей инженерно-технического обеспечения возрастает количество поломок и аварий в системах тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, возрастает стоимость ремонтов и увеличиваются сроки проведения работ.

Сети инженерно-технической инфраструктуры, построенные инвесторами-застройщиками городского округа Котельники для обеспечения ресурсами жителей новых микрорайонов имеют минимальный износ, но, присоединяясь к централизованным городским системам водоснабжения и водоотведения, увеличивают нагрузку на городские водопроводные и канализационные сети. В связи с увеличением нагрузки водозаборные узлы, расположенные в микрорайонах «Белая Дача» и «Ковровый», канализационные насосные станции в микрорайоне «Силикат» и «Белая Дача», а также городские магистральные сети водоснабжения и водоотведения требуют реконструкции.

Из-за несоответствия фактического объема инвестиций в реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Котельники минимальным их потребностям, планово-предупредительный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Высокий уровень износа систем водоснабжения приводит к увеличению утечек и неучтенных расходов воды при транспортировке, которые для МУЖКП «Котельники» составляют 11 процентов от общего объема поданной воды в сеть.

2.  Методика расчета значений показателей реализации муниципальной

подпрограммы.

1. Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети), ед.: фактическое количество созданных и восстановленных объектов за отчетный год.

2. Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием, %: количество актуализированных в установленный срок схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению.

Д = (Астс + Авсиво + Апкр) x 100%, где

Д – доля актуализированных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежающих обязательному утверждению, %;

Астс – актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;

Авсиво – актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;

Апкр – актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры.

- Первый заместитель главы администрации		                            С.А. Горячев

- Начальник управления

- жилищно-коммунальной инфраструктуры		                       Л.И. Визаулина

- Я.С. Прохоров

- 8(498)742-20-52

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме III

«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы III

«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

| Мероприятие подпрограммы | Сроки испол-нения меро-прия-тия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответ-ственный за выполне-ние меропри-ятия программы | Резуль-таты выполне-ния меропри-ятий подпро-граммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 2020– 2024 годы | Всего | 420000 | 85200 | 83700 | 83700 | 83700 | 83700 | Управле-ние жилищно-комму-нальной инфра-структуры |  |
|  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 20000 | 5200 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 400000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |  |  |
| Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 2020 – 2024 годы | Всего | 400000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | МУЖКП «Котель-ники»/АО МСК «Инжини-ринг» |  |
|  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 400000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |  |  |
| Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 2020 – 2024 годы | Всего | 20000 | 5200 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | Управле-ние жилищно-комму-нальной инфра-структуры |  |
|  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 20000 | 5200 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ВСЕГО | 2020 – 2024 годы | Всего, в том числе: | 420000 | 85200 | 83700 | 83700 | 83700 | 83700 |  |  |
|  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 20000 | 5200 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 400000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |  |  |

Первый заместитель главы администрации                                                                                                                        С.А. Горячев

Начальник управления жилищно-коммунальной инфраструктуры                                                                             Л.И. Визаулина

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Паспорт муниципальной подпрограммы IV

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| Координатор муниципальной подпрограммы | Первый заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области С.А. Горячев |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной подпрограммы | Администрация городского округа Котельники Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Всего, в том числе | 2750 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 2750 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.  Общая характеристика

Основанием для разработки муниципальной подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (далее - Программа) является Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Энергосбережение в жилищно-коммунальном секторе городского округа Котельники является актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства, так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов в условиях непрерывного роста цен на эти ресурсы позволяет добиться существенной экономии как самих энергетических ресурсов, так и финансовых средств. Основным способом решения поставленных в подпрограмме задач является стимулирование энергосбережения путем предложения участникам отношений в сфере энергопотребления экономически выгодных для них правил поведения, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов.

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, что приводит к повышению расходов населения на оплату коммунальных услуг.

В рамках муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» планируется улучшение уровня энергетической эффективности как в муниципальных учреждениях, так и в жилом фонде, а также установка, замена, поверка приборов учета в муниципальных жилых помещениях.

2.   Методика расчета показателей реализации Подпрограммы

1. Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A,B,C,D), %:

Д = М/К х 100%, где

Д – доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D);

М – доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с определенным классом энергетической эффективности (A, B, C, D);

К – количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории муниципалитета.

2. Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, %:

Д= М/К x 100%, где

Д – доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;

М – количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;

К – количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципалитета.

3. Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета.

Д = М/К х 100%, где

Д – доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;

М – количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;

К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета.

4. Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффектив-ности, %:

Д = М/К х 100%, где

Д – доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности;

М – количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований;

К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета.

- Первый заместитель главы администрации		                              С.А. Горячев

- Начальник управления

- жилищно-коммунальной инфраструктуры		                         Л.И. Визаулина

- Я.С. Прохоров

- 8(498)742-20-52

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме IV

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| Мероприятие подпрограммы | Сроки испол-нения меро-прия-тия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответ-ственный за выполне-ние меропри-ятия программы | Резуль-таты выполне-ния меропри-ятий подпро-граммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 2020– 2024 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управле-ние жилищно-комму-нальной инфра-структуры |  |
|  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2020 – 2024 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муници-пальные учрежде-ния городского округа |  |
|  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде | 2020 – 2024 годы | Всего | 2750 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 | Управле-ние жилищно-комму-нальной инфра-структуры |  |
|  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 2750 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2020 – 2024 годы | Всего | 2750 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 | Управле-ние жилищно-комму-нальной инфра-структуры |  |
|  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 2750 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 03. Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 2020– 2024 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управле-ние жилищно-комму-нальной инфра-структуры |  |
|  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 2020 – 2024 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муници-пальные учрежде-ния городского округа |  |
|  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ВСЕГО | 2020 – 2024 годы | Всего, в том числе: | 750 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
|  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 750 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Первый заместитель главы администрации                                                                                                                        С.А. Горячев

Начальник управления жилищно-коммунальной инфраструктуры                                                                             Л.И. Визаулина

Приложение № 4 к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Паспорт муниципальной подпрограммы VIII

«Обеспечивающая подпрограмма»

| Координатор муниципальной подпрограммы | Первый заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области С.А. Горячев |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной подпрограммы | Администрация городского округа Котельники Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Всего, в том числе | 2835 | 945 | 945 | 945 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 1152 | 384 | 384 | 384 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 1683 | 561 | 561 | 561 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.  Общая характеристика

Субвенция бюджетам муниципальных образований Московской области на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на плановый период 2020 и 2021 годов предоставляется городскому округу Котельники Московской области в соответствии с Законом Закон Московской области от 12.12.2018г. № 216/2018-ОЗ (ред. от 07.10.2019г.) "О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (в ред. Закона Московской области от 29.04.2019г. № 79/2019-ОЗ.

- Первый заместитель главы администрации		                              С.А. Горячев

- Начальник управления

- жилищно-коммунальной инфраструктуры		                         Л.И. Визаулина

- Я.С. Прохоров

8(498)742-20-52

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме VIII

«Обеспечивающая подпрограмма»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы VIII

«Обеспечивающая подпрограмма»

| Мероприятие подпрограммы | Сроки испол-нения меро-прия-тия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответ-ственный за выполне-ние меропри-ятия программы | Резуль-таты выполне-ния меропри-ятий подпро-граммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020– 2024 годы | Всего | 2835 | 945 | 945 | 945 | 0 | 0 | Управле-ние благо-устройства |  |
|  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 1152 | 384 | 384 | 384 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1683 | 561 | 561 | 561 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Создание административ-ных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административ-ных правонарушениях в сфере благоустройства | 2020 – 2024 годы | Всего | 2835 | 945 | 945 | 945 | 0 | 0 | Управле-ние благо-устройства |  |
|  |  | Средства бюджетов городского округа Котельники | 1152 | 384 | 384 | 384 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1683 | 561 | 561 | 561 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Первый заместитель главы администрации                                                                                                                        С.А. Горячев

Начальник управления жилищно-коммунальной инфраструктуры                                                                             Л.И. Визаулина