

**ГЛАВА  
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ  
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.09.2019 № 670 - ПГ

г. Котельники

Об утверждении муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и досрочном завершении реализации муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

на 2019-2024 годы»

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 02.07.2014 № 606-ПГ «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (приложение 1).

2. Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» вступает в силу с 01.01.2020 года и применяется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета городского округа Котельники Московской области, начиная с бюджета городского округа Котельники Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Досрочно завершить реализацию муниципальной программы городского округа Котельники Московской области ««Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2019-2024 годы» 31.12.2019.

4. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа Котельники Московской области и постановления главы городского округа Котельники Московской области в области архитектуры и градостроительства, согласно перечню (приложение 2).

5. Отделу информационного обеспечения управления внутренней политики МКУ «Развитие Котельники» обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Котельники Сегодня» и разместить на официальном сайте городского округа Котельники Московской области в сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Котельники Московской области С.А. Жигалкина.

Глава городского округа

Котельники Московской области А.А. Булгаков

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы городского округа Котельники Московской области

от 20.09.2019 № 670 - ПГ

1. **Паспорт муниципальной программы городского округа Котельники Московской области**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области С.А. Жигалкин | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Котельники Московской области | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения на территории городского округа Котельники объектами социального назначения | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего, в том числе: | 4 950 359 | 468 501 | 1 709 302 | 1 358 029 | 439 797 | 974 730 |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 210 701 | 5 001 | 67 040 | 67 931 | 21 991 | 48 738 |
| Средства бюджета Московской области | 4 002 658 | 95 000 | 1 273 762 | 1 290 098 | 417 806 | 925 992 |
| Внебюджетные источники | 737 000 | 368 500 | 368 500 | 0 | 0 | 0 |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы**

Одним из ключевых приоритетов политики администрации городского округа Котельники Московской области (далее - город Котельники) является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь, необходимо удовлетворить интересы проживающих жителей в городе Котельники, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития города. К сожалению, в существующей практике застройки города Котельники одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта, больницы и т.п.)

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджета. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

По размерам сети образовательных организаций, численности обучающихся и воспитанников система образования в городе Котельники включает в себя:

4 общеобразовательных организаций (3 – муниципальные, 1- частная);

7 дошкольных общеобразовательных организаций (5 -муниципальные, 2 – частные);

1 организация дополнительного образования.

Формулировка основных проблем, инерционный прогноз развития:

Доступность общего образования детей.

Тенденции демографического развития города Котельники по-прежнему выступают вызовом к инфраструктуре дошкольного и школьного образования. К 2021 году в Котельниках прогнозируется увеличение численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет на 4 174 человека.

Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного образования и обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 1,5 до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства зданий дошкольных образовательных организаций, расширение негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста

наполняемости классов. В 2019 году численность обучающихся во вторую смену составляла 356 человек.

В свою очередь, ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является еще более сложной, чем в дошкольных, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий.

Целью муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» является повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения на территории города Котельники объектами социального назначения.

**3. Прогноз развития сферы с учетом реализации Муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы**

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в городе Котельники до 2024 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Полный перечень развития ситуации представлен в Приложении 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», в которое включены как отраслевые целевые показатели, согласованные с курирующими министерствами, так и муниципальные показатели, разработанные отделом строительства, архитектуры и рекламы для отображения полной картины изменений в рамках муниципальной программы.

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает основная задача по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта и созданию новых объектов физической культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан Московской области спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом в соответствии с [Указом](http://internet.garant.ru/document?id=71837200&sub=0) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

**4. Перечень подпрограмм и краткое их описание.**

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее - Муниципальная программа) обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

В состав муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» включена следующая подпрограмма:

1. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» (Приложение № 1 к муниципальной программе).

Мероприятия Подпрограммы направлены:

- в части мероприятий, характеризующих «Организации строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования» - на создание и развитие объектов дошкольного образования в целях ликвидации очередности, капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры; проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций;

- в части «Организации строительства (реконструкции) объектов общего образования» - на создание и развитие в общеобразовательных организациях городского округа Котельники Московской области условий для ликвидации второй смены;

- на строительство школ в городском округе Котельники Московской области с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности.

**5. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления**

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм, входящих в состав Муниципальной программы, и обоснование необходимости их осуществления представлены в [разделе 10](#sub_1010) Муниципальной программы.

**6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя\* | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | Обращение Губернатора Московской области | единица | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Основное мероприятие 01  Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования |
| 1.2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | единица | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 05. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников |
| 1.3 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников | единица | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 06. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников |
| 1.4 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | единица | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие E1.  Федеральный проект «Современная школа» |

**7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета значений целевого показателя | Источник данных | Отчетности |
|  | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию построенных за счет бюджетных средств | Министерство жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию построенных за счет внебюджетных источников | Министерство жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 3 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию построенных за счет внебюджетных источников | Министерство жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 4 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования за счет бюджетных средств в эксплуатацию | Министерство жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |

**8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком Муниципальной программы (подпрограммы)**

Муниципальный заказчик Муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Котельники Московской области и иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы средств.

Муниципальный заказчик подпрограммы разрабатывает дорожные карты выполнения основных мероприятий подпрограммы в текущем году (далее – «Дорожная карта»), содержащие перечень стандартных процедур, обеспечивающих их выполнение, с указанием предельных сроков исполнения и ответственных.

«Дорожные карты» и вносимые в них изменения разрабатываются муниципальным заказчиком подпрограммы по согласованию с муниципальным заказчиком программы и утверждаются координатором муниципальной программы.

«Дорожная карта» разрабатывается на один год. Для основного мероприятия, предусматривающего заключение контракта на срок, превышающий год, «Дорожная карта» разрабатывается на период, соответствующий плановому сроку выполнения основного мероприятия.

Все «Дорожные карты» при реализации основных мероприятий согласовываются с Министерством строительного комплекса Московской области.

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы:

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

готовит и представляет государственному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении «Дорожных карт»;

формирует в подсистеме автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (далее - ГАСУ) «Дорожную карту» по выполнению основного мероприятия подпрограммы и отчеты о ее реализации, а также вводит в подсистему ГАСУ информацию, связанную с реализацией подпрограммы в сроки, установленные Порядком разработки и реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 24.11.2017 № 633-ПГ «Об утверждении положения о порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области» (далее - Порядок).

**9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы**

Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляется Министерством строительного комплекса Московской области.

С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ:

1) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации Муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Форма оперативного отчета о реализации мероприятий утверждается заместителем главы администрации городского округа Котельники Московской области;

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении Муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Форма оперативного (годового) отчета о выполнении Муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта утверждается заместителем главы администрации городского округа Котельники Московской области;

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации Муниципальной программы и намеченной цели Муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета городского округа Котельники Московской области и средств иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по Муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации Муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, при водятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Форма годового отчета о реализации Муниципальной программы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы утверждается заместителем главы администрации городского округа Котельники Московской области.

Государственный заказчик Муниципальной программы представляет в Министерство строительного комплекса Московской области отчет об использовании субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету городского округа Котельники Московской области по формам установленных соглашением о предоставлении субсидии.

**10. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

**10.1. Паспорт подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальной заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Котельники Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Всего, в том числе | 4 950 359 | 468 501 | 1 709 302 | 1 358 029 | 439 797 | 974 730 |
| Администрация городского округа Котельники Московской области | Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 210 701 | 5 001 | 67 040 | 67 931 | 21 991 | 48 738 |
| Министерство строительного комплекса Московской области | Средства бюджета Московской области | 4 002 658 | 95 000 | 1 273 762 | 1 290 098 | 417 806 | 925 992 |
|  | Внебюджетные источники | 737 000 | 368 500 | 368 500 | 0 | 0 | 0 |

**10.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 3**

Реализация подпрограммы предусматривает реализацию задач и мероприятий, которые обеспечат развитие сферы дошкольного образования города Котельники Московской области и предоставление всем детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет доступности получения услуг дошкольного образования. Будет продолжено развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек).

Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет будет реализованы мероприятия по созданию объектов дошкольного образования, включая реконструкцию со строительством пристроек.

В городе Котельники Московской области в системе общего образования на начало 2019/2020 учебного года работают 3 муниципальные школы с общим контингентом обучающихся – 3 130 детей, из них во вторую смену – 14,35 %. Третья смена отсутствует.

Так, в 2020-2024 годах планируется: строительство и реконструкция 3 новых зданий школ.

Таким образом, необходимость реализации подпрограммы обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы строительства объектов образования в Московской области, реализуемые в рамках Подпрограммы 3.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения города Котельники Московской области, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта «Образования».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

**Организация строительства (реконструкции) объектов**

**дошкольного образования**

По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования.

**Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников**

Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов общего образования за счет внебюджетных источников

**Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников**

Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников.

**Федеральный проект «Современная школа»**

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации. Также по данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты общего образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства и (или) реконструкции зданий (сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование.

**10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сферы** с**оциально-экономического развития городского округа Котельники Московской области, реализуемых в рамках Подпрограммы 3**

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения городского округа Котельники Московской области, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта «Образования».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Органы местного самоуправления городского округа Котельники Московской области разрабатывают меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования городского округа Котельники Московской области (строительство новых зданий школ (пристроя к зданиям), проведение реконструкции, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению.

**10.4. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие подпрограммы 3 | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 3 | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы 3 |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Основное мероприятие 01  Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2022 – 2024 | Итого: | - | 721 477 | 0 | 0 | 39 956 | 330 719 | 350 802 | Отдел строительства и архитектуры управления ГАДХ |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 36 078 | 0 | 0 | 1 999 | 16 537 | 17 542 |
| Средства бюджета Московской области | - | 685 399 | 0 | 0 | 37 957 | 314 182 | 333 260 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.  Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2022 – 2024 | Итого: | - | 721 477 | 0 | 0 | 39 956 | 330 719 | 350 802 | Отдел строительства и архитектуры управления ГАДХ | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств -2 единицы, в том числе в 2024 – 2 единицы |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 36 078 | 0 | 0 | 1 999 | 16 537 | 17 542 |
| Средства бюджета Московской области | - | 685 399 | 0 | 0 | 37 957 | 314 182 | 333 260 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 05  Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2020-2021 | Итого: | 232 500 | 227 000 | 113 500 | 113 500 |  | 0 | 0 | Отдел строительства и архитектуры управления ГАДХ | в |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета МО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 232 500 | 227 00 | 113 500 | 113 500 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.1.  Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2020-2021 | Итого: | 232 500 | 227 000 | 113 500 | 113 500 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и архитектуры управления ГАДХ | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников – 2 единицы, в том числе в 2021- 2 единицы |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета МО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 232 500 | 227 00 | 113 500 | 113 500 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 06 Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2020-2021 | Итого: | 255 000 | 510 000 | 255 000 | 255 000 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и архитектуры управления ГАДХ |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета МО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 255 000 | 510 000 | 255 000 | 255 000 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 6.1.  Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2020-2021 | Итого: | 255 000 | 510 000 | 255 000 | 255 000 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и архитектуры управления ГАДХ | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников – 1 единица, в том числе 2021 – 1 единица |
| Средства бюджета городского округа Котельники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета МО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 255 000 | 510 000 | 255 000 | 255 000 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие E1. Федеральный проект «Современная школа» | 2020 – 2024 | Итого: | 132 701,58 | 3 491 882 | 100 001 | 1 340 802 | 1 318 073 | 109 078 | 623 928 | Отдел строительства и архитектуры управления ГАДХ |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 38 337,49 | 174 623 | 5 001 | 67 040 | 65 932 | 5 454 | 31 196 |
| Средства бюджета Московской области | 94 344,09 | 3 317 259 | 95 000 | 1 273 762 | 1 252 141 | 103 624 | 592 732 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие Е1.2. Капитальные вложения в объекты общего образования | 2020 – 2024 | Итого: | 132 701,58 | 3 491 882 | 100 001 | 1 340 802 | 1 318 073 | 109 078 | 623 928 | Отдел строительства и архитектуры управления ГАДХ | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 1 единица, в том числе 2022- 1 единица |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 38 337,49 | 174 623 | 5 001 | 67 040 | 65 932 | 5 454 | 31 196 |
| Средства бюджета Московской области | 94 344,09 | 3 317 259 | 95 000 | 1 273 762 | 1 252 141 | 103 624 | 592 732 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 3 | 2020 – 2024 | Итого, в том числе: | 620201,58 | 4 950 359 | 468 501 | 1 709 302 | 1 358 029 | 439 797 | 974 730 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники | 38 337,49 | 210 701 | 5 001 | 67 040 | 67 931 | 21 991 | 48 738 |
| Средства бюджета Московской области | 94 344,09- | 4 002 658 | 95 000 | 1 273 76 | 1 290 098 | 417 806 | 925 992 |
| Внебюджетные источники | 487 500 | 737 000 | 368 500 | 368 500 | 0 | 0 | 0 |

**10.5. Адресные перечни объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено Подпрограммой 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

**10.5.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1 «Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций» Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Годы строительства/реконструкции | Проектная мощность, чел. | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2020, (тыс. руб.)1 | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| ВСЕГО | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Детский сад на 350 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкрн. Белая Дача (ПИР и строительство) | 2022-2024 | 350 | 483 863 | 0,00 | Всего | 483 863 | 0 | 0 | 27 483 | 233 430 | 222 950 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Котельники | 24 194 | 0 | 0 | 1 374 | 11 672 | 11 148 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета МО | 459 669 | 0 | 0 | 26 109 | 221 758 | 211 802 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр. Ковровый, в районе ул. Новая (ПИР и строительство) | 2024-2026 | 200 | 311 708 | 0,00 | Всего | 17 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 678 | 294 030 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Котельники | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 14 703 |
| 0,00 | Средства бюджета МО | 16 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 793 | 279 327 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Детский сад на 150 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр. Ковровый, в районе ул. Новая (ПИР и строительство) | 2022-2024 | 150 | 219 936 | 0,00 | Всего | 219 936 | 0 | 0 | 12 473 | 97 289 | 110 174 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Котельники | 10 999 | 0 | 0 | 625 | 4 865 | 5 509 | 0 |
| 0,00 | Средства бюджета МО | 208 937 | 0 | 0 | 11 848 | 92 424 | 104 665 | 0 |
| 0,00 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по мероприятию | 2020-2026 | 700 | 1 015 507 | 0,00 | Всего | 721 477 | 0 | 0 | 39 956 | 330 719 | 350 802 | 294 030 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Котельники | 36 078 | 0 | 0 | 1 999 | 16 537 | 17 542 | 14 703 |
| 0,00 | Средства бюджета МО | 685 399 | 0 | 0 | 37 957 | 314 182 | 333 260 | 279 327 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1 Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью.

**10.5.2. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 5.1 «Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников» Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Годы строительства/реконструкции | Проектная мощность, чел. | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2020, (тыс. руб.) 1 | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| ВСЕГО | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 0 |
| 1 | г.о. Котельники. Карьер ЛКСМиК (квартал «Новые Котельники») | 2018-2021 | 235 | 270 000 | 135 000 | Всего | 135 000 | 67 500 | 67 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 000 | Внебюджетные источники | 135 000 | 67 500 | 67 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | г.о. Котельники. Карьер ЛКСМиК (квартал «Новые Котельники») | 2020-2021 | 80 | 92 000 | 0 | Всего | 92 000 | 46 000 | 46 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Внебюджетные источники | 92 000 | 46 000 | 46 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по мероприятию | 2018-2021 | 315 | 362 000 | 135 000 | Всего | 227 000 | 113 500 | 113 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 135 000 | Внебюджетные источники | 227 00 | 113 500 | 113 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1 Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью.

**10.5.3. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 6.1 «Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников» Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Годы строительства/реконструкции | Проектная мощность, чел. | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2020, (тыс. руб.) 1 | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| ВСЕГО | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Общеобразовательная школа на 1200 мест, г.о. Котельники, мкр. Южный | 2019-2021 | 1200 | 1 020 000 | 510 000 | Всего | 510 000 | 255 000 | 255 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510 000 | Внебюджетные источники | 510 000 | 255 000 | 255 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по мероприятию | 2019-2021 | 1200 | 1 020 000 | 510 000 | Всего | 510 000 | 255 000 | 255 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета городского округа Котельники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 510 000 | Внебюджетные источники | 510 000 | 255 000 | 255 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1 Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью.

**10.5.4. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.2 «Капитальные вложения объекты общего образования» Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Годы строительства/реконструкции | Проектная мощность, чел. | Предельная стоимость объекта, (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2020, (тыс. руб.) 1 | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| ВСЕГО | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Воспитательно-образовательный комплекс, включающий в себя среднюю общеобразовательную школу на 2100 мест и детский сад на 350 мест по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр. Опытное поле вл. 10/2  (ПИР и строительство) | 2020-2022 | 2450 | 2 748 388 | 0 | Всего | 2 748 388 | 100 001 | 1 340 802 | 1 307 585 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета городского округа Котельники | 137 448 | 5 001 | 67 040 | 65 407 |  |  | 0 |
| 0 | Средства бюджета МО | 2 610 940 | 95 000 | 1 273 762 | 1 242 178 |  |  | 0 |
| 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр. Белая Дача (ПИР и строительство) | 2022-2025 | 1100 | 1 343 742 | 0 | Всего | 743 494 | 0 | 0 | 10 488 | 109 078 | 623 928, | 600 248 |
| 0 | Средства бюджета городского округа Котельники | 37 175 | 0 | 0 | 525 | 5 454 | 31 196 | 30 013 |
| 0 | Средства бюджета МО | 706 319 | 0 | 0 | 9 963 | 103 624 | 592 732 | 570 235 |
| 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по мероприятию | 2020-2025 | 3550 | 4 092 130 | 0 | Всего | 3 491 882 | 100 001 | 1 340 802 | 1 318 073 | 109 078 | 623 928 | 600 248 |
| 0 | Средства бюджета городского округа Котельники | 174 623 | 5 001 | 67 040 | 65 932 | 5 454 | 31 196 | 30 013 |
| 0 | Средства бюджета МО | 3 317 259 | 95 000 | 1 273 76 | 1 252 141 | 103 624 | 592 732 | 570 235 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1 Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью.

Приложение № 2

к постановлению главы

городского округа Котельники Московской области

от 20.09.2019 № 670 - ПГ

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений городского округа Котельники Московской области в сфере строительства, признанных утратившими силу

1) постановление главы городского округа Котельники Московской области от 18.01.2019 № 12-ПГ «Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2019-2024 годы»;

2) постановление главы городского округа Котельники Московской области от 22.05.2019 № 334-ПГ «О внесении изменений в постановление главы городского округа Котельники Московской области от 18.01.2019 № 12-ПГ «Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2019-2024 годы»;

3) постановление главы городского округа Котельники Московской области от 30.07.2019 № 505-ПГ «О внесении изменений в постановление главы городского округа Котельники Московской области от 18.01.2019 № 12-ПГ «Об утверждении муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2019-2024 годы».