ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2018 № 824 – ПГ

г. Котельники

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2161-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»

Во исполнение постановления главы городского округа Котельники Московской области от 02.07.2014 № 606-ПГ «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области» (в редакции постановлений администрации городского округа Котельники Московской области от 07.09.2015 № 639-ПА, от 29.01.2016 № 140-ПА, от 24.06.2016 № 1563-ПА, от 27.12.2016 № 2551-ПА и постановления главы городского округа Котельники Московской области от 24.11.2017 № 633-ПГ) постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Котельники «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Котельники Московской области от 23.09.2016 № 2161-ПА (в редакции постановлений главы городского округа Котельники Московской области от 23.08.2017 № 356-ПГ, от 15.09.2017 № 433-ПГ, от 22.12.2017 № 730-ПГ, от 08.08.2018 № 752 - ПГ), утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и распространяется на правоотношения, возникающие в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета городского округа Котельники Московской области, начиная с бюджета городского округа Котельники Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

3. Отделу муниципальной информационной политики обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Котельники Сегодня» и размещение на Интернет-портале администрации городского округа Котельники Московской области в сети интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Котельники Московской области С.А.Горячева.

Временно исполняющий полномочия

главы городского округа Котельники

Московской области								А.А. Булгаков

Приложение

к постановлению главы городского

округа Котельники Московской области

от 24.09.2018 № 824 – ПГ

Приложение

Утвержден

постановлением администрации городского округа Котельники Московской области

от 23.09.2016 № 2161-ПА

Паспорт муниципальной программы

«Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Котельники Московской области С.А. Горячев |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры администрации городского округа Котельники Московской области |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Улучшение экологической обстановки городского округа, восстановление и сохранение природной среды для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, повышение качественных показателей состояния окружающей среды, улучшение защищённости и охраны здоровья населения. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Всего, в том числе | 1490 | 170 | 150 | 390 | 390 | 390 |
| Средства бюджетов городского округа Котельники | 1490 | 170 | 150 | 390 | 390 | 390 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.Характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Городской округ Котельники, общей площадью 1424 га, расположен в юго-восточном секторе Московской области в непосредственной близости от ЮВАО г. Москвы, г. Люберцы и г. Дзержинский.

Территория городского округа Котельники традиционно относится к регионам с напряженной экологической обстановкой. Практически вся территория городского округа находится в зоне влияния крупнейших предприятий, таких как ТЭЦ-22, Московский нефтеперерабатывающий завод, а также автомагистралей МКАД, Новорязанское и Новоегорьевское шоссе. Непосредственно на самой территории около 40% производственных объектов являются источниками загрязнения воздушного бассейна.

Состояние окружающей среды – одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека, тем более в таком наиболее урбанизированном городском округе Котельники Московской области.

Поэтому, решение задачи по улучшению экологической ситуации в городе, является практическим решением этого вопроса для городского округа Котельники Московской области.

Высокая концентрация населения, промышленного потенциала, транспортных узлов и магистралей, а также уровень технологий систем жизнеобеспечения - главная причина складывающейся экологической ситуации, требующей постоянного внимания и решения вопросов по сохранению окружающей среды.

Спектр загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, довольно велик. Основными загрязняющими веществами являются оксид углерода, диоксид азота, углеводороды, пыль, пары растворителей, диоксид серы.

При общей стабилизации выбросов от предприятий и организаций района, прослеживается увеличение общего объема выбросов от автотранспорта. Потенциальный уровень загрязнения воздуха особенно при неблагоприятных метеоусловиях (низком давлении и высокой влажности) значительно возрастает.

Одним из наиболее распространенных и значимых факторов окружающей среды, негативно влияющих на здоровье человека, является шум, что обусловлено главным образом работой предприятий, развитием городского строительства, движением автотранспорта.

Атмосферный воздух, а также шумовое воздействие нуждается в постоянном мониторинге за их состоянием.

На территории городского округа Котельники имеются территории, примыкающие к обводненному карьеру, государственная собственность которых не разграничена. Территории требуют проведения мониторинга за состоянием качества вод.

- В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 01.04.2002 №112/11 «О проведении Дней защиты от экологической опасности на территории Московской области», Распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 10.04.2014 г. № 263-ПГ «О проведении Дней защиты от экологической опасности на территории городского округа Котельники Московской области», на территории городского округа Котельники Московской области ежегодно проводятся Дни защиты от экологической опасности. Данные мероприятия направлены на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и повышают экологическую культуру населения.

Для решения накопившихся экологических проблем разработана муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области на 2017 -2021 гг.», предусматривающая перечень мероприятий и планируемые результаты её реализации.

2. Прогноз развития реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы городского округа Котельники Московской области «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» позволит:

- обеспечить информацией жителей городского округа Котельники Московской области о состоянии атмосферного воздуха;

- обеспечить информацией жителей городского округа Котельники Московской области о состоянии шумового воздействия вблизи промышленной зоны и автомагистралей;

- обеспечить информацией жителей городского округа Котельники Московской области о состоянии воды в обводненных карьерах;

- обеспечить население информацией о нововведениях в сфере экологии, увеличить интерес населения к проблемным вопросам экологии в городском округе Котельники Московской области;

- профилактика распространения инфекционных заболеваний среди населения.

3. Цели и задачи муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является улучшение экологической обстановки городского округа Котельники Московской области, восстановление и сохранение природной среды для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, повышение качественных показателей состояния окружающей среды, улучшение защищённости и охраны здоровья населения.

Для выполнения вышеуказанных целей планируется решить следующие задачи:

1. Мониторинг атмосферного воздуха;

2. Мониторинг территорий обводненных карьеров, государственная собственность которых не разграничена;

3. Мониторинг шумового воздействия;

4. Экологическое воспитание, образование и информирование населения;

5. Обработка городских территорий противомалярийными и противоклещевым реагентами.

- Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

В состав муниципальной программы включена следующая подпрограмма:

1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» (далее – подпрограмма) (приложение № 1 к муниципальной программе). Подпрограмма предусматривает улучшение экологической обстановки городского округа Котельники Московской области.

- Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с координатором муниципальной программы.

Управление реализацией Программы осуществляется координатором муниципальной Программы.

Ответственность за реализацию Программы и достижение планируемых значений показателей ее эффективности несут разработчики Программы – Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры администрации городского округа Котельники Московской области.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной Программы и направляет его Координатору муниципальной программы;

2) определяет исполнителей мероприятия, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет Координатору муниципальной программы отчет о реализации мероприятия.

- Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 02.07.2014 года № 606-ПГ (в редакции постановления администрации городского округа Котельники Московской области от 07.09.2015г. № 639-ПА, от 29.01.2016 № 140-ПА, 24.06.2016 № 1563-ПА) «Об утверждении положения о порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Котельники Московской области».

- Координатор программы:

- Заместитель главы администрации 							 					С.А. Горячев

- Л.И. Визаулина

- 8(498)7422051

- Приложение № 1 к муниципальной программе «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»

Паспорт муниципальной подпрограммы

«Охрана окружающей среды городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»

| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Котельники Московской области С.А. Горячев |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик муниципальной подпрограммы | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры администрации городского округа Котельники Московской области |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной подпрограммы | Выполнение полномочий, связанных с организацией и осуществлением мероприятий по стабилизации и постепенному улучшению экологической обстановки городского округа Котельники |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам реализации и источникам финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Всего | 1490 | 170 | 150 | 390 | 390 | 390 |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 1490 | 170 | 150 | 390 | 390 | 390 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Количество исследуемых компонентов атмосферного воздуха (единиц) | Ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Количество территорий, примыкающих к обводненному карьеру, государственная собственность которых не разграничена (единиц) | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество точек измерения шумового воздействия (единиц) | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Организация мероприятий по экологическому воспитанию, образованию и информированию населения на территории муниципального образования (издание печатной продукции) (единиц) | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расходы на природоохранную деятельность, установленные муниципальной экологической программой | % | 30,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| Соответствие фактической площади зеленых насаждений, на человека минимально необходимой площади озелененных территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Наличие генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой администрацией муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1. Общая характеристика.

С целью создания стабильной экологической обстановки на территории городского округа Котельники Московской области подпрограммой предусматривается решение задач по проведению мониторинга атмосферного воздуха, мониторинга шумового воздействия, мониторингу территорий обводненного карьера, экологическому воспитанию, образованию и информированию населения, обработка городских территорий противомалярийными и противоклещевыми реагентами.

Близость к Москве, близость нефтеперерабатывающего завода «Капотня», наличие крупных автомагистралей, значительное количество промышленных предприятий приводит к большой нагрузке на состояние атмосферного воздуха, водных объектов и всей окружающей среды.

Проведение мониторинга степени загрязнения окружающей среды, шумового воздействия позволит осуществить комплексный контроль за экологической обстановкой на территории городского округа Котельники Московской области для оперативного выявления и устранения нарушений действующего природоохранного законодательства, подготовки оснований для выработки предложений по улучшению ситуации негативного воздействия на окружающую среду, позволит обеспечить органы власти данными о физических, химических и динамических процессах, которые контролируют эмиссию, перенос и отложения загрязняющих примесей, а также выявить степень интенсивности и неоднородности распределения экологических опасностей.

Проведение мониторинговых наблюдений за состоянием обводненных территорий, позволит получить данные о состоянии водных объектов, выявить очаги загрязнения, оценить химический состав и масштабы загрязнений и предоставит возможность подготовки оснований для выработки предложений по снижению ситуации негативного воздействия на окружающую среду.

Состояние окружающей среды зависит от решения вопросов в области экологического образования, воспитания, развития экологической культуры и информирования населения. Приоритетность экологического образования официально закреплена Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». В «Основах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации до 2030 года», утвержденных Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года указано, что достижение стратегической цели государственной политики в области экологического развития обеспечивается решением следующих основных задач:

- формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания;

- обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности.

Государство ставит вопросы экологического образования, просвещения и развития экологической культуры в число важнейших государственных приоритетов. В «Основах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации до 2030 года», утвержденных Президентом Российской Федерации сказано:

Достижение стратегической цели государственной политики в области экологического развития обеспечивается решением следующих основных задач:

- формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания;

- обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности.

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, планируется выполнить в 2017-2021 годах.

2. Планируемые результаты реализации подпрограммы.

Целевыми индикаторами являются:

- количество исследуемых компонентов атмосферного воздуха (единиц);

- количество территорий, примыкающих к обводненному карьеру, государственная собственность которой не разграничена (единиц);

- количество точек измерения шумового воздействия (единиц);

- организация мероприятий по экологическому воспитанию, образованию и информированию населения на территории муниципального образования (издание печатной продукции) (единиц);

- расходы на природоохранную деятельность, установленные муниципальной экологической программой;

- соответствие фактической площади зеленых насаждений, на человека минимально необходимой площади озелененных территорий;

- наличие генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой администрацией муниципального образования.

Данные показатели позволяют определить результаты реализации Подпрограммы.

3. Методика расчета показателей реализации Подпрограммы.

Оценка эффективности Подпрограммы ежегодно производится на основе использования целевых показателей.

Оценка эффективности Подпрограммы будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с установленными Подпрограммой значениями на 2017-2021 годы.

1. Количество исследуемых компонентов атмосферного воздуха

Данный показатель определяется по результатам исследований.* (*исследования, проведенные за текущий период на территории городского округа Котельники) Исследования подтверждаются актом выполненных работ.

2. Количества территорий, примыкающих к обводненному карьеру, государственная собственность которых не разграничена.

Данный показатель неизменный.

3. Количество точек измерения шумового воздействия.

Данный показатель определяется по результатам измерений.* (*измерения, проведенные за текущий период на территории городского округа Котельники) Измерения подтверждаются актом выполненных работ.

4. Организация мероприятий по экологическому воспитанию, образованию и информированию населения на территории муниципального образования (издание печатной продукции).

Данный показатель определяется по результатам проведения мероприятий.

5. Расходы на природную деятельность, установленные муниципальной экологической программой

Оценивается соответствие фактических расходов муниципального образования на реализацию экологических мероприятий к нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел). Методика расчета показателя:

Р=Рп./Ч/28,6 Х 100, где:

Р – соответствие расходам на природоохранную деятельность;

Рп. – расходы на природоохранную деятельность в рамках муниципальной программы;

Ч – численность населения муниципального района, городского округа.

6. Соответствие фактической площади зеленых насаждений, на человека минимально необходимой площади озелененных территорий

Оценивается соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий, установленной для муниципальных образований документами (проектами документов) территориального планирования, согласно нормативам градостроительного проектирования, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области». Методика расчета показателя:

С = Пф./Пн Х 100, где:

С – соответствие фактической озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий (процент, нарастающим итогом по отношению к базовому показателю);

Пф. – фактическая площадь озелененных территорий муниципального образования;

Пн. – минимально необходимая площадь озелененных территорий муниципального образования в соответствии с документацией территориального планирования.

За базовый показатель принимается соотношение фактической площади озелененных территорий к минимально необходимой площади озелененных территорий, отраженной в документах (проект документов) территориального планирования по состоянию на 01.01.2016.

7. Наличие генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой администрацией муниципального образования

Оценивается наличие генеральных схем санитарной очистки территории муниципального образования. Рассчитывается по формуле: Н = Нр./Нн Х 100, где:

Н – наличие генеральных схем санитарной очистки территории муниципального образования (процент)

Нр. – количество разработанных схем санитарной очистки территории муниципального образования.

Нн. – количество населенных пунктов на территории муниципального образования, для которых необходимо разработать схемы санитарной очистки.

4. Сведения о координаторе, разработчике и исполнителях подпрограммы.

Координатор Подпрограммы – Заместитель главы администрации городского округа Котельники – Горячев С.А.

Разработчик Подпрограммы – Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры администрации городского округа Котельники Московской области.

Исполнители Подпрограммы – Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и эксплуатации жилого фонда администрации городского округа Котельники Московской области

- Координатор подпрограммы-

- Заместитель главы администрации 							 С.А. Горячев

Л.И. Визаулина

8(498)7422051

Приложение № 1

к муниципальной подпрограмме

«Охрана окружающей среды городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»

- Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

- «Охрана окружающей среды городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатель реализации Мероприятий муниципальной подпрограммы | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского округа Котельники | Другие источники |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | Задача 1. Выполнение полномочий, связанных с организацией и осуществлением мероприятий по стабилизации и постепенному улучшению экологической обстановки городского округа Котельники | Всего:1490, в т.ч. 2017 г. 170, 2018 г. 150, 2019 г. 390, 2020 г. 390, 2021 г. 390 |  | Показатель 1 Количество исследуемых компонентов атмосферного воздуха | Ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  | Показатель 2 Количество территорий, примыкающих к обводненному карьеру, государственная собственность которых не разграничена | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | Показатель 3 Количество точек измерения шумового воздействия (единиц) | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | Показатель 4 Организация мероприятий по экологическому воспитанию, образованию и информированию населения на территории муниципального образования (издание печатной продукции) (единиц) | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Показатель 5 Расходы на природоохранную деятельность, установленные муниципальной экологической программой | % | 30,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |  |
|  |  |  |  | Показатель 6 Соответствие фактической площади зеленых насаждений, на человека минимально необходимой площади озелененных территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Показатель 7 Наличие генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой администрацией муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

- Заместитель главы администрации 												 С.А. Горячев

Приложение № 2

к муниципальной подпрограмме

«Охрана окружающей среды городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Охрана окружающей среды городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Проведение экологических мероприятий |  | Итого |  | 1490 | 170 | 150 | 390 | 390 | 390 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа Котельники |  | 1490 | 170 | 150 | 390 | 390 | 390 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Мониторинг атмосферного воздуха | 2017-2021 гг. | Итого |  | 480 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры | Количество исследуемых компонентов атмосферного воздуха |
|  |  |  | Бюджет городского округа Котельники |  | 480 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Мониторинг территорий обводненного карьера, государственная собственность которых не разграничена | 2017-2021 гг. | Итого | 0 | 198 | 48 | 0 | 50 | 50 | 50 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры | Количество территорий, примыкающих к обводненному карьеру, государственная собственность которых не разграничена |
|  |  |  | Бюджет городского округа Котельники |  | 198 | 48 | 0 | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Мониторинг шумового воздействия | 2017-2021 гг. | Итого | 0 | 120 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | Управление жилищно-коммунальной инфраструктуры | Количество точек измерения шумового воздействия |
|  |  |  | Бюджет городского округа Котельники |  | 120 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4 Экологическое воспитание, образование и информирование населения (издание печатной продукции) | 2017-2021 гг. | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление развития отраслей социальной сферы | Организация мероприятий по экологическому воспитанию, образованию и информированию населения на территории муниципального образования (издание печатной продукции) |
|  |  |  | Бюджет городского округа Котельники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 5 Обработка городских территорий противомалярийными и противоклещевыми реагентами | 2017-2021 гг. | Итого | 0 | 692 | 92 | 150 | 150 | 150 | 150 | Управление развития отраслей социальной сферы | Расходы на природоохранную деятельность, установленные муниципальной экологической программой |
|  |  |  | Бюджет городского округа Котельники |  | 692 | 92 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого |  | Итого |  | 1490 | 170 | 150 | 390 | 390 | 390 |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа Котельники |  | 1490 | 170 | 150 | 390 | 390 | 390 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

- Заместитель главы администрации 												 С.А. Горячев